附件1：

- 14 -

潼关县2023年重点项目建议计划表

|  |  |  |  |  |  | （★建议暂列为市级重点项目） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 |  | 建设规模及内容 （文字叙述不超过100字） | 建设 年限 | 建设性质 | 总投资 （万元） | 2023年计划投资（万元） | 项目地址 | 资金来源 | 投资主体 | 责任 单位 |
| 合计（92个） |  |  |  |  |  | 2137945 | 937966 |  |  |  |  |
| 工业类（10个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 潼关县新能源储能材料生产基地建设项目 |  | 总占地330亩，建筑面积21.4万平方米。新建萃取、焙烧、结晶、干燥包装等加工车间，配套建设给排水、电气、厂区硬化等基础设施。项目建成可年产硫酸镍12万吨、硫酸钴2万吨，硫酸锰2万吨，碳酸锂2万吨，可合成正极材料5万吨。 | 2023-2024 | 新建 | 400000 | 100000 | 工业园区 | 企业自筹 | 聚泰新材料 科技公司 | 工业园区 |
| 2★ | 潼关县汇能多元素金精矿综合回收利用项目 |  | 总占地面积约265亩，建筑面积约12.66万平方米。新建萃取、焙烧、精炼、分离、电解等加工车间，配套建设原料库、成品（交易）库、给排水、电气等基础设施。 | 2022-2024 | 续建 | 65262 | 60000 | 工业园区 | 企业自筹 | 汇能有色 科技公司 | 工业园区 |
| 3 | 潼关县年处理2万吨含锑尾矿资源综合利用项目 |  | 总占地20亩，建筑面积6574平方米。新建综合仓库1530平方米，生产车间4030平方米，办公楼984平方米，购置生产设备，配套建设电力、厂区硬化、给排水等基础设施。 | 2023 | 新建 | 9200 | 9200 | 工业园区 | 企业自筹 | 陕西瑞创祥泰矿产资源利用有限公司 | 工业园区 |
| - 15 - 4 | 潼关县太洲矿业二期技改项目 |  | 新建磁选生产车间2座，技改生产1线条，年处理30万吨尾矿；配套建设厂区道路、给排水等基础设施。建成后可新增产值3亿元，上交税收3000万元。 | 2023-2024 | 新建 | 36000 | 20000 | 太 要 镇 | 企业自筹 | 太洲矿业 有限公司 | 黄金产业中心 |
| 5 | 潼关县潼金矿业中深部探矿二期项目 |  | 主要对原有斜坡道进行再开发。设计掘进工程量9.8千米。其中竖井工程4988米，风井工程6028米，坑道平巷及斜井工程8.8千米。 | 2023 | 新建 | 35140 | 35140 | 太 要 镇 | 企业自筹 | 潼金矿业 有限公司 | 黄金产业中心 |
| 6★ | 潼关县农光互补光伏发电项目 |  | 总占地20亩，建筑面积7500平方米。新建农光互补光伏蓄电厂2座，其中代字营安装容量240MWP,秦东镇安装容量200MWP；配套建设2座110KV升压站及附属线路设施。 | 2022-2023 | 续建 | 200000 | 150000 | 秦东镇 代字营镇 | 企业自筹 | 国能潼关新能源 有限公司 | 发 改 局 |
| 7 | 潼关县屋顶光伏整县推进项目 |  | 新建屋顶分布式光伏200兆瓦。主要利用现有政府机关、学校、企业及居民闲置屋顶，全面铺设分布式光伏设施。 | 2023-2024 | 新建 | 100000 | 30000 | 各镇(办) | 企业自筹 | 国能潼关新能源 有限公司 | 发 改 局 |
| 8 | 潼关县新型储能基地建设项目 |  | 总占地20亩。新建化学储能电站1座，设置电池系统、储能变流系统、通讯监控系统，铺设配送电网3KM；配套建设厂区道路、给排水、绿化亮化等基础设施。 | 2023 | 新建 | 50000 | 50000 | 城关街道办 | 企业自筹 | 潼关新能源 有限公司 | 发 改 局 |
| 9 | 潼关县山泉净水厂及蓄水池建设项目 |  | 总占地4亩，建筑面积2150平方米。新建净水线5条，容量100吨蓄水池1座，铺设地下饮水管网3000米，购置运输车2辆；配套建设电力、排水、道路硬化等基础设施。 | 2023 | 新建 | 3000 | 3000 | 城关街道办 | 企业自筹 | 山涧泉饮品 有限公司 | 城关街道办 |
| - 16 - 10 | 潼关县新能源废旧动力蓄电池回收及梯次利用项目 |  | 主要在原厂区内新建年处理2万吨回收及梯次利用新能源废旧动力蓄电池生产线一条，配套建设给排水、电气等基础设施。 | 2023 | 新建 | 5000 | 5000 | 工业园区 | 企业自筹 | 金国环保科技 有限公司 | 工业园区 |
|  |  |  |  |  |  | 903602 | 462340 |  |  |  |  |
| 农业类（8个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 潼关县省级农业现代产业园建设项目 |  | 总占地320亩，建筑面积2.1万平方米。新建软籽石榴加工车间3500平方米，科研中心中心1045平方米，电商中心850平方米，冷库1.5万平方米，综合服务中心1000平方米，软籽石榴采摘区观光区300亩；配套建设园区道路、给排水、电力等基础设施。 | 2023 | 新建 | 7035 | 7035 | 城关街道办 | 企业自筹 | 金桥牧业 有限公司 | 农村农业局 |
| 12 | 潼关县和元樱桃现代农业产业园项目 |  | 总占地1500亩，建筑面积1.5万平方米。新建为农服务中心600平方，平整土地500亩，建设高质量樱桃基地500亩，引进果品自动清洗分拣设备1套，樱桃标准化生产技术推广面积2000亩，配套建设园区内给排水、电力、道路等配套设施。 | 2023 | 新建 | 1100 | 1100 | 城关街道办 | 企业自筹 | 和元生态 农业公司 | 农业农村局 |
| 13 | 潼关县软籽石榴产业园区标准化厂房及配套基础设施建设项目 |  | 总占地150亩，建筑面积 7.5万平方米。新建标准化厂房4.5万平方米，加工车间2万平方米、综合管理服务中心3500平方米、试验站850平方米、冷库1.2万平方米；配套建设园区道路、给排水、电力等基础设施。 | 2023-2024 | 新建 | 19324 | 6000 | 城关街道办 | 专项债券 | 项目建设 服务中心 | 发 改 局 |
| 14 | 潼关县农业产销一体化园区建设项目 |  | 总占地30亩，建筑面积1.4万平方米。新建冷库3000平方米、农产品销售中心5500平方米、农产品加工车间5100平方米、停车场3000平方米；配套建设道路、给排水、电力等基础设施。 | 2023-2024 | 新建 | 6001 | 3000 | 城关街道办 | 专项债券 | 商业服务中心 | 商业服务中心 |
| - 17 - 15 | 潼关县花椒产业园区标准化厂房及配套设施建设项目 |  | 总占地20亩，建筑面积9000平方米。新建年加工6000吨湿花椒现代化花椒加工厂1座。其中：新建钢结构花椒加工车间4000平方米、冷库3000平方米、烘焙车间2000平方米；配套建设给排水、电气、绿化等基础设施。 | 2023-2024 | 新建 | 5676 | 2800 | 代字营镇 | 专项债券 | 供销联社 | 供销联社 |
| 16 | 潼关县农副产品集散中心建设项目 |  | 总占地20亩，建筑面积1.1万平方米。新建加工车间1500平方米，仓库3000平方米，农产品交易中心4200平方米，农产品包装车间1800平方米；配套建设厂区硬化、道路、给排水等基础设施。 | 2023-2024 | 新建 | 5994 | 2900 | 城关街道办 | 专项债券 | 供销联社 | 供销联社 |
| 17 | 潼关县上善村连翘产业基地项目 |  | 总占地1030亩，建筑面积7000平方米。新建连翘加工车间4500平方米，包装车间2500平方米，新发展连翘1000亩；配套建设观赏长廊、道路、给排水等基础设施。 | 2023 | 新建 | 1000 | 1000 | 桐 峪 镇 | 企业自筹 | 成乔农业 开发公司 | 桐 峪 镇 |
| 18 | 潼关县龙儿堰梅花鹿养殖建设项目 |  | 总占地100亩，建筑面积9800平方米。新建养殖区5万平方米，晾晒场5000平方米，饲料库4500平方米；配套建设污水处理系统、电力设施、厂区硬化等基础设施。 | 2023 | 新建 | 2000 | 2000 | 代字营镇 | 企业自筹 | 龙儿堰养殖 有限公司 | 代字营镇 |
|  |  |  |  |  |  | 48130 | 25835 |  |  |  |  |
| 文化旅游类（9个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19★ | 潼关县体育场建设项目 |  | 总占地70.58亩，建筑面积5920平方米。新建体育场3535平方米，规划建设400m标准跑道1条、标准足球场1个；配套建设主席台用房、运动员用房、无障碍群体用房、竞赛管理用房及给排水、电力等基础设施。 | 2022-2023 | 续建 | 4800 | 2000 | 城关街道办 | 专项债券 | 文旅局 | 文 旅 局 |
| 20 | 潼关县游泳馆建设项目 |  | 总占地25亩，建筑面积8500平方米。新建训练馆4000平方米，游泳馆4500平方米；配套建设管理用房、给排水、绿化、电气、安防、通讯等基础设施。 | 2023-2024 | 新建 | 12740 | 4000 | 城关街道办 | 专项债券 | 文旅局 | 文 旅 局 |
| - 18 - 21 | 潼关县历史博物馆建设项目 |  | 总占地15亩，建筑面积9500平方米。新建博物馆展厅8500平方米，文物库房1000平方米；配套建设电力、道路、给排水等基础设施。 | 2023-2024 | 新建 | 10000 | 5000 | 城关街道办 | 专项债券 | 文旅局 | 文 旅 局 |
| 22 | 潼关县文物保护项目 |  | 翻修保护潼关故城西门瓮城遗址东南角墙体，保护范围长度约50m；修复北3、20、21号烽火台结构。 | 2023 | 新建 | 730 | 730 | 秦 东 镇 | 中省投资 | 文旅局 | 文 旅 局 |
| 23★ | 潼关县“两馆一院”建设项目 |  | 总占地29亩，建筑面积2.3万平方米。新建图书馆3500平方米，文化馆3500平方米，影剧院5500平方米，文化活动中心10000平方米；配套建设停车场5000平方米，给排水管网、电力、通讯、消防等基础设施。 | 2023 | 新建 | 15000 | 15000 | 城关街道办 | 专项债券 | 发改局 | 发 改 局 |
| 24 | 潼关县城市展览馆建设项目 |  | 总占地8亩，建筑面积7500平方米。新建三层框架结构城市展览博物馆7500平方米，建筑高度12米；配套建设安防监控、信息网络、给排水、供电、采暖、消防等基础设施。 | 2023-2024 | 新建 | 6001 | 4000 | 城关街道办 | 专项债券 | 住建局 | 住 建 局 |
| 25 | 潼关县黄河文化博物馆建设项目 |  | 总占地20亩，建筑面积6000平方米。新建5层文化博物馆6000平方米；配套建设游客咨询服务中心、标识系统及导览系统等基础设施。 | 2023-2024 | 新建 | 9000 | 6000 | 城关街道办 | 专项债券 | 岳渎景区管委会 | 岳渎景区 管委会 |
| 26★ | 潼关县古城景区建设项目 |  | 总占地9600亩，建筑面积27.5万平方米。建设古城核心区、水岸人家主题区、云潼关汉文化主题区以及城防体系、女娲山庄、游客集散中心、青少年活动中心；配套建设景区道路、给排水管网、电气管网等基础设施。 | 2020-2023 | 续建 | 400000 | 30000 | 秦 东 镇 | 企业自筹 | 华潼公司 | 秦 东 镇 |
| - 19 - 27 | 潼关古城温泉宫建设项目 |  | 总占地13亩，建筑面积14194.97平方米，补充室外温泉游乐功能，构建新时期引爆性标志建筑；打造集室内家庭水寨、树上温泉、滑板冲浪、中医SPA、汗蒸、简餐、休憩等功能为一体的室内温泉乐园。 | 2023-2025 | 新建 | 11467 | 3000 | 秦 东 镇 | 企业自筹 | 华潼公司 | 秦 东 镇 |
|  |  |  |  |  |  | 469738 | 69730 |  |  |  |  |
| 基础设施类（24个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28★ | 潼关县工业园区基础设施建设项目 |  | 总占地150亩，建筑面积12.8万平方米。新建标准化厂房8.9万平方米、仓储设施2.6万平方米、办公用房7000平方米、职工宿舍6200平方米，配套建设给排水、道路、绿化硬化等基础设施。 | 2022-2023 | 续建 | 16500 | 6500 | 工业园区 | 专项债券 | 工业园区 | 工业园区 |
| 29 | 潼关县工业园区新区大道建设项目 |  | 新建工业园区新区大道1条，总长1020米，红线宽度15米；配套建设给排水、电力、通讯等基础设施。 | 2023 | 新建 | 5500 | 5500 | 工业园区 | 专项债券 | 工业园区 | 工业园区 |
| 30 | 潼关县G522暨310国道改扩建项目 |  | 总占地819.61亩。新修十里铺至下汾井道路12.1公里，配套建设留果、抽黄管坡桥2座，涵洞46道；新修310国道北歇马至潼关县城段8.23公里，路基宽度12米，配套建设大中桥5座，涵洞10道。 | 2020-2025 | 续建 | 43000 | 7000 | 秦东镇 代字营镇 | 中省投资 | 交通局 | 交 通 局 |
| 31 | 潼关县沿黄公路改扩建项目（G628陕豫界至华阴段） |  | 新修25.197公里道路1条，全线设置桥梁5座。其中，新建大桥4座，旧桥利用1座，新建涵洞42个。配套建设 公路驿站4处，服务区1处，超限检测站1处。 | 2023-2026 | 新建 | 56000 | 2000 | 秦东镇 | 中省投资 | 交通局 | 交 通 局 |
| 32 | 潼关县智慧停车场建设项目 |  | 总占地14亩，建筑面积1200平方米。新建停车场9300平方米，规划停车位270个，配备大型车辆充电桩位60个、出租车及小型车辆充电桩位25个；配套建设分布式光伏、电力、排水等基础设施。 | 2023-2024 | 新建 | 4800 | 2400 | 城关街道办 | 专项债券 | 交通局 | 交 通 局 |
| - 20 - 33 | 潼关县豫陕高速综合服务区建设项目 |  | 总占地50亩，建筑面积7500平方米。新建综合服务中心6500平方米、管理间600平方米、停泊区400平方米；配套建设给排水、电力、通讯等基础设施。 | 2023 | 新建 | 15000 | 15000 | 秦 东 镇 | 企业自筹 | 交控集团 | 经合中心 |
| 34 | 潼关县工业园区智慧停车场建设项目 |  | 总占地30亩，建筑面积300平方米。新建停车场15435平方米，规划停车位570个，购置充电桩设备70套；配套建设给排水、电力、硬化、停车管理用房等基础设施。 | 2023-2024 | 新建 | 4000 | 2000 | 工业园区 | 专项债券 | 工业园区 | 工业园区 |
| 35★ | 潼关县祥和广场停车场项目 |  | 总占地20亩。新建地下两层停车场13000平方米，规划停车位 1000 个；配套建设电力、排水、人防等基础设施。 | 2022-2023 | 续建 | 8000 | 4000 | 城关街道办 | 专项债券 | 住建局 | 住 建 局 |
| 36 | 潼关县添景苑生态停车场建设项目 |  | 总占地10亩。新建停车场5600平方米，规划停车位 250 个；配套建设给排水、电力、消防、停车场管理等基础设施。 | 2023 | 新建 | 2088 | 2088 | 城关街道办 | 专项债券 | 住建局 | 住 建 局 |
| 37★ | 潼关县党校迁建项目 |  | 总占地30亩，建筑面积1.5万平方米。新建教学楼、学术报告厅、学员公寓；配套建设给排水、电气等基础设施，建成研学一体的综合干部培训基地。 | 2022-2023 | 续建 | 12000 | 8000 | 城关街道办 | 财政资金 | 住建局 | 住 建 局 |
| 38 | 潼关县和平路北延伸道路工程建设项目 |  | 新建56米宽230米长道路1条，配套建设给排水管网、电力、绿化亮化基础设施。 | 2022-2023 | 续建 | 11000 | 5000 | 城关街道办 | 中省投资 | 住建局 | 住 建 局 |
| 39 | 潼关县美食文化街区建设项目 |  | 总占地25亩，建筑面积4000平方米。新建啤酒广场、廉政文化广场、休闲景观平台、文化长廊；配套建设绿化、道路、公厕等基础设施。 | 2023 | 新建 | 3000 | 3000 | 城关街道办 | 中省投资 | 住建局 | 住 建 局 |
| - 21 - 40 | 潼关县黄金特色文化街区及交易中心建设项目 |  | 对首饰街周边的和平路沿街以及老汽车站进行改造提升，新建1座三层框架结构黄金交易中心，设置展览区、精品展销区、纪念品店、游客接待中心、黄金文化展示厅、休闲区、交易中心、黄金饰品加工区、黄金饰品批发零售区等，同时建设相关配套公共设施。 | 2023 | 新建 | 5000 | 5000 | 城关街道办 | 财政资金 | 住建局 | 住 建 局 |
| 41 | 潼关县城市更新建设项目 |  | 主要对城区现有老旧破损基础设施人行道、绿化带、排水设施、背街小巷进行翻修改造。 | 2023-2024 | 新建 | 6000 | 2000 | 城关街道办 | 财政资金 | 住建局 | 住 建 局 |
| 42 | 潼关县LNG调峰站建设项目 |  | 建设气化系统、储存系统、放散系统，新建设计规模8*104N立方米LNG储罐一台。 | 2022-2023 | 续建 | 3000 | 1000 | 城关街道办 | 企业自筹 | 弘达燃气 有限公司 | 住 建 局 |
| 43 | 潼关县2023年城区天然气中压管道铺设及入户管道安装项目 |  | 城区铺设天然气中压气管道1680米，入户安装720户 | 2023 | 新建 | 1550 | 1550 | 城关街道办 | 企业自筹 | 弘达燃气 有限公司 | 住 建 局 |
| 44★ | 潼关330千伏变电站110千伏送出工程项目 |  | 总占地约8亩。新建主电网杆塔塔基240座，铺设110kV架空线路108.436公里，110kV电缆线路0.3公里。 | 2023-2024 | 新建 | 8000 | 6500 | 城关街道办 | 企业自筹 | 国网陕西省电力 有限公司 | 发 改 局 |
| 45 | 潼关县配电网新建及改造工程项目 |  | 总占地约15亩。新建杆塔塔基427座、配变12台、改造10kV架空线路0.91公里、改造0.4kV架空线路14.7公里。 | 2023 | 新建 | 1200 | 1200 | 城关街道办 | 企业自筹 | 国网潼关县 供电公司 | 发 改 局 |
| - 22 - 46★ | 潼关县应急物资储备库建设项目 |  | 总占地21亩，建筑面积9600平方米。新建应急指挥中心800平方米，常温库7000平方米，低温库1600平方米。配套建设给排水、电力、道路硬化等配套设施。 | 2023 | 新建 | 6200 | 6200 | 城关街道办 | 专项债券 | 项目建设 服务中心 | 发 改 局 |
| 47 | 潼关县独立工矿区建设项目 |  | 主要对矿区居民生产生活环境进行提升改造。包括：生态修复治理、道路硬化、铺设给排水管网、绿化亮化等配套设施提升。 | 2023-2024 | 新建 | 12000 | 4000 | 太要镇 桐峪镇 | 中省投资 | 项目建设 服务中心 | 发 改 局 |
| 48 | 潼关县看守所建设项目 |  | 总占地39.12亩，建筑面积9117平方米。新建一栋三层综合楼4100平方米，监舍一层1200平方米、武警营房三层3817平方米；配套建设给排水、电力等基础设施。 | 2022-2023 | 续建 | 3454 | 3000 | 城关街道办 | 中省投资 | 公安局 | 公 安 局 |
| 49 | 潼关县派出所建设项目 |  | 总占地8.8亩，建设面积3079.30平方米。新建四知派出所1座，主要建设综合办公楼2700平方米、配套业务用房379.9平方米。 | 2023 | 新建 | 2300 | 2300 | 城关街道办 秦东镇 | 中省投资 | 公安局 | 公 安 局 |
| 50 | 潼关县矿山安防体系建设项目 |  | 主要对进山各峪口基础设施和智慧设施进行提升改造。包括：建设智慧安防系统、人防系统、物防系统等基础设施。 | 2023 | 新建 | 2000 | 2000 | 沿山镇(办) | 财政资金 | 黄金产业中心 | 黄金产业中心 |
| 51 | 潼关县电信会务调度云平台建设项目 |  | 总占地3亩，建筑面积1200平方米。新建电信智慧服务中心1200平方米；配套建设智慧云平台系统、安防系统、消防、电力等基础设施。 | 2023 | 新建 | 1000 | 1000 | 城关街道办 | 企业自筹 | 电信潼关分公司 | 电信潼关 分公司 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 232592 | 98238 |  |  |  |  |
| 民生类（20个） - 23 - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52★ | 潼关县第二人民医院（妇计中心）建设项目 |  | 总占地50亩，建筑面积1.8万平方米。新建门诊楼1栋，建筑面积6720平方米；住院楼1栋，建筑面积1.13万平方米；地下停车场4320平方米；配套建设供排水、绿化、亮化、硬化、等基础设施。 | 2022-2023 | 续建 | 12000 | 6000 | 城关街道办 | 专项债券 | 卫健局 | 卫 健 局 |
| 53 | 潼关县第二人民医院康检综合楼项目 |  | 总占地20亩，建筑面积1.2万平方米。新建康健综合大楼7100㎡，地下停车场1900平方米；配套建设门房、食堂1500平方米，购置CT、无痛胃镜、彩超机等设备。 | 2023-2024 | 新建 | 12000 | 8000 | 城关街道办 | 专项债券 | 卫健局 | 卫 健 局 |
| 54 | 潼关县医院太要分院门诊住院综合楼项目 |  | 总占地8.4亩，建筑面积6480平方米。新建门诊住院综合楼6480平方米，配套建设道路、给排水、电力等基础设施。 | 2023 | 新建 | 3000 | 1800 | 太 要 镇 | 专项债券 | 卫健局 | 卫 健 局 |
| 55 | 潼关县人民医院传染病区建设项目 |  | 总占地5亩，建筑面积3800平方米。新建传染综合楼1栋，建筑面积3800平方米；配套建设给排水、电力、消防、安防等基础设施。 | 2023 | 新建 | 3000 | 3000 | 城关街道办 | 财政资金 | 潼关县人民医院 | 卫 健 局 |
| 56★ | 潼关县中等职业学校建设项目 |  | 总占地100亩，建筑面积2.5万平方米。新建综合楼1座，学术报告楼1座，标准化塑胶操场1座；配套建设建设给排水、道路、绿化亮化等基础设施。 | 2022-2023 | 续建 | 9440 | 4000 | 城关街道办 | 专项债券 | 教科局 | 教 科 局 |
| 57 | 潼关县岳渎中学建设项目 |  | 总占地100亩，建筑面积1.7万平方米。新建教学楼1栋,宿舍楼2栋，配套建设给排水管网、绿化亮化、硬化等基础设施。 | 2023 | 新建 | 10460 | 10460 | 城关街道办 | 中省投资 | 教科局 | 教 科 局 |
| - 24 - 58 | 潼关县第七小学建设项目 |  | 总占地35亩，建筑面积1.3万平方米。新建教学楼1栋，宿舍楼1栋，餐厅及学生服务中心1栋；配套建设给排水管网、绿化亮化、硬化等基础设施。 | 2023-2024 | 新建 | 8000 | 5000 | 城关街道办 | 中省投资 | 教科局 | 教 科 局 |
| 59★ | 潼关县殡葬服务中心建设项目 |  | 总占地35亩，建筑面积9100平方米，新建殡仪馆一座，公墓9100平方米，规划墓位1716个，配套建设绿地4520平方米，给排水，电力，道路交通等基础设施。 | 2022-2023 | 续建 | 6415 | 4615 | 城关街道办 | 专项债券 | 民政局 | 民 政 局 |
| 60 | 潼关县老旧小区升级改造建设项目 |  | 主要对57个老旧小区基础设施进行提升改造，新建智能立体停车位600个、配套汽车充电桩300个，电动自行车充电桩200套，智能快递寄存柜162套。 | 2022-2023 | 续建 | 2000 | 1000 | 城关街道办 | 专项债券 | 住建局 | 住 建 局 |
| 61 | 潼关县老旧小区城市燃气供排水管道老化更新改造项目 |  | 主要对潼关县57个老旧小区进行给排水及天然气管网进行拆旧换新，新铺设管网5.8千米，提升改造排除安全隐患。 | 2023 | 新建 | 2969 | 2969 | 城关街道办 | 中省投资 | 住建局 | 住 建 局 |
| 62 | 潼关县2023年老旧小区配套基础设施改造项目 |  | 主要对6个小区的低压线缆及弱电系统进行改造。配套建设小区外墙挂白保温、防水、道路绿化、硬化、亮化等基础设施。 | 2023-2024 | 新建 | 2262 | 1200 | 城关街道办 | 中省投资 | 住建局 | 住 建 局 |
| 63 | 潼关县城市燃气供热排水管道老化更新改造项目 |  | 主要对城区178个小区庭院内管道进行改造，改造管网21km，更新燃气橡胶软管5000户，增设安全装置5000套，改造供热管道7082米，改造市政排水管道2537米。 | 2023-2024 | 新建 | 4872 | 1800 | 城关街道办 | 中省投资 | 住建局 | 住 建 局 |
| - 25 - 64 | 保障性安居工程天然气及供热管网配套基础设施建设项目 |  | 主要建设内容为5个小区铺设天然气管网25120米、3635户智能燃气表及调压箱安装、供热管道铺设等。 | 2022-2023 | 续建 | 2800 | 1000 | 城关街道办 | 专项债券 | 住建局 | 住 建 局 |
| 65★ | 潼关县秦东棚户区管网提升改造项目 |  | 主要对秦东镇棚户区南街安置区、西关安置区、东山安置区、水坡巷安置区4个安置区给排水管网 、天然气管道、 电力通讯管网进行提升改造。 | 2023 | 新建 | 3000 | 3000 | 秦 东 镇 | 中省投资 | 秦东镇 | 秦 东 镇 |
| 66 | 潼关县秦东棚改二期室外配套项目 |  | 主要对秦东棚户区改造二期配套基础设施进行完善，包括道路工程、给排水工程、电力电信工程， 供热工程、绿化工程等。 | 2022-2023 | 续建 | 2300 | 1300 | 秦 东 镇 | 中省投资 | 秦东镇 | 秦 东 镇 |
| 67★ | 潼关县人饮抗旱水源地建设项目 |  | 总占地50亩，建筑面积8000平方米。新建吴村灌溉渠末端取水口1处，新建一级取水泵站1座，新建输水管线7.23km，新建二级提水泵站1座，新建净水厂1座，建设信息化1处；配套建设道路、给排水管网等基础设施。 | 2022-2023 | 续建 | 27880 | 15000 | 城关街道办 秦东镇 | 专项债券 | 水务局 | 水 务 局 |
| 68 | 潼关县城区管网改造工程 |  | 改造供水管网79公里（其中主管道19公里，支管60公里），阀门安装64套。新打机井6眼，新建井站井房6座，辐射改造水井至水厂输水管18公里；制水厂更换高压配电系统2套、更换远程控制系统一套、更换加氯设备一套，以及其他配套基础设施建设。 | 2022-2023 | 续建 | 8344 | 5000 | 潼关县城区 | 专项债券 | 供水公司 | 供水公司 |
| 69★ | 潼关县桃林路棚户区改造项目 |  | 总占地100亩，建筑面积20200平方米，安置房1200户。其中，住宅建筑面积162400平方米，商业建筑面积560000平方米，地下车库建筑面积13600平方米，规划停车位720个；以及给排水、供热、供电、消防、弱电等配套基础设施建设。 | 2022-2024 | 续建 | 56000 | 15000 | 城关街道办 | 企业债券 | 城投公司 | 城投公司 |
| - 26 - 70 | 潼关县城东生态公园建设项目 |  | 总占地30亩，建筑面积3200平方米。新建文化长廊200米，文化主题公园6400平方米，健身广场2500平方米；配套建设绿化、给排水、消防等基础设施。 | 2023 | 新建 | 3000 | 3000 | 城关街道办 | 企业自筹 | 城投公司 | 城投公司 |
| 71 | 潼关县东马村基础设施提升改造项目 |  | 主要对东马村域内主干道进行提升改造。硬化广场及道路、安装路灯400盏、新修排污管网2000米。 | 2023 | 新建 | 928 | 928 | 代字营镇 | 中省投资 | 代字营镇 | 代字营镇 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 180670 | 94072 |  |  |  |  |
| 生态类（16个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72★ | 潼关县农村人居环境整治建设项目 |  | 总占地20亩，建筑面积12000平方米。新垃圾压缩站3座，垃圾中转站5座、垃圾收集点5座；购置垃圾转运车20辆，垃圾垃圾清理车20辆，分类垃圾桶3000个。配套建设给排水、电力、绿化亮化等基础设施。 | 2023-2024 | 新建 | 11000 | 5000 | 各镇(办) | 专项债券 | 住建局 | 住 建 局 |
| 73★ | 潼关县列斜沟水环境综合治理工程项目 |  | 主要对列斜沟流域7km范围内河道进行清理。清除淤泥杂物约850立方米。修建生态缓冲带7km，建设人工湿地约3000平方米。 | 2022-2023 | 续建 | 7000 | 3681 | 城关街道办 秦东镇 | 中省投资 | 项目建设 服务中心 | 发 改 局 |
| 74★ | 潼关县工业园区污水处理厂及配套管网项目 |  | 总占地45亩，建筑面积12000平方米。建设项目日处理规模18000立方米污水处理厂1座，铺设污水管网62.5公里。配套建设综合服务楼1500平方米、配电间80平方米，购置污水处理设施等基础设施。 | 2023-2024 | 新建 | 10011 | 5000 | 工业园区 | 专项债券 | 工业园区 | 工业园区 |
| - 27 - 75 | 黄河流域尾矿库安全环境治理工程 |  | 对7座已闭库尾矿库和2座销号尾矿库坝面及周边边坡裸露面进行土地复垦和生态修复，采用放缓尾矿堆坝外坡比、增设排渗设施等措施，加固坝体，提高坝体稳定性；改造排洪系统，增大泄洪能力，实现清污分流，进行提升改造工程，建设安全环境风险监测系统工程。 | 2023-2025 | 新建 | 11461 | 1330 | 尾矿库所在地 | 中省投资 | 应急管理局 | 应急管理局 |
| 76 | 潼关县太要镇污水处理厂提标改造建设项目 |  | 主要对镇区污水处理厂进行提标改造，对原污水处理厂及沿线设施进行提升，对镇区四条管网及支管网进行新建和维修，新铺设管网2000余米。 | 2023 | 新建 | 1100 | 1100 | 太 要 镇 | 专项债券 | 太要镇 | 太 要 镇 |
| 77 | 潼关县村级污水处理站及配套管网建设项目 |  | 项目分为两期建设，一期主要建设为上善村、秦王寨社区、十里铺村及欧家城村等4个污水处理站及配套管网，二期主要建设为南歇马村、周家城村2个污水处理站及配套管网等主要构筑物；欧家城村污水处理站及配套管网，十里铺村污水处理站及配套管网及秦王寨社区配套污水管网。 | 2023 | 新建 | 8341 | 8341 | 太要镇 桐峪镇 | 中省补助企业自筹 | 污水公司 | 污水公司 |
| 78 | 潼关县安乐污水处理站及配套管网工程 |  | 总占地2亩，建筑面积480平方米。新建小型污水处理站400平方米，综合池、计量井，生产用房建筑面积76.5㎡；配套建设污水管网3703米。 | 2023 | 新建 | 881 | 881 | 城关街道办 | 中省补助企业自筹 | 污水公司 | 污水公司 |
| 79★ | 潼关县太峪河河道生态修复工程建设项目 |  | 主要对三河口至太峪河干流进行修复治理，项目内容为：河道清淤工程，废弃矿渣处理工程，填埋库区建设工程。 | 2023 | 新建 | 4900 | 4900 | 太 要 镇 | 中省投资 | 生态环境局 潼关分局 | 生态环境局 潼关分局 |
| - 28 - 80★ | 潼关县双桥河流域生态环境综合治理项目 |  | 主要对善车峪河入寺底河汇流段、东桐峪河和西峪河汇流段双桥河流域，开展生态综合治理，项目内容为：河道底泥清理工程，底泥及尾矿渣填埋工程，河道湿地建设工程。 | 2023 | 新建 | 4800 | 4800 | 代字营镇 太要镇 桐峪镇 | 中省投资 | 生态环境局 潼关分局 | 生态环境局潼关分局 |
| 81 | 潼关县双桥河潼河南寨子至南刘段防洪工程 |  | 主要对双桥河潼河南寨子至南刘段流域进行修复治理。新修护岸7405米，下河底踏步10处。配套建设排水、拦泥防洪等基础设施。 | 2023 | 新建 | 3104 | 3104 | 城关街道办 秦东镇 | 中省投资 | 水务局 | 水 务 局 |
| 82 | 潼关县禁沟河中军帐村生态清洁小流域综合治理工程 |  | 主要禁沟河中军帐村生态清洁小流域综合治理，治理面积480平方米。其中治理水土流失面积438平方米，面源污染防治面积42平方米，提升禁沟流域生态环境承载能力。 | 2023 | 新建 | 350 | 350 | 太 要 镇 | 中省投资 | 水务局 | 水 务 局 |
| 83 | 潼关县秦岭生态保护站建设项目 |  | 总占地3亩，建筑面积1500平方米。建设1个生态保护总站，8个生态驿站，1个瞭望塔。配套建设围栏、护栏等基础设施。 | 2023 | 新建 | 2000 | 2000 | 太要镇 桐峪镇 | 中省投资 | 林业局 | 林 业 局 |
| 84 | 潼关县森林乡村建设项目 |  | 主要对太要镇寺底村、秦东镇西廒村、桐峪镇李家村、代字营镇北歇马村、城关街道办办南新社区5个森林乡村，集中栽植梅花、紫薇、海棠、樱花、玫瑰花（蔷薇）等花色树，提升村级环境面貌。 | 2023 | 新建 | 1664 | 1664 | 各镇(办) | 中省投资 | 林业局 | 林 业 局 |
| - 29 - 85 | 潼关县黄河南岸湿地生物多样性修复项目 |  | 主要对黄河南岸（潼关段）打造成秦东“生态+”湿地打卡休闲观光区。主要分为五大片区，分别是疏林草地区、五彩花海区、荷塘田园区、芦花观鸟区、科普展示区，提升黄河南岸生态湿地生物多样性。 | 2023 | 新建 | 1500 | 1500 | 秦 东 镇 | 中省投资 | 林业局 | 林 业 局 |
| 86 | 潼关县沿黄生态廊道绿化修复提升项目 |  | 主要对潼关县黄河主干流进行综合治理。衔接黄河流域生态修复项目一期，对主干流区域进行彻底修复，改善区域内的生态环境。 | 2023 | 新建 | 1100 | 1100 | 秦 东 镇 | 中省投资 | 自然资源局 | 自然资源局 |
| 87 | 潼关县再生资源集散中心项目 |  | 总占地15亩，建筑面积4500平方米。新建综合回收站、再生资源回收服务站、再生资源分类回收点、流动回收站；配套建设给排水、消防、弱电以及绿化，亮化等基础设施。 | 2023 | 新建 | 3000 | 3000 | 城关街道办 | 企业自筹 | 渭南君弘毅置业有限公司 | 城关街道办 |
|  |  |  |  |  |  | 72212 | 47751 |  |  |  |  |
| 房地产类（5个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88★ | 潼关县上河茗居住宅小区 |  | 总占地67.21亩，建筑面积约为14.3万平方米。新建18层高层住宅楼13栋,商业综合楼1栋；配套建设给排水、电力等基础设施。 | 2022-2023 | 续建 | 48000 | 30000 | 城关街道办 | 企业自筹 | 正恒诚房地产 开发公司 | 住 建 局 |
| 89★ | 潼关县金郡首府小区 |  | 总占地82.14亩，建筑面积18.6万平方米。新建18层高层10栋，10+1版式小高层4栋，8层小高层2栋；配套建设地下车库及幼儿园1座。 | 2022-2023 | 续建 | 70000 | 40000 | 城关街道办 | 企业自筹 | 陕西金昌置业 有限公司 | 住 建 局 |
| - 30 - 90★ | 潼关县明德公馆建设项目 |  | 总占地50亩，建筑面积6万方米。新建大平层住宅楼12栋、多层楼住宅楼8栋；配套建设给排水、绿化亮化等基础设施。 | 2023-2024 | 新建 | 50000 | 30000 | 城关街道办 | 企业自筹 | 红升房地产 开发有限公司 | 住 建 局 |
| 91 | 潼关县嘉和苑天玺商住小区一期项目 |  | 总占地79.4亩，建筑面积12.5万平方米。新建18层高层5栋，11层小高层1栋，6+1平层4栋，3层4栋。配套建设给排水、绿化亮化等基础设施。 | 2022-2023 | 续建 | 50000 | 30000 | 城关街道办 | 企业自筹 | 金阁嘉和苑 房地产开发公司 | 住 建 局 |
| 92 | 潼关县春天里住宅小区建设项目 |  | 总占地41.28亩，建筑面积4.4万平方米。新建6+1层砖混结构住宅楼10栋，11+1层剪力墙结构住宅楼1栋，2层框架结构商铺及设备房等。 | 2023-2024 | 新建 | 13000 | 10000 | 城关街道办 | 企业自筹 | 庆泽房地产 开发有限公司 | 住 建 局 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 231000 | 140000 |  |  |  |  |