| 附件2 潼关县2019年高速、国道、县道道路绿化提升工作计划任务表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 线路编号及类别 | 线路 名称 | 绿化提升里程（Km） |  | 涉及镇 （办） |  |  | 路段里程（Km） | 牵头 单位 |  | 实施 单位 | 责任人 | 配合镇办（部门） 责任人 | 配合单位 （联系人） |
| 1 | G30（高速） | 西潼 高速 | 5 |  | 秦东镇 |  |  | 5 | 交通运输局 |  | 林业局 | 王同强 | 董利涛 | 秦东镇（亢增波） |
| 2 | G310（国道） | 国道 | 11.73 |  | 城关镇 |  |  | 4.4 |  |  |  |  | 白水利 | 公路段（卢宁）公路段负责公路用地范围内的绿化。林业局实施两侧宽幅林带绿化提升的实施 |
|  |  |  |  |  | 代子营镇 |  |  | 1.73 |  |  |  |  | 赵红斌 |  |
|  |  |  |  |  | 太要镇 |  |  | 5.6 |  |  |  |  | 谢 金 |  |
| 3 | X204（县道） | 港安路 | 13.5 |  | 秦东镇 |  |  | 5 | 交通运输局 |  | 交通运输局 | 雷 涛 | 董利涛 | 林业局负责绿化苗木公路站（赵六新） |
|  |  |  |  |  | 城关街道办 |  |  | 3 |  |  |  |  | 白水利 |  |
|  |  |  |  |  | 安乐镇 |  |  | 5.5 |  |  |  |  | 曹 鹏 |  |
| 4 | X203（县道） | 港李段 | 17.5 |  | 秦东镇 |  |  | 4 |  |  |  | 雷 涛 | 董利涛 | 林业局负责绿化苗木公路站（赵六新） |
|  |  |  |  |  | 代字营镇 |  |  | 7 |  |  |  |  | 赵红斌 |  |
|  |  |  |  |  | 太要镇 |  |  | 2 |  |  |  |  | 谢 金 |  |
|  |  |  |  |  | 桐峪镇 |  |  | 4.5 |  |  |  |  | 刘西宏 |  |
| 潼关县2019年乡道道路绿化提升工作计划任务表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 线路编号 及类别 | 线路名称 |  | 绿化提升里程（Km） |  | 涉及镇（办） |  | 路段 里程（Km） |  | 牵头 单位 | 实施单位 | 责任人 | 包联牵头单位 | 包联单位 |
| 5 | Y201（乡道） | 西姚村-尖角村 |  | 3.615 |  | 代字 营镇 |  | 3.615 |  | 交通运输局 | 代字营镇 | 赵红斌 | 食药监局 | 食药监局、宣传部、人民之家 |
| 6 | Y202（乡道） | 代字营乡政府-连天线K994处 |  | 1.005 |  | 代字 营镇 |  | 1.005 |  |  | 代字营镇 | 赵红斌 | 水务局 | 水务局、工业园区、人行、工行 |
| 7 | Y203（乡道） | 太要村-太峪口村 |  | 3.961 |  | 太要镇 |  | 3.961 |  |  | 太要镇 | 谢 金 | 国土局 | 国土局、电力局、团委 |
| 8 | Y204（乡道） | 邓家寨子-西官村 |  | 3.588 |  | 太要镇 |  | 3.588 |  |  | 太要镇 | 谢 金 | 审计局 | 审计局、广电网络、邮政银行 |
| 9 | Y206（乡道） | 四知村-北营村 |  | 6.373 |  | 秦东镇 |  | 2.103 |  |  | 秦东镇 | 董利涛 | 移民局 | 移民局、国税局、县医院、规划局、河务局、开发公司、残联 |
|  |  |  |  |  |  | 城关 街道办 |  | 4.27 |  |  | 城关街道办 | 白水利 | 文广局 | 文广局、妇联、城管局、机关工委、 中医医院、广电中心 |
| 10 | Y207（乡道） | 桃林寨村-小泉村 |  | 2.919 |  |  | 秦东镇 | 2.919 | 交通运输局 |  | 秦东镇 | 董利涛 | 移民局 | 移民局、国税局、县医院、规划局、河务局、开发公司、残联 |
| 11 | Y455（乡道） | 六二一四一部队门口-玉石峪金矿 |  | 2.907 |  |  | 桐峪镇 | 2.907 |  |  | 桐峪镇 | 刘西宏 | 黄金局 | 黄金局、统战部、工商联、邮政局 |
| 12 | Y503（乡道） | 东马村-万家岭村 |  | 6.846 |  |  | 代字营镇 | 6.846 |  |  | 代字营镇 | 赵红斌 | 公安局 | 公安局 |
| 13 | Y533（乡道） | 太要铁路桥北-桐峪镇 |  | 6.055 |  |  | 太要镇 | 2.2 |  |  | 太要镇 | 谢 金 | 社保局 | 社保局、畜牧局、国资局、供销联社、 老干局、新华书店、公路段 |
|  |  |  |  |  |  |  | 桐峪镇 | 3.855 |  |  | 桐峪镇 | 刘西宏 | 卫计局 | 卫计局、人寿保险 |
| 潼关县2019年村道道路绿化提升工作计划任务表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 线路编号 及类别 | 线路名称 |  | 绿化提升里程（Km） |  |  | 涉及村 （社区） | 路段 里程（Km） | 牵头 单位 |  | 实施 单位 | 责任人 | 包联牵头单位 | 包联单位 |
| 14 | 安乐镇 （村道） 12.7km | 桥西村-下毛沟 |  | 4.5 |  |  | 安乐社区 | 4.5 | 双美办 |  | 安乐镇 | 曹 鹏 | 发改局 | 发改局、政法委、统计局、盐业局 |
|  |  | 安寨路 |  | 1.6 |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安沟路 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 整顿办 | 整顿办、信用联社、档案局、接待办、 人防办、 信息中心、经研中心 |
|  |  | 东水路 |  | 2.6 |  |  | 留翎村 | 2.6 |  |  |  |  | 整顿办 | 整顿办、信用联社、档案局、接待办、 人防办、 信息中心、经研中心 |
| 15 | 太要镇 （村道） 11km | 桐峪界-马趵泉 |  | 2 |  |  | 秦王寨社区 | 2 |  |  | 太要镇 | 谢 金 | 农业局 | 农业局、党史办 |
|  |  | 310国道-南巡2.7组 |  | 1.5 |  |  | 老虎城村 | 1.5 |  |  |  |  | 劳务局 | 劳务局、组织部、物价局、三创办、 电信公司、联通公司 |
|  |  | 加油站-庄头四组-西堡障 |  | 2.3 |  |  |  | 2.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 太安路-西太渡四组 |  | 1.7 |  |  |  | 1.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 南歇马-邓家寨子 |  | 3.5 |  |  | 欧家城村 | 3.5 |  |  |  |  | 财政局 | 政协办、财政局、经合局、轻工业公司 |
| 16 | 桐峪镇 （村道） 11.3km | 零公里-窑上村 |  | 2 |  |  | 桐峪 社区 | 2 | 双美办 |  | 桐峪镇 | 刘西宏 | 卫计局 | 卫计局、人寿保险 |
|  |  | 安西路 |  | 1.2 |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 港李路-镇区 |  | 0.9 |  |  |  | 0.9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 善战路 |  | 1 |  |  | 上善村 | 1 |  |  |  |  | 农工部 | 政府办、农工部、交警大队、矿山综合执法局 |
|  |  | 善战路-小口金矿 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 种家窑-李家村 |  | 2.5 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 堡障寨子-港李路 |  | 1.7 |  |  |  | 1.7 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 代字营镇 （村道） 9.6km | 东马树林-坡头-东马路口 |  | 4.5 |  |  | 东马村 | 4.5 |  |  | 代字 营镇 | 赵红斌 | 安监局 | 安监局、经贸局、科技局 |
|  |  | 镇政府-北歇马 |  | 2.5 |  |  | 南头村 | 2.5 |  |  |  |  | 法 院 | 法院、环卫局、地震办、农行、移动公司、 人保财险、城投公司 |
|  |  | 港李路-安壕 |  | 2.6 |  |  |  | 2.6 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 秦东镇 （村道） 10km 秦东镇 （村道） 10km | Y545-城北 |  | 2 |  |  | 寺角 营村 | 2 |  |  | 秦东镇 | 董利涛 | 交通局 | 交通局、物流港、党校、秦东管委会 |
|  |  | 西北六组-七组 |  | 1.1 |  |  | 十里 铺村 | 1.1 |  |  |  |  | 交通局 | 交通局、物流港、党校、秦东管委会 |
|  |  | 北西路 |  | 1.1 |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 北沙路 |  | 0.8 |  |  |  | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 桃林寨- 干沟 |  | 0.8 |  |  | 四知村 | 0.8 | 双美办 |  | 秦东镇 | 董利涛 | 移民局 | 移民局、国税局、县医院、规划局、河务局、开发公司、残联 |
|  |  | 公庄四组-二组 |  | 1.2 |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 北赤路-金盆 |  | 3 |  |  | 四知村 | 3 |  |  |  |  | 旅游局 | 旅游局、古城办、环保局、检察院、粮食局 |
| 20 | 城关街道办 （村道） 10.3km | 潼五路 |  | 3.5 |  |  | 屯丰村 | 3.5 |  |  | 城关 街道办 | 白水利 | 市场 监管局 | 市场监管局、信访局、中金冶炼、商业行业办 |
|  |  | 周家城二组新村-二组老村 |  | 1 |  |  | 南新 社区 | 1 |  |  |  |  | 林业局 | 县委办、林业局 |
|  |  | 长坡-4组- 桥头 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 前进面粉厂-铁路桥 |  | 0.8 |  |  |  | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、高速：5公里；国道：11.73公里；县道：31公里；乡道37.269公里；村道64.9公里。 2、乡、村道路包联单位由各乡镇根据此表确定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |