潼关县青山保卫战2020年工作方案

为深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，扎实开展以秦岭为重点的生态环境保护和污染治理，根据《陕西省青山保卫战2020年工作方案》，结合我县实际情况，制定本方案。

## 一、工作目标

## 到2020年年底，全县矿山地质环境治理恢复面积达到46.5亩，其中秦岭区域46.5亩。青山区域内生态保护红线划定方案更加优化，各类生态破坏行为得到有效遏制，生态系统有效保护，生态功能持续提升。

## 二、主要工作任务

### （一）全面推进生态保护红线勘界定标和评估工作。

1.按照中、省工作部署，配合完成全市生态保护红线评估优化工作。（县自然资源局牵头）

2.配合完善渭南市生态保护红线勘界定标工作方案，开展生态保护红线勘界定标工作。（县自然资源局牵头）

### （二）编制“三线一单”。

3.配合省生态环境厅完成“三线一单”（生态保护红线、环

境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单）编制工作，形成“三线一单”初步成果。（市生态环境局潼关分局牵头）

### （三）完善生态环境监测评估体系。

4.完善秦岭生态环境保护信息化网格化监管平台，推进“天地一体”监测，防止和处理破坏秦岭生态环境的行为。（县秦岭办牵头）

### （四）持续开展秦岭生态环境整治。

5.严格落实主体责任，夯实涉秦岭属地责任，建立健全生态环境突出问题整治工作台账，实行销号管理，切实做到责任明确、监管到位、查处有力、收到实效。（县秦岭办牵头）

6.组织至少1次联合检查。（市生态环境局潼关分局牵头，有关涉及部门配合）

7.持续巩固专项整治成效，深化“五乱”问题整治，围绕秦岭区域内旅游景区规范化管理、农家乐垃圾污水处理设施等乱排乱放破坏生态环境问题进行专题项查，坚决防止违法违规问题反弹回潮。积极推进中央生态环境保护督察“回头看”、国家自然资源督察西安局、省委专项巡视等反馈问题整改。（县秦岭办、县自然资源局、县住房和城乡建设局、县林业局、市生态环境局潼关分局、县文化和旅游局按各自职责牵头）

8.依据秦岭生态环境保护条例和省级制定的相关标准及工

作安排，开展秦岭区域核心、重点、一般保护区勘界定标试点工作。配合省级开展秦岭保护课题研究，推动秦岭生态环境保护工作科学发展。（县秦岭办牵头）

### （五）强化自然保护地监督管理。

9.开展自然保护地整合优化工作，进一步加强自然保护地日常管理等工作。（县林业局牵头）

10.对各类自然保护地内遥感监测及日常管理中发现的破坏生态环境的违法违规疑似问题进行实地核查，对核实的违法违规问题建立问题清单和整改台账，指导、推进问题整改。（县林业局牵头）

11.联合开展“绿盾”自然保护地强化监督，对强化监督问题台账中的违法违规问题进行销号管理。（市生态环境局潼关分局牵头）

### （六）加快生态恢复治理。

12.加快损毁矿山地质环境恢复治理，落实矿山企业地质环境恢复治理主体责任。督导企业“边开采、边治理”，对受损矿山的地质环境进行恢复治理，指导青山区域完成年度矿山地质环境治理恢复面积46.5亩。认真实施《陕西省露天矿山综合整治工作方案》，严控新建露天矿山，开展露天矿山综合整治。（县自然资源局牵头）

13.落实矿山企业绿色矿山创建主体责任。贯彻实施《关于大力推动矿产资源绿色勘查的指导意见》《陕西省绿色矿山建设管理办法》及《评估指标体系》，推进绿色矿山建设。(县自然资源局牵头)

14.健全完善退出机制，依法依规推进秦岭区域及涉及保护区内应退出矿业权在2020年年底前全部退出，并进行生态恢复治理。(县自然资源局牵头)

15.加强乡村旅游和农家乐规范化管理。贯彻实施《关于加快乡村旅游转型升级的意见》，推动乡村旅游持续健康规范发展。(县文化和旅游局牵头)

16.督导景区严格落实生态环境保护主体责任。指导A级旅游景区、旅游度假区、生态旅游示范区创建中的生态环境保护工作。加大对景区内垃圾收集、运输和处理及污水排放的监管力度，杜绝乱扔乱倒乱排等行为。支持建设一批环保旅游厕所。积极开展争创国家绿色旅游示范基地、绿色旅游饭店等活动。(县文化和旅游局牵头)

17.推广企业安全管理经验，通过行政许可、建设项目安全设施“三同时”审查、安全标准化和预防控制体系建设，全面提升非煤矿山安全水平。严格安全准入管控，坚决淘汰落后工艺设备设施，杜绝已淘汰的设备及工艺进入生产、设计等环节。(县应急管理局牵头)

18.开展尾矿库环境风险评估，制定完善专项环境应急预案，全面防范环境风险，消除环境隐患。（市生态环境局潼关分局牵头）

19.开展试点示范。开展水土流失治理、矿山地质环境治理恢复、生物多样性保护等试点。完善秦岭区域正在建设的历史遗留、无主及政策性关闭、生产矿山地质环境治理恢复示范点。（各镇（办）及相关部门落实）

20.切实履行责任主体灭失的矿山地质环境治理恢复的主体责任，加大力度采取措施，对造成生态破坏的区域开展生态恢复治理。（各镇（办）及相关部门落实）

21.以国家水土保持重点工程、坡耕地水土流失综合治理、病险淤地坝除险加固以及省级水利发展资金水土保持项目为重点，加大重点地区水土流失治理力度，突出综合系统防治，改善生态环境。全面推动水土保持信息化建设，强化生产建设项目人为水土流失监管。（县水务局牵头）

22.扎实推进河长制、湖长制。开展河湖专项行动，确保2020年年底前有采砂管理任务的河流采砂规划全覆盖。推进河湖管理和保护范围划定，深化河湖综合整治和修复工作。（县水务局牵头）

23.组织实施天然林保护、重点防护林、新一轮退耕还林（还草）等重大生态修复工程，积极推进大规模国土绿化，全年完成营造林2.99万亩。保护和修复退化湿地，加强项目储备，积极争取中、省林业发展改革资金湿地项目。以湿地类型保护地为抓手，开展湿地保护修复。（县林业局牵头）

24.强化森林资源安全管理。严厉打击毁林开垦和违法占用林地的行为。开展年度森林督查，全面排查、依法依规查处违法使用林地及乱砍乱伐林木等森林资源问题。（县林业局牵头）

25.加强野生动植物资源保护。加大对重点区域的监测巡护力度，持续打击破坏野生动物资源违法犯罪。持续开展疫源疫病巡护监测。开展珍稀濒危极小种群野生植物保护工作，在强化就地保护的基础上，切实加强人工繁育研究。（县林业局牵头）

26.持续推进“昆仑”行动，严厉打击、遏制破坏青山生态环境的违法犯罪行为。贯彻落实《陕西省危化品道路运输重点区域安全监管方案》，维护青山区域生态环境安全。（县公安局牵头）

三、保障措施

### 27.落实工作责任。各镇（办）各任务牵头部门根据本方案，制定本区域、本部门青山保卫战2020年具体实施方案（工作措施），确定年度目标任务、细化工作措施，强化工作落实。

### 各镇（办）各任务牵头部门在省上要求时限前，将本方案上半年和年度工作完成情况总结报县发展和改革局（县秦岭办）、县自然资源局、市生态环境局潼关分局。（各镇（办）各任务牵头部门落实）

- 28.加大资金投入。加大对青山生态环境修复治理的资金投入。(县财政局牵头)

- 29.依法依规对青山生态环境保护相关行政规范性文件进行合法性审核与备案审查。（县司法局牵头）

30.配合完善秦岭生态环境保护规划体系。完成本区域秦岭生态环境保护方案，绘制本行政区域秦岭生态环境保护规划分区保护详图。(县秦岭办牵头)

31.县自然资源、生态环境、水务、文化和旅游、林业等部门，按照各自职责，在省秦岭生态环境保护总体规划和渭南市秦岭生态环境保护规划的框架下，修编矿产资源开发、污染防治、水资源保护利用、水土保持、旅游、天然林保护、湿地保护、生物多样性等专项规划。(各部门按职责分工负责)

32.发展改革、自然资源、生态环境、住房城乡建设、交通运输、水务、农业农村、文化和旅游、卫生健康、应急管理、林业、体育、市场监管、扶贫开发等部门，严格项目准入，坚持“谁审批、谁监管，谁主管、谁监管”的原则，加强青山区域项目管理，严格项目审批，严把准入关口，加强事中事后监管。(各部门按职责分工负责)

33.开展对党政领导干部自然资源资产离任审计和秦岭生态环境保护专项审计工作，制定并实施年度审计工作计划。(县审计局牵头)

### 34.配合省、市编制2018年全省自然资源资产负债表。（县统计局牵头）

35.强化督察问责。将青山生态环境保护工作纳入全县生态环境保护督察的重要内容，对监管不力、责任落实不到位，以及不作为、慢作为、乱作为的单位和个人，依法依规移交相关部门追责问责。(市生态环境局潼关分局牵头，县纪委监委、县委督查室、县政府督查室配合)

36.加强宣传教育。要大力宣传习近平生态文明思想和党中央、国务院关于生态文明建设和生态环境保护的决策部署，充分宣传保护青山生态环境的重要性。普及生态环境保护法律法规和政策规定，引导全社会积极保护青山生态环境。（各镇（办）各任务牵头部门落实）

附件：潼关县青山保卫战2020年工作任务清单

# 附件

# 潼关县青山保卫战2020年工作任务清单

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 | 牵头部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态红线评估和勘界定标 | 红线评估 | 2020年7月 | 按照中央和省级工作部署，配合完成生态保护红线评估优化工作。结合评估优化结果完善我市生态保护红线划定方案。 | 县自然资源局 |
|  | 勘界定标 | 2020年12月 | 制定完善渭南市生态保护红线勘界定标工作方案，按照中央和省级工作部署，完成生态保护红线勘界定标年度工作任务。 | 县自然资源局 |
| 编制“三线一单” | “三线一单” | 2020年12月 | 配合省级完成“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单）编制工作。 | 市生态环境局潼关分局 |
| 完善监测评估体系 | 秦岭监管平台 | 2020年12月 | 完善秦岭生态环境保护信息化网格化监管平台，推进“天地一体”监测，防止和处理破坏秦岭生态环境的行为。 | 县秦岭办 |
| 持续开展秦岭生态环境整治 | 突出问题整治 | 2020年12月 | 严格落实主体责任,夯实县市区政府属地责任,建立健全秦岭 生态环境突出问题整治工作台账,实行销号管理,切实做到责任明 确、监管到位、查处有力、收到实效 | 县秦岭办 |
|  | 联合检查 | 2020年12月 | 组织至少１次秦岭生态环境联合检查 | 市生态环境局潼关分局 |
|  | 专题督查 | 2020年12月 | 持续巩固专项整治成效,深化 “五乱”问题整治,结合工作实 际,围绕秦岭区域内旅游景区规范化管理、农家乐垃圾污水处理设施等乱排乱放破坏生态环境问题组织开展专题督查,坚决防止违法违规问题反弹回潮。完成中央生态环境保护督察 “回头看”、国家自然资源督察西安局、省委专项巡视等反馈问题的整改 | 县秦岭办 市生态环境局潼关分局 市自然资源局 县文化和旅游局 |
|  | 勘界定标试点 | 2020年12月 | 依据秦岭生态环境保护条例和省级制定的相关标准及工作安排,组织开展秦岭区域核心、重点、一般保护区勘界定标试点工作。配合省级开展秦岭保护课题研究,可有针对性地开展秦岭生态环境保护调查研究或课题研究,推动秦岭生态环境保护工作科学发展 | 县秦岭办 |
| 强化自然保护地 监督管理 | 开展调查评估 严格项目审批 | 2020年12月 | 按照省级安排，开展自然保护地整合优化工作，严禁开展与自然保护地保护方向不一致的活动 | 县林业局 |
|  | 问题核查、整改 | 2020年12月 | 组织对各级各类自然保护地内遥感监测及日常管理中发现的破坏生态环境的违法违规疑似问题进行实地核查，对核实的违法违规问题建立问题清单和整改台账，指导、推进问题整改 | 县林业局 |
|  | 整改销号 | 2020年12月 | 联合开展“绿盾”自然保护地强化监督，对强化监督问题台账中的违法违规问题进行销号管理 | 市生态环境局潼关分局 |
| 加快生态恢复治理 | 矿山地质环境恢复治理 | 2020年12月 | 加快损毁矿山地质环境恢复治理。落实矿山企业地质环境恢复治理的主体责任。督导辖区内企业“边开采、边治理”，对受损矿山的地质环境进行恢复治理。指导青山区域各县完成年度矿山地质环境治理恢复面积46.5亩。认真实施《陕西省露天矿山综合整治工作方案》 ，严控新建露天矿山，开展露天矿山综合整治 | 县自然资源局 |
|  | 绿色矿山创建 | 2020年12月 | 落实矿山企业绿色矿山创建的主体责任。贯彻实施《关于大力推动矿产资源绿色勘查的指导意见》《陕西省绿色矿山建设管理办法》及 《评估指标体系》，推进全市绿色矿山建设 | 县自然资源局 |
|  | 矿业权退出和 生态恢复治理 | 2020年12月 | 健全完善退出机制，依法依规推进秦岭区域及涉及保护区内应退出矿业权在2020年年底前完成全部退出任务，并进行生态恢复治理 | 县自然资源局 |
|  | 乡村旅游和农家乐规范化管理 | 2020年12月 | 按照《渭南市全域旅游发展规划-乡村旅游规划》，贯彻实施《关于加快乡村旅游转型升级的意见》 | 县文化和旅游局局 |
| 加快生态恢复治理 | 落实景区生态环境保护主体责任 | 2020年12月 | 督导辖区景区严格落实生态环境保护的主体责任。对A级旅游景区、旅游度假区、生态旅游示范区创建中的生态环境保护工作加强指导。加大对景区内垃圾收集、运输和处理及污水排放的监管力度， 杜绝乱扔乱倒乱排等行为。支持建设一批环保旅游厕所。积极开展争创国家绿色旅游示范基地、绿色旅游饭店等活动 | 县文化和旅游局局 |
|  | 提升非煤矿山安全水平 | 2020年12月 | 推广企业安全管理经验，通过行政许可、“三同时”审查、安全标准化和预防控制体系建设，全面提升非煤矿山安全水平。严格安全准入管控，坚决淘汰落后工艺设备设施，杜绝已淘汰的设备及工艺进入生产、设计等环节 | 县应急管理局 |
|  | 尾矿库环境风险 | 2020年12月 | 开展尾矿库环境风险评估，督导辖区所有尾矿库制定完善专项环境应急预案，全面防范环境风险，消除环境隐患 | 市生态环境局潼关分局 |
|  | 试点示范 | 2020年12月 | 开展水土流失治理、矿山地质环境治理恢复、生物多样性保护等试点。完善秦岭区域正在建设的历史遗留、无主及政策性关闭、生产矿山地质环境治理恢复示范点 | 各镇（办）及相关部门 |
| 加快生态恢复治理 | 责任主体灭失矿山地质环境治理恢复 | 2020年12月 | 切实履行责任主体灭失的矿山地质环境治理恢复的主体责任，加大力度采取措施，对造成生态破坏的区域开展生态恢复治理 | 各镇（办）及相关部门 |
|  | 重点地区水土流失治理 | 2020年12月 | 以国家水土保持重点工程、坡耕地水土流失综合治理、病险淤地坝除险加固工程以及省级水利发展资金水土保持项目为重点，加大重点地区水土流失治理力度，突出综合系统防治，改善生态环境。全面推动水土保持信息化建设，强化生产建设项目人为水土流失监管 | 县水务局 |
|  | 推进河长制、湖长制 | 2020年12月 | 扎实推进河长制、湖长制。开展河湖专项行动。确保2020年年底前有采砂管理任务的河流采砂规划全覆盖。推进河湖管理和保护范围划定，深化河湖综合整治和修复工作 | 县水务局 |
|  | 实施重大生态修复工程 | 2020年12月 | 组织实施天然林保护、重点防护林、新一轮退耕还林（还草）等重大生态修复工程，积极推进大规模国土绿化，完成年度营造林面积2.99万亩 | 县林业局 |
| 加快生态恢复治理 | 保护和修复自然湿地 | 2020年12月 | 加强项目储备，积极争取中央、省级林业发展改革资金湿地项目。以湿地类型保护地为抓手，开展湿地保护修复 | 县林业局 |
|  | 森林资源安全管理 | 2020年12月 | 严厉打击毁林开垦和违法占用林地的行为。开展年度森林督查，全面排查、依法依规查处违法使用林地及乱砍乱伐林木等森林资源问题 | 县林业局 |
|  | 野生动植物保护 | 2020年12月 | 加大对重点区域的监测巡护力度，持续打击整治破坏野生动物资源违法犯罪。持续开展疫源疫病巡护监测。开展珍稀濒危极小种群野生植物保护工作，在强化就地保护的基础上，切实加强人工繁育研究 | 县林业局 |
|  | 维护生态环境安全 | 2020年12月 | 持续推进“昆仑”行动，严厉打击、有效遏制破坏青山生态环境的违法犯罪行为。贯彻落实《陕西省危化品道路运输重点区域安全监管方案》，维护青山区域生态环境安全 | 县公安局 |
| 落实工作责任 | 建立工作机制 | 2020年12月 | 制定本部门、辖区内青山保卫战2020年具体实施方案。省上要求时限前，将方案上半年和年度工作完成情况总结报送县发展改革局（秦岭办）、县自然资源局、市生态环境局潼关分局 | 各镇（办）及相关部门 |
| 资金保障 | 加大投人 | 2020年12月 | 加大对青山生态环境修复治理的资金投入 | 县财政局 |
| 健全秦岭保护法规制度 | 规范性文件审查 | 2020年12月 | 依法依规对青山生态环境保护相关行政规范性文件进行合法性审核与备案审查 | 县司法局 |
|  | 完善规划体系 | 2020年12月 | 按照《陕西省秦岭生态环境保护条例》规定，编制完成本县秦岭生态环境保护方案 | 县秦岭办 |
|  |  | 2021年3月 | 市自然资源和规划、生态环境、水务、文化和旅游、林业等部门，按照各自职责，在省秦岭生态环境保护总体规划和渭南市秦岭生态环境保护规划的框架下，分别配合编制或修编矿产资源开发、污染防治、水资源保护利用、水土保持、旅游、天然林保护、湿地保护、生物多样性等专项规划 | 各镇（办）及相关部门 |
| 严格项目管理 | 加强监管 | 2020年12月 | 严格项目准入，坚持“谁审批、谁监管，谁主管、谁监管”的原则，加强青山区域项目管理，严格项目审批，严把准入关口，加强事中事后监管 | 各职能部门 |
| 离任审计和秦岭专项审计 | 年度审计 | 2020年12月 | 严格执行领导干部自然资源资产离任审计制度，开展自然资源资产离任审计和秦岭生态环境保护专项审计工作，制定并实施年度审计工作计划 | 县审计局 |
| 编制自然资源资产负债表 | 资产负债表 | 2020年12月 | 配合编制2018年全省自然资源资产负债表 | 县统计局 |
| 环保督察 | 督察保障 | 2020年12月 | 将青山生态环境保护工作纳入生态环境保护督查的重要内容，做好中央、省级生态环境保护督察配合保障工作，按要求做好督察反馈问题整改工作 | 市生态环境局潼关分局 |
| 加强宣传教育 | 强化宣传 | 2020年12月 | 宣传、引导全社会积极保护青山生态环境 |  |

潼关县青山保卫战2020年工作任务清单（县发展和改革局）

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严格项目管理 | 加强监管 | 2020年12月 | 坚持“谁审批、谁监管，谁主管、谁监管”的原则， 加强青山区域项目管理，严格项目审批，严把准入关口，加强事中事后监管 |
| 落实工作责任 | 建立工作机制 | 2020年12月 | 制定细化负责任务工程措施，省上要求时限前，向县自然资源局、市生态环境局潼关分局报送本单位落实青山保卫战2020年工作方案上半年和年度工作完成情况总结 |

潼关县青山保卫战2020年工作任务清单（县秦岭办）

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 构建生态环境监测评估体系 | 秦岭监管平台 | 2020年12月 | 完善秦岭生态环境保护信息化网格化监管平台，推进“天地一体”监测，防止和处理破坏秦岭生态环境的行为 |
| 持续开展秦岭生态环境整治 | 突出问题整治 | 2020年12月 | 持续巩固专项整治成效，组织协调相关部门深化“五乱”问题整治 |
|  | 主体督查 | 2020年12月 | 围绕秦岭区域内旅游景区规范化管理、农家乐垃圾污水处理设施等乱排乱放破坏生态环境问题组织开展专题督查，坚决防止违法违规问题反弹回潮。推进中央生态环境保护督察 “回头看”、国家自然资源督察西安局、省委专项巡视等反馈问题整改 |
|  | 秦岭勘界定标试点 | 2020年12月 | 依据秦岭生态环境保护条例和省级制定的相关标准及工作安排,配合开展秦岭区域核心、重点、一般保护区勘界定标试点工作。配合省级开展秦岭保护课题研究，推动秦岭生态环境保护工作科学发展 |
| 健全秦岭保护法规制度 | 完善规划体系 | 2020年12月 | 按照《陕西省秦岭生态环境保护条例》规定，配合完成秦岭生态环境保护规划修编工作，完成本县秦岭生态环境保护方案 |
| 落实工作责任 | 建立工作机制 | 2020年12月 | 制定本单位青山保卫战2020年具体实施方案。省上要求时限前，向县自然资源局、市生态环境局潼关分局报送本单位落实青山保卫战2020年工作方案上半年和年度工作完成情况总结 |

潼关县青山保卫战2020年工作任务清单（县司法局）

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 健全秦岭保护法规制度 | 完善地方性法规和政府规章 | 2020年12月 | 依法依规对青山生态环境保护相关行政规范性文件进行合法性审核与备案审查 |
| 落实工作责任 | 建立工作机制 | 2020年12月 | 制定细化牵头任务工作措施。省上要求时限前，向县发展改革局（县秦岭办）、县自然资源局、市生态环境局潼关分局报送本单位落实青山保卫战2020年工作方案上半年和年度工作完成情况总结 |

潼关县青山保卫战2020年工作任务清单（县财政局）

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金保障 | 加大资金投入 | 2020年12月 | 加大对青山生态环境修复治理的资金投入 |
| 落实工作责任 | 建立工作机制 | 2020年12月 | 制定细化牵头任务工作措施。省上要求时限前，向县发展改革局（县秦岭办）、县自然资源局、市生态环境局潼关分局报送本单位落实青山保卫战2020年工作方案上半年和年度工作完成情况总结 |

潼关县青山保卫战2020年工作任务清单（县自然资源局）

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 推进生态红线勘界定标及评估 | 生态保护红线评估工作 | 2020年12月 | 按照中央和省级工作部署，配合完成生态保护红线评估优化工作。结合评估优化结果完善我市生态保护红线划定方案 |
|  | 勘界定标 | 2020年12月 | 制定完善渭南市生态保护红线勘界定标工作方案，按照中央和省级工作部署，完成生态保护红线勘界定标年度工作任务 |
| 加快生态恢复治理 | 矿山地质环境恢复治理 | 2020年12月 | 加快损毁矿山地质环境恢复治理。落实矿山企业地质环境恢复治理的主体责任。督导辖区内企业“边开采、边治理”，对受损矿山的地质环境进行恢复治理。完成年度矿山地质环境治理恢复面积3000亩。认真实施《陕西省露天矿山综合整治工作方案》，严控新建露天矿山，开展露天矿山综合整治 |
|  | 绿色矿山建设 | 2020年12月 | 落实矿山企业绿色矿山创建的主体责任。贯彻实施《关于大力推动矿产资源绿色勘查的指导意见》《陕西省绿色矿山建设管理办法》及 《评估指标体系》，推进绿色矿山建设 |
|  | 矿业权退出和生态恢复治理 | 2020年12月 | 健全完善退出机制，依法依规推进秦岭区域及涉及保护区内应退出矿业权在2020年年底前完成全部退出任务，并进行生态恢复治理 |
| 健全秦岭保护法规制度 | 完善规划体系 | 2021年3月 | 配合编制渭南市秦岭矿产资源开发专项规划 |
| 严格项目管理 | 加强监管 | 2020年12月 | 坚持“谁审批、谁监管，谁主管、谁监管”的原则， 加强青山区域项目管理，严格项目审批，严把准入关口，加强事中事后监管 |
| 落实工作责任 | 建立工作机制 | 2020年12月 | 制定本单位青山保卫战2020年具体实施方案。省上要求时限前，向县发展改革局（县秦岭办）、市生态环境局潼关分局报送本单位落实青山保卫战2020年工作方案上半年和年度工作完成情况总结 |

潼关县青山保卫战2020年工作任务清单（市生态环境局潼关分局）

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制“三线一单” | “三线一单” | 2020年12月 | 配合省级完成“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单）编制工作。 |
| 持续开展秦岭生态环境整治 | 联合检查 | 2020年12月 | 组织至少１次秦岭生态环境联合检查 |
| 强化自然保护地监督管理 | 绿盾专项行动 | 2020年12月 | 联合开展“绿盾”自然保护地强化监督，对强化监督问题台账中的违法违规问题进行销号管理 |
| 加快生态恢复治理 | 尾矿库环境风险 | 2020年12月 | 开展尾矿库环境风险评估，督导辖区所有尾矿库制定完善专项环境应急预案，全面防范环境风险，消除环境隐患 |
| 健全秦岭保护法规制度 | 完善规划体系 | 2021年3月 | 配合编制渭南市秦岭污染防治专项规划 |
| 严格项目管理 | 加强监管 | 2020年12月 | 严格项目准入，坚持“谁审批、谁监管，谁主管、谁监管”的原则，加强青山区域项目管理，严格项目审批，严把准入关口，加强事中事后监管。 |
| 环保督察 | 督察问责 | 2020年12月 | 将青山生态环境保护工作纳入生态环境保护督查的重要内容，做好中央、省级生态环境保护督察配合保障工作，按要求做好督察反馈问题整改工作 |
| 落实工作责任 | 建立工作机制 | 2020年12月 | 制定本单位青山保卫战2020年具体实施方案。省上要求时限前，向县发展改革局（秦岭办）、县自然资源局报送本单位落实青山保卫战2020年工作方案上半年和年度工作完成情况总结 |

潼关县青山保卫战2020年工作任务清单（县水务局）

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 持续开展秦岭生态环境整治 | 小水电站评估整治 | 2020年12月 | 按照省级制定的评估整治标准及处置方案,依法组织限期整治或退出、拆除,恢复生态;完成乱采乱挖涉问题整改销号任务 |
|  | 水土保持督查检查 | 2020年12月 | 开展以秦岭地区为重点的水土保持专项监督检查 |
|  | 重点地区水土流失治理 | 2020年12月 | 以国家水土保持重点工程、坡耕地水土流失综合治理、病险淤地坝除险加固工程以及省级水利发展资金水土保持项目为重点，加大重点地区水土流失治理力度，突出综合系统防治，改善生态环境。全面推动水土保持信息化建设，强化生产建设项目人为水土流失监管 |
|  | 推进河长制、湖长制 | 2020年12月 | 扎实推进河长制、湖长制。开展河湖专项行动。确保2020年年底前有采砂管理任务的河流采砂规划全覆盖。推进河湖管理和保护范围划定，深化河湖综合整治和修复工作 |
| 健全秦岭保护法规制度 | 完善秦岭规划体系 | 2021年3月 | 配合编制渭南市秦岭水资源保护利用和水土保持专项规划 |
| 严格项目管理 | 加强监管 | 2020年12月 | 严格项目准入，坚持“谁审批、谁监管，谁主管、谁监管”的原则， 加强青山区域项目管理，严格项目审批，严把准入关口，加强事中事后监管 |
| 落实工作责任 | 建立工作机制 | 2020年12月 | 制定本单位青山保卫战2020年具体实施方案。省上要求时限前，将方案上半年和年度工作完成情况总结报送县发展改革局（秦岭办）、县自然资源局、市生态环境局潼关分局 |

潼关县青山保卫战2020年工作任务清单（县文化和旅游局）

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加快生态恢复治理 | 乡村旅游和农家乐规范化管理 | 2020年12月 | 按照《渭南市全域旅游发展规划-乡村旅游规划》，贯彻实施《关于加快乡村旅游转型升级的意见》 |
|  | 督导景区落实生态环境保护责任 | 2020年12月 | 对A级旅游景区、旅游度假区、生态旅游示范区创建中的生态环境保护工作加强 指导。加大对景区内垃圾收集、运输和处理及污水排放的监管力度， 杜绝乱扔乱倒乱排等行为。支持建设一批环保旅游厕所。积极开展争创国家绿色旅游示范基地、绿色旅游饭店等活动 |
| 健全秦岭保护法规制度 | 完善秦岭规划体系 | 2021年3月 | 配合修编渭南市秦岭旅游专项规划 |
| 严格项目管理 | 加强监管 | 2020年12月 | 严格项目准入，坚持“谁审批、谁监管，谁主管、谁监管”的原则， 加强青山区域项目管理，严格项目审批，严把准入关口，加强事中事后监管 |
| 落实工作责任 | 建立工作机制 | 2020年12月 | 制定本单位青山保卫战2020年具体实施方案。省上要求时限前，将方案上半年和年度工作完成情况总结报送县发展改革局（秦岭办）、县自然资源局、市生态环境局潼关分局 |

潼关县青山保卫战2020年工作任务清单（县应急管理局）

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加快生态恢复治理 | 提升非煤矿山安全水平 | 2020年12月 | 推广企业安全管理经验，通过行政许可、“三同时”审查、安全标准化和预防控制体系建设，全面提升非煤矿山安全水平 |
|  | 严格安全准入 | 2020年12月 | 严格安全准入管控，坚决淘汰落后工艺设备设施，杜绝已淘汰的设备及工艺进入生产、设计环节 |
| 落实工作责任 | 建立工作机制 | 2020年12月 | 制定青山保卫战2020年具体实施方案。省上要求时限前，将方案上半年和年度工作完成情况总结报送县发展改革局（秦岭办）、县自然资源局、市生态环境局潼关分局 |

潼关县青山保卫战2020年工作任务清单（县审计局）

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 离任审计制度 | 自然资源资产离任审计 | 2020年12月 | 严格执行领导干部自然资源资产离任审计制度，开展自然资源资产离任审计和秦岭生态环境保护专项审计工作，制定并实施年度审计工作计划 |
| 落实工作责任 | 建立工作机制 | 2020年12月 | 制定青山保卫战2020年具体工作措施。省上要求时限前，将方案上半年和年度工作完成情况总结报送县发展改革局（秦岭办）、县自然资源局、市生态环境局潼关分局 |

潼关县青山保卫战2020年工作任务清单（县林业局）

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 强化自然保护地监督管理 | 开展调查评估 严格项目审批 | 2020年12月 | 按照省级安排，开展自然保护地整合优化工作，严禁开展与自然保护地保护方向不一致的活动 |
|  | 指导推进自然保护地违法违规问题整改 | 2020年6月 | 对各类自然保护地内遥感监测及日常管理中发现的破坏生态环境的违法违规疑似问题进行实地核查，对核实的违法违规问题建立问题清单和整改台账，指导、推进问题整改 |
| 加快生态恢复治理 | 实施重大生态修复工程 | 2020年12月 | 组织实施天然林保护、重点防护林、新一轮退耕还林（还草）等重大生态修复工程，积极推进大规模国土绿化，完成年度营造林面积 64万亩 |
|  | 保护和修复自然湿地 | 2020年12月 | 加强项目储备，积极争取中央、省级林业发展改革资金湿地项目。以湿地类型保护为抓手，开展湿地保护修复 |
|  | 森林资源安全管理 | 2020年12月 | 严厉打击毁林开垦和违法占用林地的行为。开展年度森林督查，全面排查、依法依规查处违法使用林地及乱砍乱伐林木等森林资源问题 |
|  | 野生动植物保护 | 2020年12月 | 加大对重点区域的监测巡护力度，持续打击整治破坏野生动物资源违法犯罪。持续开展疫源疫病巡护监测。开展珍稀濒危极小种群野生植物保护工作，在强化就地保护的基础上，切实加强人工繁育研究 |
| 健全秦岭保护法规制度 | 完善规划体系 | 2021年3月 | 配合编制渭南市秦岭天然林保护、湿地保护、生物多样性保护专项规划 |
| 严格项目管理 | 加强监管 | 2020年12月 | 严格项目准入，坚持“谁审批、谁监管，谁主管、谁监管”的原则，加强青山区域项目管理，严格项目审批，严把准入关口，加强事中事后监管。 |
| 落实工作责任 | 建立工作机制 | 2020年12月 | 制定青山保卫战2020年具体实施方案。省上要求时限前，将方案上半年和年度工作完成情况总结报送县发展改革局（秦岭办）、县自然资源局、市生态环境局潼关分局 |

潼关县青山保卫战2020年工作任务清单（县统计局）

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制自然资源资产负债表 | 资产负债表 | 2020年12月 | 配合省级部门编制2018年全省自然资源资产负债表 |
| 落实工作责任 | 建立工作机制 | 2020年12月 | 制定青山保卫战2020年具体工作措施。省上要求时限前，将方案上半年和年度工作完成情况总结报送县发展改革局（秦岭办）、县自然资源局、市生态环境局潼关分局 |

潼关县青山保卫战2020年工作任务清单（县公安局）

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加快生态恢复治理 | 维护生态环境安全 | 2020年12月 | 持续推进“昆仑”行动，严厉打击、有效遏制破坏青山生态环境的违法犯罪行为。贯彻落实《陕西省危化品道路运输重点区域安全监管方案》，有效防控化解社会风险隐患，维护青山区域生态环境安全 |
| 落实工作责任 | 建立工作机制 | 2020年12月 | 制定青山保卫战2020年具体实施方案。省上要求时限前，将方案上半年和年度工作完成情况总结报送县发展改革局（秦岭办）、县自然资源局、市生态环境局潼关分局 |

潼关县青山保卫战2020年工作任务清单（县住房和城乡建设局）

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严格项目管理 | 加强监管 | 2020年12月 | 严格项目准入，坚持“谁审批、谁监管，谁主管、谁监管”的原则，加强青山区域项目管理，严格项目审批，严把准入关口，加强事中事后监管 |
| 落实工作责任 | 建立工作机制 | 2020年12月 | 制定青山保卫战2020年具体工作措施。省上要求时限前，将方案上半年和年度工作完成情况总结报送县发展改革局（秦岭办）、县自然资源局、市生态环境局潼关分局 |

潼关县青山保卫战2020年工作任务清单（县交通运输局）

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严格项目管理 | 加强监管 | 2020年12月 | 严格项目准入，坚持“谁审批、谁监管，谁主管、谁监管”的原则，加强青山区域项目管理，严格项目审批，严把准入关口，加强事中事后监管 |
| 落实工作责任 | 建立工作机制 | 2020年12月 | 制定青山保卫战2020年具体工作措施。省上要求时限前，将方案上半年和年度工作完成情况总结报送县发展改革局（秦岭办）、县自然资源局、市生态环境局潼关分局 |

潼关县青山保卫战2020年工作任务清单（县市场监督管理局）

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严格项目管理 | 加强监管 | 2020年12月 | 严格项目准入，坚持“谁审批、谁监管，谁主管、谁监管”的原则，加强青山区域项目管理，严格项目审批，严把准入关口，加强事中事后监管 |
| 落实工作责任 | 建立工作机制 | 2020年12月 | 制定青山保卫战2020年具体工作措施。省上要求时限前，将方案上半年和年度工作完成情况总结报送县发展改革局（秦岭办）、县自然资源局、市生态环境局潼关分局 |

潼关县青山保卫战2020年工作任务清单（县农业农村局）

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严格项目管理 | 加强监管 | 2020年12月 | 严格项目准入，坚持“谁审批、谁监管，谁主管、谁监管”的原则，加强青山区域项目管理，严格项目审批，严把准入关口，加强事中事后监管 |
| 落实工作责任 | 建立工作机制 | 2020年12月 | 制定青山保卫战2020年具体工作措施。省上要求时限前，将方案上半年和年度工作完成情况总结报送县发展改革局（秦岭办）、县自然资源局、市生态环境局潼关分局 |

潼关县青山保卫战2020年工作任务清单（县体育局）

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严格项目管理 | 加强监管 | 2020年12月 | 严格项目准入，坚持“谁审批、谁监管，谁主管、谁监管”的原则，加强青山区域项目管理，严格项目审批，严把准入关口，加强事中事后监管 |
| 落实工作责任 | 建立工作机制 | 2020年12月 | 制定青山保卫战2020年具体工作措施。省上要求时限前，将方案上半年和年度工作完成情况总结报送县发展改革局（秦岭办）、县自然资源局、市生态环境局潼关分局 |

潼关县青山保卫战2020年工作任务清单（县扶贫办）

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严格项目管理 | 加强监管 | 2020年12月 | 严格项目准入，坚持“谁审批、谁监管，谁主管、谁监管”的原则，加强青山区域项目管理，严格项目审批，严把准入关口，加强事中事后监管 |
| 落实工作责任 | 建立工作机制 | 2020年12月 | 制定青山保卫战2020年具体工作措施。省上要求时限前，将方案上半年和年度工作完成情况总结报送县发展改革局（秦岭办）、县自然资源局、市生态环境局潼关分局 |