潼关县净土保卫战2020年工作方案

为贯彻落实《陕西省土壤污染防治工作方案》（陕政发〔2016〕52号），进一步加强全县土壤污染防治工作，根据《陕西省净土保卫战2020年工作方案》（陕政办发〔2020〕９号），制定本方案。

一、工作目标

全县土壤环境质量总体保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险得到基本管控。受污染耕地安全利用率达到92%以上，污染地块安全利用率达到90%以上；土壤环境质量点位达标率不低于82%，耕地土壤环境质量点位达标率不低于81%。

二、重点任务

（一）深化土壤污染状况调查

1.完善土壤环境质量监测网络。补充设置土壤环境质量省控监测点位，实现土壤环境质量监测点位全覆盖。（市生态环境局潼关分局牵头，参与部门参照《潼关县土壤污染防治工作实施方案》（潼政发〔2017〕16号），各项重点任务均需各镇办落实，下同）

2.开展重点行业企业用地土壤污染状况调查。到2020年底前，基本掌握重点行业企业用地中的污染地块分布及其环境风险情况。（市生态环境局潼关分局牵头）

（二）加强农用地分类管理

3.完成耕地分类划定。实施耕地分类管理，将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护。（县农业农村局、县自然资源局牵头）

4.推进污染耕地安全利用。根据土壤污染状况和农产品超标情况，通过农艺调控、种植业结构调整、土壤污染治理与修复等措施确保耕地安全利用，降低农产品超标风险。到2020年底前，实现受污染耕地安全利用率达到92%以上。（县农业农村局牵头）

5.加强林草园地管理。严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。完善生物农药、引诱剂管理制度，加大使用推广力度。优先将重度污染的牧草地集中区域纳入禁牧休牧实施范围。加强对重度污染林地、园地产出食用农（林）产品质量检测，发现超标的，要采取种植结构调整等措施。（县林业局、县农业农村局牵头）

（三）实施建设用地准入管理

6.强化管理措施。动态更新建设用地土壤污染风险管控和修复名录并向社会公开。加强城镇人口密集区危险化学品生产企业腾退用地的土壤环境监管。依法依规开展相关地块的土壤污染环境调查；确定有污染的，严格落实土壤污染风险管控和修复要求。（市生态环境局潼关分局牵头）

7.落实监管责任。将建设用地土壤环境管理要求纳入国土空间规划和供地管理，土地开发利用必须符合土壤环境质量要求。加强土地征收、收回、收购以及转让、改变用途等环节的监管，充分利用污染地块土壤环境管理系统，提升建设用地土壤环境监管能力。（县自然资源局牵头）

8.建立调查评估制度。对拟收回土地使用权的有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，由土地使用权人负责开展土壤环境状况调查评估；已经收回的，由所在地政府负责开展调查评估。重度污染农用地转为城镇建设用地的，由所在地政府负责组织开展调查评估，调查评估结果向生态环境和自然资源部门备案。（市生态环境局潼关分局、县自然资源局牵头）

（四）加强土壤污染源头管控

9.加强重点企业监管。动态更新土壤污染重点监管企业名录并向社会公布。将土壤污染重点监管单位纳入排污许可重点管理，严格控制有毒有害物质排放，督促落实土壤污染隐患排查制度，按年度开展自行监测，监测结果向社会公开。加大环境执法力度，对超标排放造成土壤污染的企业挂牌督办，限期治理，对治理后仍不能达标的企业坚决依法关停。土壤污染重点监管单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，报所在地县级生态环境、工业和信息化部门备案并实施。（市生态环境局潼关分局牵头）

10.严防矿产资源开发污染。在矿产资源开发利用活动集中的区域严格执行重点污染物特别排放限值。强化尾矿库日常环境监管。做好尾矿库环境风险排查管控工作，防范环境污染风险。（市生态环境局潼关分局牵头）

11.加强涉重金属行业污染防控。严格执行重金属污染物排放标准并落实相关总量控制指标，加大对涉重金属企业的监督检查力度，对整改后仍不达标的企业，依法责令其停业或关闭，并将企业名单向社会公布。（市生态环境局潼关分局牵头）

12.加强固体废物监管。持续开展以黄河流域为重点的“清废”行动，巩固2019“清废”成果。加大对工业固体废物违法违规转移的监管和打击力度，严防工业污染“上山下乡”。（市生态环境局潼关分局牵头）

13.推进非正规垃圾堆放点排查整治。

巩固较大规模农村生活垃圾非正规垃圾堆放点整治成效，防止出现反弹。提高建筑垃圾资源化利用率。（县住房和城乡建设局、县城市管理执法局牵头）

推进“垃圾围堰”整治。（县水务局牵头）

加快农业生产废弃物非正规堆放点整治。（县农业农村局牵头）

14.控制化肥农药污染。推广应用生态调控、生物防治、理化“诱控”等措施，开展农作物病虫害绿色防控试点示范。推进主要农作物病虫害专业化统防统治。积极推广高效施药器械。农药使用量保持零增长，提高主要农作物农药利用率。推广化肥减量增效，积极推广配方施肥技术，化肥使用量保持零增长，提高测土配方施肥技术推广覆盖率。加强农药包装废弃物回收处理。（县农业农村局牵头）

15.回收利用废弃农膜。优先在设施栽培面积较大、农膜使用较多的区域推进降解农膜应用示范和废弃农膜回收利用试点。示范推广0.01mm厚度农膜，提高残膜回收率。创新农膜回收机制，推进果区农膜回收利用试点，积极落实农膜生产经营者回收利用责任。（县农业农村局牵头）

16.强化畜禽养殖污染防治。加强饲料、兽药等监管，坚决打击违法违规生产使用饲料添加剂和抗菌药物行为。以生猪、奶牛等畜牧大县为重点，深入开展养殖场（户）畜禽粪污资源化利用培训，继续推进畜禽粪污资源化整县推进项目和健康养殖项目。畜禽粪污综合利用率达到80%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到90%。（县农业农村局牵头）

17.加强灌溉水水质管理。灌溉用水应符合农田灌溉水质标准，对使用污水灌溉导致污染严重、威胁农产品质量安全的土地，要及时调整种植结构。（县水务局牵头）

18.减少生活污染。推进渭南市生活垃圾分类示范城市建设，加快餐厨垃圾处理试点建设。（县住房和城乡建设局、县发展和改革局牵头）

结合乡村振兴战略，统筹推进农村人居环境综合整治。（县农业农村局牵头）

（五）有序开展土壤污染治理

19.开展治理与修复。加快推进潼关县土壤污染综合防治先行区建设和受污染农用地土壤污染治理与修复技术应用试点项目。（市生态环境局潼关分局、县农业农村局牵头）

20.开展地下水污染防治。开展化工行业等典型污染源周边地下水基础环境状况调查，推进地下水污染防治信息共享。（市生态环境局潼关分局牵头）

21．开展风险管控与成效评估。加强土壤污染风险管控和修复活动监管，依法依规落实相关管理要求，工程实施中要防止土壤挖掘、堆存造成二次污染，转运污染土壤前要提前报告,工程完工后开展风险管控或修复效果评估并向社会公开等。进行土壤污染治理与修复成效综合评估，结果向社会公开。（市生态环境局潼关分局牵头）

三、保障措施

22.落实工作责任。各镇（办）要落实本行政区土壤污染防治主体责任，加强组织领导，完善政策措施，制定年度工作方案，抓好工作落实。（市生态环境局潼关分局牵头）

各重点任务牵头单位要制定专项工作方案，2020年12月15日前，将年度任务完成情况及佐证资料报市生态环境局潼关分局，市生态环境局潼关分局负责汇总并形成年度工作完成情况报告。（市生态环境局潼关分局牵头）

23.保障资金投入。加大对土壤污染防治的投入，用于支持土壤污染防治示范工程和项目，以及土壤污染状况监测、调查和土壤污染责任人认定、风险评估、风险管控、修复等活动，推动土壤污染防治目标任务顺利完成。（县财政局牵头）

24.强化督察考核。发挥环保督察机制作用，把土壤污染防治作为环保督察工作重点内容。市生态环境局潼关分局对照土壤污染防治目标责任书及本方案，会同有关部门对工作完成情况开展年度评估考核，对土壤环境问题突出、区域土壤环境质量明显下降、防治工作不力、群众反映强烈的地区，将按有关程序追究相关镇（办）及部门责任。（市生态环境局潼关分局牵头）

25.深化宣传教育。将土壤污染防治培训纳入党政主要负责同志培训计划并开展相关培训，组织开展各种不同形式土壤环境宣传教育。鼓励各级政府负责同志、分管负责同志带头宣传《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》，在党政主要负责同志培训班或深入基层（中小学、乡村等）时开展土壤污染防治等生态环境保护专题讲座。（市生态环境局潼关分局牵头）

附件：潼关县净土保卫战2020年工作任务清单

附件

潼关县净土保卫战2020年工作任务清单（县发展和改革局）

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤污染源头管控 | 减少生活污染 | 2020年12月 | 加快推进餐厨垃圾处理试点建设。 |

潼关县净土保卫战2020年工作任务清单（县财政局）

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 强化责任落实 | 保障资金投入 | 2020年12月 | 加大对土壤污染防治的投入，支持土壤污染治理修复项目及责任主体缺失污染地块的风险管控和修复工作。 |

潼关县净土保卫战2020年工作任务清单（县自然资源局）

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设用地准入管理 | 用地准入管理 | 2020年12月 | 加强建设用地管理，对于拟收回土地使用权的，已收回土地使用权的疑似污染地块和污染地块，以及用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块，督促开展土壤污染状况调查，土地开发利用必须符合土壤环境质量要求。 |
|  |  | 2020年12月 | 重度污染农用地转为城镇建设用地的，组织开展调查评估，调查评估结果向生态环境和自然资源部门备案。 |
| 农用地分类管控 | 农用地分类管控 | 2020年12月 | 对优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护。 |

潼关县净土保卫战2020年工作任务清单（市生态环境局潼关分局）

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤污染状况详查 | 完善监测网络 | 2020年12月 | 完善土壤环境质量监测网络，补充设置土壤环境质量省控监测点位。 |
|  | 重点行业企业 用地信息调查 | 2020年12月 | 深入开展重点行业企业用地土壤污染状况调查，到2020年底前，基本掌握重点行业企业用地中的污染地块分布及其环境风险情况。 |
| 建设用地准入管理 | 污染地块管理 | 2020年12月 | 建立疑似污染地块名单，动态更新建设用地土壤污染风险管控和修复名录。严格城镇人口密集区危险化学品生产企业腾退用地的土壤环境监管。 |
|  |  | 2020年12月 | 对于用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块，督促开展土壤污染状况调查，严格落实土壤污染风险管控和修复要求。重度污染农用地转为城镇建设用地的，组织开展调查评估，调查评估结果向生态环境和自然资源部门备案。 |
| 土壤污染源头管控 | 土壤污染重 点企业监管 | 2020年12月 | 动态更新土壤污染重点监管企业名录并向社会公布。将土壤污染重点监管单位纳入排污许可重点管理，严格控制有毒有害物质排放，督促落实土壤污染隐患排查制度，按年度开展自行监测方案，监测结果向社会公开。土壤污染重点监管单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，报所在地县级生态环境、工业和信息化部门备案并实施。 |
|  |  | 2020年12月 | 加大环境执法力度，对超标排放造成土壤污染的企业挂牌督办，限期治理，对治理后仍不能达标的企业坚决依法关停。 |
|  | 严防矿产资源 开发污染土壤 | 2020年12月 | 在矿产资源开发利用活动集中的区域严格执行重点污染物特别排放限值。 |
|  |  | 2020年12月 | 强化尾矿库日常环境监管。做好尾矿库环境风险排查管控工作，防范环境污染风险。 |
|  | 涉重金属行 业污染防控 | 2020年12月 | 严格执行重金属污染物排放标准并落实相关总量控制指标，加大对涉重金属企业的监督检查力度，对整改后仍不达标的企业，依法责令其停业或关闭，并将企业名单向社会公布。 |
|  |  | 2020年12月 | 完成涉镉等重金属重点行业企业排查整治任务。 |
|  | 加强固体废物监管 | 2020年12月 | 加强固体废物监管，巩固2019“清废”成果。 |
|  |  | 2020年12月 | 加大对工业固体废物违法违规转移的监管和打击力度，严防工业污染“上山下乡”。 |
| 开展土壤污染治理 | 推进试点建设 | 2020年12月 | 加快推进潼关县土壤污染综合防治先行区建设和受污染农用地土壤污染治理与修复技术应用试点项目。 |
|  | 地下水污染防治 | 2020年12月 | 组织开展化工行业等典型污染源周边地下水基础环境状况调查，推进地下水污染防治信息共享。 |
|  | 强化监督管理 | 2020年12月 | 加强土壤污染风险管控和修复活动监管，依法依规落实相关管理要求，工程实施中要防止土壤挖掘、堆存造成二次污染，转运污染土壤前要提前报告,工程完工后开展风险管控或修复效果评估并向社会公开等。 |
|  | 开展综合评估 | 2020年12月 | 委托第三方机构对土壤污染治理与修复成效进行综合评估，结果向社会公开。 |
| 强化责任落实 | 强化工作调度 | 2020年12月 | 12月15日前，净土保卫战各重点任务牵头单位将牵头工作完成情况及佐证资料报送市生态环境局潼关分局。 |
|  | 加强宣传教育 | 2020年12月 | 深化宣传教育，将土壤污染防治培训纳入党政主要负责同志培训计划并开展相关培训，组织开展各种不同形式土壤环境宣传教育。 |

潼关县净土保卫战2020年工作任务清单（县住房和城乡建设局）

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤污染源头管控 | 减少生活污染 | 2020年12月 | 巩固较大规模农村生活垃圾非正规垃圾堆放点整治成效，推进渭南市生活垃圾分类示范城市建设。 |

渭南市净土保卫战20120年工作任务清单（县城市管理执法局）

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤污染源头管控 | 非正规垃圾堆 放点排查整治 | 2020年12月 | 不断提高建筑垃圾资源化利用。 |

潼关县净土保卫战2020年工作任务清单（县水务局）

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤污染源头管控 | 非正规垃圾堆 放点排查整治 | 2020年12月 | 组织开展“垃圾围堰”整治。 |
|  | 灌溉水水质管理 | 2020年12月 | 组织开展灌溉水水质定期监测和评价。 |

潼关县净土保卫战2020年工作任务清单（县农业农村局）

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 农用地分类管控 | 农用地类别划定 | 2020年12月 | 完成耕地分类划定，实施耕地分类管理，对优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护。 |
|  | 污染耕地安全利用 | 2020年12月 | 组织开展受污染耕地安全利用工作并按计划完成。 |
|  | 林草园地管理 | 2020年12月 | 严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。完善生物农药、引诱剂管理制度，加大使用推广力度。优先将重度污染的牧草地集中区域纳入禁牧休牧实施范围。加强对重度污染林地、园地产出食用农（林）产品质量检测，发现超标的，要采取种植结构调整等措施。 |
| 土壤污染源头管控 | 非正规垃圾堆 放点排查整治 | 2020年12月 | 组织开展农业生产废弃物非正规堆放点整治。 |
|  | 控制化肥农药污染 | 2020年12月 | 推进化肥和农药减量化，保持化肥农药使用量零增长。 |
|  | 废弃农膜回收利用 | 2020年12月 | 组织开展废弃农膜回收利用试点。 |
|  | 畜禽养殖污染防治 | 2020年12月 | 开展畜禽养殖废弃物资源化利用;实施畜禽粪污资源化利用整县推进项目和健康养殖项目；畜禽粪污综合利用率达到80%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到90%。 |
|  | 减少生活污染 | 2020年12月 | 结合乡村振兴战略，统筹推进农村人居环境综合整治。 |

潼关县净土保卫战2020年工作任务清单（县林业局）

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 农用地分类管控 | 林草园地管理 | 2020年12月 | 严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。完善生物农药、引诱剂管理制度，加大使用推广力度。优先将重度污染的牧草地集中区域纳入禁牧休牧实施范围。加强对重度污染林地、园地产出食用农（林）产品质量检测，发现超标的，要采取种植结构调整等措施。 |