潼关县工人文化宫改造提升项目采购需求

1、项目概况：潼关县工人文化官位于潼关县和平路南段，为砖混四层设计，由于装修年久，出现线路老化、屋内漏水、墙体分裂等现象，按照陕西省总工会和渭南市总工会改造修缮提升文化宫的要求，拟对潼关县文化宫进行提升改造，设置职工之家接待中心、职工舞蹈室、办公室、职工书画展览室、多功能会议室、室内卫生间、文化宫门头等内容进行改造提升。

2、工期：9个月

3、工程地点：渭南市潼关县和平路南段。

4、质量标准：达到国家施工验收规范合格标准

5、质保期：竣工验收后一年。

6、具体采购内容详见招标文件

五、工程质量标准、期限、效率等要求

工程质量标准：合格

期限：8个月。

效率等要求：供应商需要提供合理的项目整体施工方案，并可跟踪实施；供应商需落实工期和人员、机械安排，确保按期交付使用。

六、付款方式

合同签定后付中标总工程款的40%，而后按照工程进度付款（拆除、水电、地板、墙体结束后付30%，门头、门窗、灯具、楼梯、防水、墙板、部分家具安装完成后付10%，保洁、窗帘、空调等所有工作完结后付5%），质量保修期结束后付剩余5%的工程款。

七、验收标准

1、本工程应按要求完成工程全部内容。

2、本工程验收标准应符合国家相关工程管理规定及行业标准以及图纸要求。

3、本项目还需要达到以下验收要求：符合竞争性磋商文件和乙方响应文件所要求以及国家相关技术标准，并在项目完成后，由采购人组成验收小组进行验收（必要时聘请相应专家或委托相应部门验收），经过验收小组检查后一致认为已达到要求视为验收合格。

潼关县总工会

2023年12月22日