附件：

- 17 -

潼关县2024年重点项目建议计划表

| 序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 建设年限 | 建设性质 | 总投资 （万元） | 2024年计划投资（万元） | 项目地址 | 资金来源 | 投资主体 | 责任 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（100个） |  |  |  |  | 1506620 | 499379 |  |  |  |  |
| 工业类：（11个） |  |  |  |  | 287089 | 149800 |  |  |  |  |
| 1★ | 潼关县汇能多元素金精矿综合回收利用项目 | 该项目总占265亩，建筑面积126620平方米。新建原料库、成品（交易）库、分离系统、浸出系统、洗涤系统、精炼系统、电解系统等生产设施及其它附属设施；配套建设水电系统、供暖系统、污水处理系统、生产办公设施、厂区绿化等。 | 2023-2024 | 续建 | 65262 | 25000 | 工业园区 | 企业 自筹 | 汇能有色科技有限责任公司 | 工 业 园 区 |
| 2★ | 1GWh全钒液流储能电站建设项目 | 该项目总占地114亩，建筑面积30891平方米。新建一条1GWh全钒液流储能电站系统装备制造生产线，包含大容量全钒液流储能模块及储能系统，电解液生产系统，废水处理系统及2*5MWh储能示范电站。 | 2024-2025 | 新建 | 75000 | 30000 | 工业园区 | 企业 自筹 | 聚泰新材料科技有限公司 | 工 业 园 区 |

| - 18 - 3★ | 国能潼关新能源共享储能项目 | 该项目总占地24亩。新建化学储能电站1座，设置电池系统、储能变流系统、通讯监控系统，铺设配送电网3公里；配套建设厂区道路、给排水、绿化亮化等基础设施。 | 2024 | 新建 | 20000 | 20000 | 城关街道办 | 企业 自筹 | 国能公司 | 发 改 局 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4★ | 新能源废旧动力蓄电池回收及梯次利用建设项目 | 该项目主要利用金国公司现有厂房新建1条年回收及梯次利用2万吨新能源废旧动力蓄电池生产线，及其他配套基础设施。 | 2024 | 新建 | 2600 | 2600 | 工业园区 | 企业自筹 | 金国环保科技有限公司 | 工 业 园 区 |
| 5★ | 潼关县中陕核标准化厂房及节能增效提升项目 | 该项目总占地12亩。新建标准化厂房7536平方米及配套辅助设施；新建工业氧化钼生产线，包括2条长度50米的大型回转窑，一套制酸系统以及辅助设施。 | 2024-2025 | 新建 | 12000 | 2000 | 工业园区 | 企业自筹 | 中陕核钼业 公司 | 工 业 园 区 |
| 6★ | 潼关县屋顶光伏发电项目 | 该项目主要利用现有政府机关、学校、企业及居民闲置屋顶，全面铺设分布式光伏设施。 | 2024 | 新建 | 30000 | 30000 | 县域内 | 企业自筹 | 国能公司 中电公司 | 发 改 局 |
| 7★ | 潼关县肉夹馍产业园区标准化厂房及配套基础设施建设项目 | 该项目一期占地44亩。主要建设园区标准化厂房及道路、给排水、消防等配套设施。 | 2024-2025 | 新建 | 14000 | 5000 | 城关街道办 | 中省投资县级配套 | 商业发展中心 | 商业 发展 中心 |

| - 19 - 8 | 潼关县贵金属 精炼加工中心项目 | 该项目总占地20亩，建筑面积20000平方米。新建精炼生产车间、金银饰品加工车间、金银工业制品生产车间等生产设施以及周边绿化、亮化、硬化等配套设施。 | 2024-2025 | 新建 | 35000 | 20000 | 工业园区 | 企业自筹 | 汇能有色科技有限责任公司 | 工 业 园 区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 潼关县建筑垃圾回收利用建设项目 | 该项目总占地50亩，建筑面积10000平方米。新建日处理85t建筑垃圾综合回收利用厂一座。新建建筑垃圾堆放场、再生骨料生产车间、预拌砂浆生产车间、混凝土制品生产车间、成品仓等生产设施，配套购置相关垃圾处理设备、垃圾收集车、铲车，防污、防尘、防燥处理等设备。 | 2024-2025 | 新建 | 20227 | 5200 | 城关镇 | 中省投资县级配套 | 城 管 局 | 城 管 局 |
| 10 | 潼关县电子商务孵化产业园 | 该项目总占地50亩，建筑面积35430平方米。新建电商孵化培训中心、特色产品展销大厅、物流仓储配送区、电商工作室；配套建设给排水、电力电气等项目设施设备。 | 2024-2025 | 新建 | 8000 | 8000 | 城关街道办 | 中省投资县级配套 | 商业发展中心 | 商业发展中心 |
| 11 | 陕西雄关佳酿 “金潼关”酒业项目 | 该项目总占地30亩，建筑面积5300平方米。新建生产厂房3000平方米，产品展厅500平方米，库房800平方米；配套建设办公用房、化验室、质检室、员工活动场所等1000平方米，及室外硬化、绿化、亮化。 | 2024-2025 | 新建 | 5000 | 2000 | 秦东镇 | 企业自筹 | 雄关佳酿 酒业有限公司 | 秦 东 镇 |
| 农业类（7个） |  |  |  |  | 48955 | 23955 |  |  |  |  |
| 12 | 潼关县农光互补林下农业种植项目 | 该项目主要利用现有铺设光伏发电土地发展林下农业种植。包括铺设灌溉管道72000米，购买滴管等灌溉设施，修建生产道路55000米，购置农业机械、种苗、化肥等生产物资，建设农产品仓储中心等。 | 2024 | 新建 | 2000 | 2000 | 县域内 | 企业自筹 | 国能公司 | 发 改 局 |

| - 20 - 13 | 潼关县太要镇乡村振兴综合产业发展项目 | 该项目主要为购置太要社区五味子产业园项目和秦王寨新瑞沣食品有限公司配套设施设备和相关厂区改扩建。 | 2024 | 新建 | 400 | 400 | 太要镇 | 企业自筹 | 太要社区 秦王寨社区 | 太 要 镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 潼关县绿色食品冷链物流 | 该项目总占地20亩，建筑面积11500平方米。新建冷库5000平方米、低温库1500平方米、干仓库3000平方米、加工车间2000平方米；配套建设电力、照明、给排水、通风消防、气调设施、储配设施及相关设施设备购置。 | 2024-2025 | 新建 | 6200 | 6200 | 城关街道办 | 中省投资县级配套 | 商业发展中心 | 商业发展中心 |
| 15 | 潼关县农业产销一体化园区 | 该项目总占地20亩，建筑面积13600平方米。新建冷库3000平方米、农产品销售中心5500平方米、农产品加工车间5100平方米；规划停车场3000平方米，以及室外工程等配套设施。 | 2024-2025 | 新建 | 6000 | 6000 | 城关街道办 | 中省投资县级配套 | 商业发展中心 | 商业发展中心 |
| 16 | 潼关县城乡肉类冷链物流项目 | 该项目总占地20亩，建筑面积11700平方米。新建肉品冷藏代储库5000平方米、冷冻库2000平方米、常温库2500平方米、加工车间2200平方米；配套建设电力及照明、给排水、通风消防及相关设施设备购置。 | 2024 | 新建 | 5000 | 5000 | 城关街道办 | 中省投资县级配套 | 商业发展中心 | 商业发展中心 |
| 17 | 潼关龙儿堰养殖有限公司梅花鹿养殖建设项目 | 该项目总占地85亩。新建圈舍、晾晒场、饲料库、消毒区等生产厂房；配套购置种鹿100头，污水处理系统1套，青贮池以及给排水、电气照明等配套设施建设 | 2023-2024 | 续建 | 3355 | 1355 | 代字营镇 | 企业自筹 | 龙儿堰 养殖公司 | 代 字 营 镇 |
| 18 | 潼关县软籽石榴试验站及附属设施建设项目 | 该项目新建软籽石榴试验站1座，占地50亩；新建设施大棚试验田2000亩；新建高标准冷库2座；新建分拣车间1座。配套建设园区内水肥一体化及道路给排水建设，购置相关设施设备。 | 2023-2025 | 续建 | 26000 | 3000 | 城关街道办 | 中省投资县级配套 | 农业农村局 | 农业农村局 |

| 文化旅游类：（6个） - 21 - |  |  |  |  | 447320 | 39334 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19★ | 潼关县古城景区建设项目 | 该项目总占地600亩，建筑面积27.5万平方米。新建古城核心区、水岸人家主题区、云潼关汉文化主题区以及城防体系、女娲山庄、游客集散中心、青少年活动中心；配套建设景区道路、给排水管网、电气管网等基础设施。 | 2024-2026 | 续建 | 400000 | 20000 | 秦东镇 | 企业自筹 | 华潼 公司 | 秦 东 镇 |
| 20★ | 潼关县游泳馆建设项目 | 该项目总占地44.13亩，建筑面积9741.85平方米。新建一个国标游泳池、一个儿童浅水区、功能性用房及附属用房，设置坐席1500座。 | 2023-2024 | 续建 | 12700 | 6000 | 城关街道办 | 中省投资县级配套 | 文 旅 局 | 文 旅 局 |
| 21★ | 潼关县室内体育馆建设项目 | 该项目总占地34亩，建筑面积1240平方米。新建室内体育馆一座，包含羽毛球场地、篮球场地、乒乓球场地等。配套建设管理服务间，给排水、绿化、电气、安防、通讯等相关设施，规划建设停车位120个。 | 2024-2025 | 新建 | 11300 | 5000 | 城关街道办 | 中省投资县级配套 | 文 旅 局 | 文 旅 局 |
| 22 | 十二连城烽火台遗址（3、20、21号）保护修复项目 | 该项目主要对十二连城烽火台（3、20、21号）遗址本体进行保护加固以及周边环境进行治理。 | 2024-2025 | 新建 | 534 | 334 | 城关街道办 秦东镇 | 中省投资县级配套 | 文 旅 局 | 文 旅 局 |
| 23 | 潼关县水坡巷历史文化街区保护提升项目 | 该项目主要对水坡巷街区内7户县级文保单位建筑本体修缮2500平方米,室内修正优化3200平方米，建筑结构加固1200平方米；对56户传统历史建筑修缮7840平方米，其他历史建筑结构加固2500平方米；对5户巷口传统街面立面整1800平方米，改建非遗展示工作室540平方米，配套公共服务设施改造建设。 | 2024-2025 | 新建 | 7786 | 3000 | 秦东镇 | 中省投资县级配套 | 秦 东 镇 | 秦 东 镇 |

| - 22 - 24 | 潼关县“两馆一院”建设项目 | 该项目总占地29亩，建筑面积23000平方米。新建图书馆、文化馆、剧院等附属设施；配套建设给排水管网、电力、通讯、消防等基础设施。 | 2024-2025 | 续建 | 15000 | 5000 | 城关街道办 | 中省投资县级配套 | 发 改 局 | 发 改 局 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础设施类（31个） |  |  |  |  | 200013 | 96135 |  |  |  |  |
| 25★ | 潼关县净水厂及配套管网供水项目 | 该项目总占地10亩。新建净水厂1座，供水规模为 2.5万米3/d；输水泵站2座，设计总流量 1.456米3/s；输水管道17.3公里。 | 2024-2025 | 新建 | 22500 | 7000 | 城关街道办 | 中省投资县级配套 | 水 务 局 | 水 务 局 |
| 26★ | 潼关县独立工矿区项目 | 该项目主要对沿山老破旧矿区基础设施进行改造，包括给排水官网铺设、道路等设施进行提升改造。 | 2024 | 新建 | 3000 | 3000 | 县域内 | 中省投资县级配套 | 项目建设 服务中心 | 发 改 局 |
| 27★ | 潼关县秦东镇智慧停车场项目 | 该项目总占地17.88亩。新建停车场一座，规划停车位300个，配备90个充电桩；配套完善电气、给排水、智慧停车场云平台及充电桩设备。 | 2024 | 新建 | 8000 | 4500 | 秦东镇 | 中省投资县级配套 | 秦 东 镇 | 秦 东 镇 |
| 28★ | 潼关县污水处理站及配套管网项目 | 该项目主要建设镇级、村级综合池（格栅渠、调节池、污泥池及消毒池），计量井，A³/O+米BBR一体化设备、生产用房(包括配电间、加药间、设备间、值班室)等设施；配套铺设污水管网。 | 2024 | 新建 | 9224 | 5010 | 城关街道办 | 中省投资县级配套 企业自筹 | 水务集团 污水公司 | 水务集团 污水公司 |
| 29★ | 潼关县基层政权建设项目 | 该项目主要建设廉政文化教育基地、执法办案中心；配套建设给排水、业务用房及附属设施。 | 2024 | 新建 | 9143 | 8790 | 城关街道办 | 中省投资县级配套 | 公 安 局 | 公 安 局 |

| - 23 - 30 | 潼关县522暨310国道改建项目310段 | 该项目主要启动310国道二级路8.222公里，建设铁钩大桥下部结构，完成禁沟大桥下部结构路基工程。 | 2024-2025 | 续建 | 43000 | 5000 | 城关街道办 代字营镇 | 中省投资县级配套 | 交 通 局 | 交 通 局 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 潼关X328桐峪镇至安乐镇路面改造建设项目 | 该项目主要铺设东官村东侧河南交界处至安乐中心小学道路16.3公里，设计路基宽度6.5米-8.0米，路面宽度6.0米-7.0米，两侧各 0.25米硬路肩，全线采用沥青混凝土路面，重画热熔标线、补齐标示标牌。 | 2024-2025 | 改建 | 1711 | 1711 | 桐峪镇 太要镇 城关街道办 | 中省投资县级配套 | 交 通 局 | 交 通 局 |
| 32 | 潼关X203太要镇至太峪水库路面改造建设项目 | 该项目主要铺设太要人民法庭南100米交叉口至太峪水库道路6.4公里，设计路基宽度6.5米-8.0米，路面宽度6.0米-7.0米，两侧各 0.25米硬路肩，全线采用沥青混凝土路面，重画热熔标线、补齐标示标牌。 | 2024-2025 | 改建 | 663 | 663 | 太要镇 | 中省投资县级配套 | 交 通 局 | 交 通 局 |
| 33 | 潼关县农村公路服务中心2024年农村公路养护工程 | 该项目主要对修复秦欧路Y306路面3.5公里，现浇排水渠300米；处置秦洛路X203安保工程隐患2处，治理秦欧路Y306灾害1.0公里。 | 2024-2025 | 改造 | 502 | 502 | 秦东镇 太要镇 | 中省投资县级配套 | 交 通 局 | 交 通 局 |
| 34 | 潼关县2022年新增普通国省道养护工程 | 该项目主要对2022年新增普通国省道进行养护，养护全长15.0公里。其中：G521线 K104+600 ~K108+100 段养护全长3.5公里;K108+100 ~K110+800 段，养护全长2.7公里；S312线K0+000 ~K4+380 段，养护全长4.38公里；K5+480~K16+100段 ，养护全程10.62公里 。 | 2024-2025 | 改造 | 593 | 593 | 秦东镇 代字营镇 | 中省投资县级配套 | 交 通 局 | 交 通 局 |

| - 24 - 35 | 创建第三批城乡交通运输一体化全国示范县 | 该项目主要建设实施实施“基础设施、特色主题、基本支撑点、环境优化保障”等七项工程，实现道路客运、货运物流、邮政快递、旅游、供销、电商的充分融合，推动交通公共设施向农村延伸、交通公共服务向农村覆盖、农村物流快速稳步发展。 | 2024 | 新建 | 4106 | 4106 | 县域内 | 中省投资县级配套 | 交 通 局 | 交 通 局 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 创建农村客货邮融合发展省级样板县 | 该项目主要整合交通、商业、供销、邮政等部门资源，健全县镇村三级寄递物流体系，新开通5条客货邮融合线路，农村快递搭载通村客运配送，降低农村寄递物流配送成本。 | 2024 | 新建 | 500 | 500 | 县域内 | 中省投资县级配套 | 交 通 局 | 交 通 局 |
| 37 | 潼关县和平路北延伸及提升改造工程 | 该项目主要新建宽56米、长230米道路1条，配套建设给排水管网、电力、绿化亮化基础设施。 | 2024 | 新建 | 13000 | 13000 | 城关街道办 | 县级资金 | 住 建 局 | 住 建 局 |
| 38 | 潼关县游客集散中心及配套停车场建设项目 | 该项目总占地20亩，建筑面积4700.00平方米。新建游客服务中心一座，旅游停车场3500平方米；配套建设游客驿站智能化服务系统以及供水供电设施的改造提升。 | 2024-2025 | 新建 | 8005 | 4000 | 城关街道办 | 中省投资县级配套 | 文 旅 局 | 文 旅 局 |
| 39 | 潼关县非物质文化遗产展示传习中心建设项目 | 该项目总占地40亩，建筑面积10000平方米。新建非遗传习中心展示馆1座。包含：非遗展示厅3600平方米、手工技艺传承厅3000平方米、展演中心2400平方米、接待中心和休息区1000平方米。采用多种现代展陈方式和手段，充分展示酱菜、肉夹馍、黄河老腔等非物质文化遗产。 | 2024-2025 | 新建 | 22000 | 5000 | 城关街道办 | 中省投资县级配套 | 文 旅 局 | 文 旅 局 |

| - 25 - 40 | “智慧秦东” 社会治理暨综合指挥中心平台及配套基础服务项目 | 该项目主要对秦东镇政府及下辖三村一社区进行智能化提升。包括新建前端监控点位150个，购置安装本地服务器4台，购置成品化视频软件组件模块1套，购置安装指挥大厅会议扩声系统1套、一体化停车闸机系统3套，配套智慧停车管理软件1套，提升现有社会治理一体化指挥平台功能。 | 2024-2025 | 新建 | 2015 | 2015 | 秦东镇 | 中省投资县级配套 | 秦 东 镇 | 秦 东 镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 潼关县秦东棚改二期室外配套项目 | 该项目主要对秦东棚户区改造二期配套基础设施进行完善，包括道路工程、给排水工程、电力电信工程，供热工程、绿化工程等。 | 2024 | 续建 | 2300 | 600 | 秦东镇 | 中省投资县级配套 | 秦 东 镇 | 秦 东 镇 |
| 42 | 渭南市潼关县秦王寨景区乡村旅游高质量发展项目 | 该项目总占地2亩，建筑面积1300平方米。主要建设农产品交易中心一座；配套建设停车场，升级改造原明清建筑，仿古城墙；完善景区旅游标识系统及排水、电气等配套基础设施。 | 2024 | 新建 | 350 | 350 | 太要镇 | 企业自筹 | 太 要 镇 | 太 要 镇 |
| 43 | 潼关县工业园区智慧停车场项目 | 该项目总占地30亩，建筑面积300平方米。新建停车场15435平方米，规划停车位570个，购置充电桩设备70套；配套建设给排水、电力、硬化、停车管理用房等基础设施。 | 2024 | 新建 | 4000 | 2000 | 工业园区 | 中省投资县级配套 | 工 业 园 区 | 工 业 园 区 |
| 44 | 潼关县工业园区污水处理厂及配套管网项目 | 该项目总占地45亩，建筑面积12000平方米。新建日处理规模18000立方米污水处理厂1座，铺设污水管网62.5公里。配套建设综合服务楼1500平方米、配电间80平方米，购置污水处理设施等。 | 2024-2025 | 新建 | 10011 | 5000 | 工业园区 | 中省投资县级配套 | 工 业 园 区 | 工 业 园 区 |

| - 26 - 45 | 潼关县桐峪镇智慧停车场建设项目 | 该项目总占地20亩。新建地上停车位一座，规划车位600个、安装汽车充电桩200个，同时配备排水、标示标线、停车场智能管理系统等配套设施。 | 2024 | 新建 | 4029 | 2000 | 桐峪镇 | 中省投资县级配套 | 桐 峪 镇 | 桐 峪 镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 桐峪镇镇区生活污水处理建设项目 | 该项目新建200米3/d处理设施两座，扩容一座，涝池两座；铺设镇区污水主干网19241米、支管6920米。 | 2024 | 新建 | 1972 | 1972 | 桐峪镇 | 中省投资县级配套 | 桐 峪 镇 | 桐 峪 镇 |
| 47 | 潼关县桐峪镇镇区西北环线改造提升项目 | 该项目主要对改造提升镇区西北环线路面850米；路灯安装45盏；铺设给水管网850米；铺设雨污管网1700米；电力管沟850米；以及绿化、亮化等其他配套基础设施。 | 2024 | 新建 | 800 | 800 | 桐峪镇 | 中省投资县级配套 | 桐 峪 镇 | 桐 峪 镇 |
| 48 | 潼关县城区供水管网改造工程 | 该项目主要改造城区供水管网79公里（其中主管道19公里，支管60公里），阀门安装64套。新打机井6眼，新建井站井房6座，辐射改造水井至水厂输水管18公里；制水厂更换高压配电系统2套、更换远程控制系统一套、更换加氯设备一套，以及其他配套基础设施建设。 | 2023-2024 | 续建 | 8366 | 4800 | 城关街道办 | 中省投资县级配套 企业自筹 | 水务集团 供水公司 | 水务集团 供水公司 |
| 49 | 潼关县工业园区新区大道延伸工程项目 | 该项目主要建设工业园区新区大道至310国道太要段道路以及附属配套设施建设。 | 2024-2025 | 新建 | 10000 | 3000 | 代字营镇 太要镇 | 中省投资县级配套 | 工 业 园 区 | 工 业 园 区 |

| 50 - 27 - | 潼关县祥顺矿业综合楼及矿工避灾搬迁项目 | 该项目主要对祥顺公司老旧综合楼进行整体搬迁，新建综合楼及附属配套设施，提升防灾减灾能力水平。 | 2024 | 新建 | 4000 | 4000 | 城关街道办 | 企业自筹 | 潼关县祥顺矿业发展有限公司 | 黄金产业发展中心 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | 潼关县智慧云建设项目 | 该项目新建智慧云中心700平方米；配套建设智慧云系统、安防系统、消防电力等设施。 | 2024 | 新建 | 1000 | 1000 | 城关街道办 | 企业自筹 | 电信潼关 分公司 | 电信潼关 分公司 |
| 52 | 潼关县智慧矿山安防系统建设项目 | 该项目分三期建设。一期建设机房1座，完成各个峪口门禁系统，人脸识别设备安装；二期建设5大应用系统，分别为综合信息门户、智慧矿山一张图、矿山综合监管、智能安防监测预警、智能巡查系统；三期建设地质灾害滑坡、坍塌预警系统，安装大数据监测可视化平台。 | 2024 | 新建 | 2013 | 2013 | 县域内 | 中省投资县级配套 | 黄金产业 发展中心 | 黄金产业 发展中心 |
| 53 | 潼关县应急指挥调度中心建设项目 | 该项目主要建设应急指挥调度中心1座，建筑面积480平方米。包含应急指挥、应急救援、生态环保监测检查。 | 2024 | 新建 | 1500 | 1500 | 城关街道办 | 中省投资县级配套 | 项目建设 服务中心 | 发 改 局 |
| 54 | 潼关县杨震廉洁文化教育基地提升改造项目 | 该项目主要对杨震廉政教育基地改造进行提升改造。其中：原展厅改造提升：共4个展区，总布展面积约1410平方米；新增展区：清风廊：新展陈古代著名廉洁人物12个和当代共产党人的廉洁楷模12个；庭院左右两侧牌坊：增设现场教学宣传栏8块；庭院内在原有14个石头刻字，增加23-30个颂廉洁诗词集古代廉言的宣传牌。 户外广场：增设标识牌1个及新建游客接待服务中心。 | 2024 | 新建 | 680 | 680 | 秦东镇 | 县级资金 | 纪 委 监 委 | 纪 委 监 委 |

| - 28 - 55 | 潼关县人民法院秦东法庭建设项目 | 该项目总占地2.84亩，建筑面积1030平方米。新建人民法院秦东法庭一座，三层结构。配套建设停车场、道路硬化、绿化等设施。 | 2024 | 新建 | 450 | 450 | 秦东镇 | 中省投资县级配套 | 法 院 | 法 院 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | 潼关县人民检察院快速检测实验室建设项目 | 该项目新建140平方米快检实验室一座；配套购置快检指挥车和快检实验室检测实验仪器设备。 | 2024 | 新建 | 580 | 580 | 城关街道办 | 中省投资县级配套 | 检 察 院 | 检 察 院 |
| 社会民生类：（19个） |  |  |  |  | 136642 | 74482 |  |  |  |  |
| 57★ | 潼关县城区排水防涝等老化更新改造项目 | 该项目主要铺设四知街、北环路、尚德路排水管网及出口。1.新建四知街东排水通道2342米；2.新建北环路排涝通道700米；3.新建尚德路北段排水管网5000米。 | 2024 | 新建 | 11594 | 11594 | 城关街道办 | 中省投资县级配套 | 住 建 局 | 住 建 局 |
| 58★ | 潼关县2024年城市更新改造项目 | 该项目主要包含3个方面更新改造。1.金城大道西侧人行道进行路面硬化、绿化、给水管网、亮化、景观小品等其它配套设施；2.电影院计划新建停车位50个，新增汽车充电桩15个；市场监督管理局后院计划新建停车位100个，新增汽车充电桩30个；原城区中队土地计划升级改停车位40个，新增汽车充电桩12个配套相关设备的采购安装；3.实施黄金首饰街提升改造，包括一、二、三街和沿和平路立面统一进行改造，路面及人行道铺装，新增配套休闲服务设施，提升首饰街商业品位，完善城市服务功能。 | 2024-2026 | 新建 | 50000 | 15000 | 城关街道办 | 中省投资县级配套 | 住 建 局 | 住 建 局 |

| - 29 - 59★ | 潼关县第二人民医院项目 | 该项目主要为第二人民医院配套医用设备、信息化设备设施采购以及院内绿化等建设。 | 2023-2024 | 续建 | 12000 | 4000 | 城关街道办 | 中省投资县级配套 | 卫 健 局 | 卫 健 局 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 潼关县医疗信息化及设备配套项目 | 该项目新建县域一主一备数据中心1座，县级区域卫生健康信息平台1套；包括电子病历系统、远程医疗服务体系、移动医疗服务应用、推广移动医疗服务应用信系统及硬件等。 | 2024 | 新建 | 11000 | 5000 | 县域内 | 中省投资 （亚行贷款）县级配套 | 卫 健 局 | 卫 健 局 |
| 61 | 潼关县新能源城乡公交车更新项目 | 该项目主要为采购38辆新能源电动车,用于改善现城乡公交运营条件打造绿色、便捷公共交通。 | 2023-2024 | 续建 | 2000 | 1000 | 县域内 | 中省投资县级配套 | 交 通 局 | 交 通 局 |
| 62 | 潼关县城市老旧供水设施提升改造工程项目 | 该项目主要更换小区内输水主管道240.5公里，配水支管道398公里，入户管网523.5公里；安装远传水表系统一套及无线远传水表26000块，设置检修阀井85座、排气井35座、排泥阀井32座、水表井2600座;安装管网监测系统，分段、分区安装管网监测仪器；新建智能化平台及水质检测中心。 | 2024-2025 | 新建 | 8900 | 4900 | 城关街道办 | 企业自筹 | 县供水公司 | 水 务 局 |

| - 30 - 63 | 潼关县老旧小区改造项目 | 该项目主要对6个老旧小区进行改造。包括小区主干道路面更新、外立面更新、屋面防水、楼梯间粉刷、强弱电改造、汽车、电动自行车充电桩安装等配套基础设施建设。 | 2023-2024 | 续建 | 2262 | 2262 | 城关街道办 | 中省投资县级配套 | 住 建 局 | 住 建 局 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | 潼关县镇级区域养老服务中心建设项目 | 该项目总占地41.62亩，建筑面积27717平方米。新建镇级养老服务中心4座，其中:城关街道办8667平方米、桐峪镇6750平方米、秦东镇6667平方米、代字营镇5133平方米。规划建设床位400张。 | 2024-2025 | 新建 | 4800 | 3840 | 县域内 | 中省投资县级配套 | 民 政 局 | 民 政 局 |
| 65 | 潼关县殡葬服务中心项目 | 该项目总占地40亩，建筑面积3752.48平方米。新建殡葬服务中心一座。包含道路、消防、配电、大门、锅炉用房、丧属接待用房等殡仪馆附属用房。 | 2023-2024 | 续建 | 6415 | 2575 | 城关街道办 | 中省投资县级配套 | 民 政 局 | 民 政 局 |
| 66 | 潼关县城市公益性公墓二期项目 | 该项目总占地80亩。规划建设墓位12270个，其中单人墓穴：3570个，双人墓穴：3550个，壁葬墓穴：3000个，树葬墓穴：2150个，配套建设公墓道路、护坡、绿化等。 | 2024 | 新建 | 3360 | 3360 | 城关街道办 | 中省投资县级配套 | 民 政 局 | 民 政 局 |
| 67 | 潼关县老年养护院建设项目 | 该项目总占地20亩，建设面积22400平方米。新建老年养护院一座，设置床位500张；配套建设给排水、电力消防等辅助设施。 | 2024-2025 | 新建 | 6800 | 5440 | 城关街道办 | 中省投资县级配套 | 民 政 局 | 民 政 局 |
| 68 | 潼关县岳渎中学设施设备采购及信息化建设项目 | 该项目主要岳渎中学教学设备进行采购，打造国家教育标准化考场及校园信息化。 | 2024 | 新建 | 1850 | 1850 | 城关街道办 | 中省投资县级配套 | 教 科 局 | 教 科 局 |

| - 31 - 69 | 潼关县城关二中运动场建设项目 | 该项目主要新建运动场看台220平方米，更换运动场塑胶跑道，篮球场。羽毛球场、铺设硅PU面层及草坪2000平方米。 | 2024 | 新建 | 460 | 460 | 城关街道办 | 中省投资县级配套 | 教 科 局 | 教 科 局 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | 潼关县健身步道建设项目 | 该项目主要建设健身休闲长廊一条。其中包括：健身步道21.25公里，设计宽度2.4米；骑行车道16.8公里，设计宽度2.5米。 | 2024-2025 | 新建 | 4000 | 2000 | 城关街道办 | 中省投资县级配套 | 项目建设 服务中心 | 发 改 局 |
| 71 | 大中型水库后期扶持2023年度项目第二批次 | 该项目主要对大中型水库后期人蓄饮水、生产道路、美丽家园、生产开发、技能培训进行综合提升。 | 2024 | 新建 | 1571 | 1571 | 县域内 | 中省投资县级配套 | 水土保持和移民工作中心 | 水 务 局 |
| 72 | 潼关县移民扶持建设项目 | 该项目主要包含村级生产道路、人蓄饮水、村级广场、生产设施设备购置；配套发放移民直补。 | 2024 | 新建 | 3376 | 3376 | 县域内 | 中省投资县级配套 | 水土保持和移民工作中心 | 水 务 局 |

| - 32 - 73 | 潼关县2024年巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接资金产业类基础设施项目 | 该项目涉及5个镇（街道），27个行政村（社区）。主要为新建冷库，生猪育肥舍，农副产品加工厂房，软籽石榴分拣车间，设施大棚，发展特色种养殖产业等。 | 2024 | 新建 | 1788 | 1788 | 县域内 | 中省投资县级配套 | 乡 村 振 兴 局 | 乡 村 振 兴 局 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | 潼关县2024年巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接资金公共基础设施建设项目 | 该项目涉及5个镇（街道），27个行政村（社区）。主要为新建排水渠、村级生产路硬化、（修缮）太阳能路灯等基础设施。 | 2024 | 新建 | 866 | 866 | 县域内 | 中省投资县级配套 | 乡 村 振 兴 局 | 乡 村 振 兴 局 |
| 生态环境治理类：（18个） |  |  |  |  | 101201 | 70073 |  |  |  |  |
| 75★ | 潼关县尾矿库区域生态环境综合治理项目 | 该项目主要对17座尾矿库进行综合治理及安全提升。包括尾矿库坝面护坡，垃圾清理，土地整理，尾矿库库区上层覆土厚土配肥、生态绿化、排水渠垃圾清理，土地整理，排水渠两侧建设挡土墙建设；改造排洪系统，增大泄洪能力，实现清污分流，全面提升尾矿库安全风险监测预警。 | 2024 | 新建 | 15046 | 10000 | 县域内 | 中省投资县级配套 | 发改局 应急管理局 | 发改局 应急局 |
| 76★ | 潼关县废渣综合管控治理项目 | 该项目主要对川城子、寺角营、马家寨、马吉、十里铺及姚青河历史遗留废渣进行综合管控，安全封存废渣约130万立方米。包含周边废渣清理工程、表层废渣固化稳定化工程、表层废渣阻隔防渗工程、废渣坡面边坡稳定工程以及废渣点其余配套风险管控工程。 | 2023-2024 | 续建 | 7960 | 6440 | 代字营镇 | 中省投资县级配套 | 市生态环境局 潼关分局 | 市生态环境局潼关分局 |

| - 33 - 77★ | 潼关县森林城市建设项目 | 该项目主要对县域内生态环境进行绿化提升。主要包含：1.北赤路陕豫界至黄河大桥段两侧道路防护林修复，补植常绿树种；十里铺村南侧西至凹里村段黄土台塬区，防护林进行补栽修复，总建设面积2297.87亩；2.建设人工造林12000亩，森林抚育23700亩，森林乡村4个，节点1个；3.对4个村庄人居环境整治及乡村绿化美化；4.三化一片林森林乡村建设，建设面积3万亩；5.修复黄河湿地保护650亩。 | 2024-2025 | 新建 | 5452 | 5452 | 秦东镇 | 中省投资县级配套 | 自然资源局 | 自然资源局 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78★ | 潼关县太峪河河道生态修复工程建设项目 | 该项目主要对三河口至太峪河干流进行修复治理，包含河道底泥清理工程和湿地恢复工程。 | 2023-2024 | 续建 | 4900 | 1900 | 太要镇 | 中省投资县级配套 | 市生态环境局 潼关分局 | 市生态环境局潼关分局 |
| 79★ | 潼关县双桥河流域生态环境综合治理项目 | 该项目主要对双桥河流域进行修复治理，包含河道底泥清理工程、河滨缓冲带和湿地恢复工程。 | 2023-2024 | 续建 | 4800 | 1700 | 太要镇 | 中省投资县级配套 | 市生态环境局 潼关分局 | 市生态环境局潼关分局 |

| - 34 - 80★ | 潼关县重点流域农业面源污染治理项目 | 该项目主要为畜禽粪污污染防治工程、水产养殖尾水治理工程、农膜回收再利用生产工程、秸秆综合利用工程、农田面源污染治理工程、农业面源污染治理惠农推广工程、污染监测体系建设工程、辅助工程等8大工程，提升潼关农业面源污染治理能力。 | 2024-2025 | 新建 | 10036 | 7536 | 县域内 | 中省投资县级配套 企业自筹 | 农 业 农 村 局 | 农 业 农 村 局 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81★ | 潼关县2024年地质灾害综防体系建设工程治理项目 | 该项目共计治理6个地点，其中黄土崩塌治理项目5个，滑坡治理项目1个，泥石流治理项目1个。1.太要镇欧家城村二组黄土崩塌治理；2.城关街办马涧村二三组黄土崩塌治理；3.城关街办三河村二组东边黄土崩塌治理；4.秦东镇南刘村三组黄土崩塌治理；5.秦东镇苏家村一组滑坡治理；6.桐峪镇东官三四组黄土崩塌治理。 | 2024 | 新建 | 2000 | 2000 | 县域内 | 中省投资县级配套 | 自 然 资 源 局 | 自 然 资 源 局 |
| 82 | 潼关县双桥河善车峪河重点段防洪工程 | 该项目主要为新修护岸5943米，新建上堤路左右岸各一处；疏浚清障1.82万立方米。 | 2023-2024 | 续建 | 2095 | 1052 | 桐峪镇 太要镇 | 中省投资县级配套 | 水 务 局 | 水 务 局 |
| 83 | 潼关县双桥河太峪水库至陇海线段防洪工程 | 该项目主要为新建堤防6.58公里，拆除重建或利用堤防1.57公里。新建下河踏步8处，排水涵管4处。 | 2023-2024 | 续建 | 2590 | 1321 | 太要镇 | 中省投资县级配套 | 水 务 局 | 水 务 局 |
| 84 | 潼关县双桥河姚青河重点段治理工程 | 该项目主要为河道清淤疏障工程；左岸新修护岸3.5公里、右岸新修护岸3.49公里；新建下河踏步2处；拆除碍洪生产桥3座。 | 2023-2024 | 续建 | 2403 | 1152 | 代字营镇 | 中省投资县级配套 | 水 务 局 | 水 务 局 |

| - 35 - 85 | 潼关县双桥河麻峪河重点段治理工程 | 该项目主要包括麻峪河段新建堤防5.863公里，西峪河段修复水毁护岸 246.6米，设置铅丝笼石护脚254米，固床潜坝5座，新建下河踏步10处、穿堤涵管8处。 | 2023-2024 | 续建 | 2650 | 1557 | 太要镇 | 中省投资县级配套 | 水 务 局 | 水 务 局 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86 | 潼关县双桥河潼河南寨子至南刘段防洪工程 | 该项目主要为新建护岸7156.6米，新建下河踏步10处，提升河道防洪能力。 | 2023-2024 | 续建 | 2824 | 1692 | 城关街道办 | 中省投资县级配套 | 水 务 局 | 水 务 局 |
| 87 | 潼关县三北防护林六期 | 该项目建设人工造林8000亩，森林抚育20000亩。 | 2024-2025 | 新建 | 2500 | 1500 | 县域内 | 中省投资县级配套 | 林 业 局 | 林 业 局 |
| 88 | 潼关县北水关生态修复治理项目 | 该项目主要对北水关景区周围进行绿化、硬化及基础设施建设。 | 2024 | 新建 | 4000 | 4000 | 秦东镇 | 中省投资县级配套 | 林 业 局 | 林 业 局 |
| 89 | 潼关县禁沟河中下游流域生态环境保护修复项目 | 该项目主要对禁沟河中下游流域生态环境进行保护修复。包含综合整治区、水土流失防治区、土地复垦区和生态农业及美丽乡村建设区等四个治理单元。通过河道清理、生态绿化、人工造林、荒地复垦、生态农业及美丽乡村等工程，改善区内的生态环境。保护修复面积7.71平方公里，恢复区域内生态功能。 | 2024 | 新建 | 1572 | 1572 | 县域内 | 中省投资县级配套 | 自 然 资 源 局 | 自 然 资 源 局 |

| - 36 - 90 | 陕西省2024年山水林田湖草沙生态保护修复项目 | 该项目主要将整个小流域治理区划分为峪道综合整治区、水土流失防治区、土地复垦区和生态农业及美丽乡村建设区等四个治理单元。通过河道清理、生态绿化、人工造林、荒地复垦、生态农业及美丽乡村等工程，改善区内的生态环境。保护修复面积10.06平方公里，恢复区域内生态功能。 | 2024 | 新建 | 2974 | 2974 | 县域内 | 中省投资县级配套 | 自 然 资 源 局 | 自 然 资 源 局 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | 秦东镇全域污水 管网建设项目 | 该项目铺设污水管网51015米。其中：主管采用DN400MM，长度为17782米。支管采用DN300MM，长度为33233米。配套各村（社区）建设污水处理站各一座，日处理量为4700立方米/日，全面提升农村人居环境，保护黄河流域生态发展。 | 2024-2026 | 新建 | 11979 | 3000 | 秦东镇 | 中省投资县级配套 | 秦 东 镇 | 秦 东 镇 |
| 92 | 潼关县祥顺矿业郭家城尾矿库建设项目 | 该项目主要对祥顺郭家城尾矿库进行综合治理及安全提升。包括尾矿库坝面护坡，垃圾清理，土地整理，尾矿库库区上层覆土厚土配肥、生态绿化、排水渠垃圾清理，土地整理，排水渠两侧建设挡土墙建设；改造排洪系统，增大泄洪能力，实现清污分流，全面提升尾矿库安全风险监测预警。 | 2024 | 新建 | 15000 | 15000 | 城关街道办 | 企业自筹 | 潼关县祥顺矿业发展有限公司 | 黄金产业发展中心 |
| 93 | 潼关县列斜沟流域顺丰社区生态清洁小流域综合治理工程 | 该项目主要对列斜沟流域顺丰社区区域内水土流失和面源污染进行综合治理。包含:整修梯田，修建生产道路1063米，购置垃圾收集设施，减少农村面源污染。 | 2024 | 新建 | 420 | 225 | 城关街道办 | 中省投资县级配套 | 水土保持和移民扶持工作中心 | 水 务 局 |
| 房地产类：（7个） |  |  |  |  | 289000 | 49200 |  |  |  |  |
| 94★ - 37 - | 潼关县上河茗居住宅小区 | 该项目总占地67.21亩，建筑面积14.3万平方米。新建18层高层住宅楼13栋,商业综合楼1栋；配套建设给排水、电力等基础设施。 | 2023-2025 | 续建 | 48000 | 5000 | 城关街道办 | 企业自筹 | 正恒诚房地产开发有限公司 | 住 建 局 |
| 95★ | 潼关县金郡首府小区 | 该项目总占地82.14亩，建筑面积18.6万平方米。新建18层高层10栋，10+1版式小高层4栋，8层小高层2栋；配套建设地下车库及幼儿园1座。 | 2023-2025 | 续建 | 70000 | 5000 | 城关街道办 | 企业自筹 | 金昌置业有限公司 | 住 建 局 |
| 96★ | 潼关县明德公馆建设项目 | 该项目总占地50亩，建筑面积6万方米。新建大平层住宅楼12栋、多层楼住宅楼8栋；配套建设给排水、绿化亮化等基础设施。 | 2023-2025 | 续建 | 50000 | 25000 | 城关街道办 | 企业自筹 | 中晟房地产开发有限责任公司 | 住 建 局 |
| 97 | 潼关县嘉和苑天玺商住小区一期项目 | 该项目总占地79.4亩，建筑面积12.5万平方米。新建18层高层5栋，11层小高层1栋，6+1平层4栋，3层4栋。配套建设给排水、绿化亮化等基础设施。 | 2023-2025 | 续建 | 50000 | 5000 | 城关街道办 | 企业自筹 | 金阁嘉和苑房地产开发有限公司 | 住 建 局 |
| - 38 - 98 | 潼关县春天里住宅小区建设项目 | 该项目总占地41.28亩，建筑面积4.4万平方米。新建6+1层砖混结构住宅楼10栋，11+1层剪力墙结构住宅楼1栋，2层框架结构商铺及设备房等。 | 2023-2025 | 续建 | 13000 | 5000 | 城关街道办 | 企业自筹 | 庆泽房地产 开发有限公司 | 住 建 局 |
| 99 | 潼关县银河安居小区建设项目 | 该项目总占地5亩，建筑面积1.1万平方米。新建3栋6层砖混结构，约110户，户均100平方米，同时建设环保、消防、安全等配套基础设施建设。 | 2024-2025 | 新建 | 2000 | 1200 | 城关街道办 | 企业自筹 | 中州建置业有限公司 | 城 关 街 道 办 |
| 100 | 潼关县桃林路棚户区改造项目 | 该项目总占地100亩，建筑面积20.2万平方米。商品住宅1350户；商建面积26000平方米，地下车库面积13600平方米，规划720个车位；以及给排水、供热、供电、消防、弱电等配套基础设施建设。 | 2023-2025 | 续建 | 56000 | 3000 | 城关街道办 | 企业自筹 | 城投公司 | 城投公司 |