附件

- 4 -

县十九届人大第二次会议建议批评和意见办理情况

| 序号 | 建议内容 | 承办单位 | 办理情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关于做好顺风社区香椿产业发展的建议 | 农业  农村局 | 一是组织农业农村局技术人员、部分村社区党委书记、种植大户先后赴华阴、山西香椿种植基地进行了观摩学习；二是筹措资金15万元，对具有香椿栽植意愿并有一定基础的顺丰、汾井、东马三个自然村进行扶持资助。三是及时邀请相关专家和技术人员对我县香椿产业进行技术指导，确保香椿产业健康发展。截至目前，全县已经种植香椿300余亩。 |
|
| 2 | 关于在移民搬迁小区建立社区工厂的建议 | 发改局 | 社区工厂是指各类企业主要是劳动密集型企业和创业人员在移民搬迁社区或利用乡（镇）、村集体的老厂房、学校旧址、农家庭院、民居民宅等闲置土地、房屋，创办的生产加工型工厂（分厂）或加工车间。企业每吸纳一个脱贫劳动力就业、且签订不低于1年期限劳动合同的，给予1000元的一次性岗位补贴。吸纳人数不低于其员工总数1/3的，对其生产经营场地租赁费、水电费，按不超过实际支出额50%的标准给予补贴，补贴期限为两年。经与顺丰村村委会沟通，了解到截止目前石磨面粉及手工馍加工销售企业还在筹建当中，待企业正式运营后，将积极与企业进行对接，并根据文件要求进行认定及落实补贴政策。 |
|
| 3 | 关于完善农村人居环境环卫基础设施建设的建议 | 住建局 | 成立工作专班，借鉴了大荔县农村垃圾收运体系建设的经验做法，策划包装农村人居环境整治项目。项目总投资11657.23万元，在四镇一办新建垃圾转运站10座，配备小型垃圾保洁车辆45辆，分类垃圾车20辆，分类垃圾桶10492个；新建垃圾收集点284处。目前城关镇街道屯丰村、安乐社区、永丰源村、代字营上北头村、歇马村、太要镇欧家城村、秦东镇十里铺村7个中转站点位已建成，其他正在按照时序施工，预计年底可建成投用。 |
| 4 | 关于进一步做大做强潼关县软籽石榴产业的建议 | 农业  农村局 | 1、建设潼关软籽石榴试验站。4月24日，农业农村局、县商业行业服务中心及金桥园区经营业主等一行10余人，赴白水县苹果产业试验站考察学习试验站的前期建设、业务开展及日常运营等情况。为更好的建设我县软籽石榴试验站学习积累相关经验。目前，软籽石榴试验站项目正在积极筹划。2、出台软籽石榴优惠政策。出台《关于加快推进软籽石榴产业高质量发展的实施意见》，在已有的优惠政策基础上，初步拿出了新的优惠政策，正在优化和报请批准的过程中。3、拓宽销售渠道。按照民众的购买行为变化趋势，在加大展会宣传、视频号宣传、平台达人宣传的同时，正在筹划网上专业销售平台的建立，最终实现线上线下立体化销售的全新局面。10月9日，在西安成功举办潼关软籽石榴区域公用品牌发布会，“高端化、精品化”发展路径初步形成，潼关软籽石榴区域公用品牌价值达到2.54亿元。4、高质高效创建、做好示范引领，示范户、示范基地，完善软籽石榴市场体系，做好销售品牌打造。创建省级软籽石榴产业园1个，市级产业园2个，市级高质高效示范园3个，县级高质高效示范园5个。 |
| 5 | 关于切实加强农村自来水工程建设的建议 | 水务局 | 潼关县农村饮水工程“十一五、十二五”“十三五”分期分批解决了123521人的饮水问题,并针对农村饮用水水质安全，建成了农村饮水安全水质化验中心并投入使用。2020年又针对农村安全饮水，编制了“十四五”规划。编制了代字营集中供水工程、太要镇集中供水工程和桐峪镇集中供水工程，代字营集中供水工程初步设计方案已在市局审查批复。下一步将按照“建大、并中、减小”的原则，进一步优化农村供水格局，加快推进代字营集中供水工程项目前期工作，加快太要集中供水工程、桐峪集中供水工程等千吨万人供水工程项目审批工作，不断提升农村供水保障水平。利用水库或引调水等骨干水源作为农村供水水源，实施农村规模化供水工程、中小型集中供水联网并网工程建设，有条件村组可实施城乡供水一体化或城镇供水管网向周边村庄延伸工程，推进农村供水高质量发展。农村供水工程建设标准偏低、设施老化的镇村，重点实施小型供水工程标准化改造，补齐农村供水短板弱项。推进供水入户，提高自来水普及率。 |
|
| 6 | 关于进一步加强农村基础设施提升改造的意见建议 | 农业  农村局 | 整合资金项目，集中规划、统筹实施。今年全县计划投资20.84亿元，实施道路硬化、安全饮水、环境整治、绿化亮化等建设类项目58个。截止目前，全县累计实施并完成建设类项目40个，项目进度为68.9%。乡村建设4个示范村围绕基础设施、公共服务、人居环境等方面进行整体提升，计划投资1172.352万元，实施建设类项目18个，目前完成10个，项目进度为55.5%。示范村水、电、路等基础设施得到全面巩固提升，村级综合服务中心、农村幸福院、村级卫生室等公共服务设施全面达标，群众生产生活条件持续改善。 |
|
|
| 7 | 关于积极打造乡村振兴示范点的意见建议  - 6 - | 农业农村局、乡村振兴局 | 1、完成四知村、秦王寨村、上善村、顺风村等4个示范村调研工作，形成工作清单，根据行业部门职能细化示范点打造工作任务，全力推动乡村振兴示范点的打造。全县2023年度计划投资20.84亿元，实施建设类项目58个，截止目前，全县累计实施并完成建设类项目40个，项目进度为68.9%，根据目前工作进度来看，12月底前，可全面完成年度工作任务。3个乡村建设示范村围绕基础设施、公共服务、人居环境等方面进行整体提升，计划投资1059.022万元，实施建设类项目14个，目前完成7个，项目进度为50%，12月底前，可全面完成年度工作任务。2023年四知村项目4个，资金量114.324万元，涉及内容为道路硬化、文化演出，由水务局、乡村振兴局、文旅局实施，目前已完工验收项目1个；秦王寨社区项目2个，资金量49.494万元，涉及内容为道路硬化、文化演出，由水务局、文旅局负责实施，目前项目正在实施阶段；上善村项目3个，资金量330.534万元，涉及内容地质灾害治理、道路硬化、文化演出，由自然资源局、水务局、文旅局负责实施，目前项目正在实施阶段。 2、加快示范村乡村建设。出台《潼关县乡村建设行动实施意见》，结合职责分工任务，明确任务清单、项目清单，细化支持示范村建设的年度实施项目内容；聚焦3个乡村建设示范村建设任务，制定了四知村、上善村、秦王寨社区等3个乡村建设示范村（社区）项目清单，投资概算1059万元，分别在基础设施、公共服务、人居环境等方面进行整体提升。做好村庄规划推进乡村振兴。将全域28个村分为3类，其中城郊融合类10个、集聚提升类17个、特色保护类1个，无搬迁撤并类村庄。2个省级试点和10个市级试点村庄的实用性村庄规划编制成果已形成，进行了初审，到2023年底实现实用性村庄规划全覆盖。 |
|
|
|
| 8  - 7 - | 关于加强农村宅基地使用管理的建议 | 农业农村局、自然资源局 | 一是对农村闲置宅基地摸清底数。全县现存农村空置宅基地1800处，面积36万平方米。二是试点先行。结合税南村的突出性和典型性由县委农村工作领导小组牵头，县农业农村局和城关街道成立工作小组对城关街道庆丰村税南村开展闲置宅基地盘活利用试点，制定了《潼关县关于开展税南村“空心村”整治试点工作方案》，明确方式和工作程序，确保盘活利用又长可循、有规可依。三是规范模式。通过“一会六统一”的模式进行闲置宅基地盘活利用。四是加强政策宣传。在尊重村民和村集体组织的意愿下，将老旧、闲置的房子进行拆除复耕，还原宅基地的耕种能力，可用于耕地占补平衡或城乡建设用地增减挂钩项目实施。既有效盘活农村土地资源、改善人居环境、助推乡村振兴和美丽乡村建设，又为后期县域经济发展做出贡献。 |
| 9 | 关于全面推进我县农产品品牌建设的意见建议 | 农业  农村局 | 1、通过品牌打造与培育，实现农产品价值提升。我县注册了“潼关软籽石榴”地理标志证明商标，同时，也申请注册了“岳渎果业”“中子嵋”“红初鑫”“列斜沟”“籽特软”“潼和谷”等5个特色农产品的企业商标。软籽石榴、酱菜、樱桃等特色农产品依托品牌效应都走向了市场。 2、通过品牌维护与宣传，提升农产品知名度。围绕“潼关软籽石榴”区域公用品牌建设，举办了各类节庆活动，如“特色果品展销会”、“农民丰收节”和其他丰富多彩的农产品展销会等。组织企业参加杨凌农博会、南京苏陕联谊农副产品展销会、首届中国泗洪软籽石榴展销会、渭南市名优农特产品展销推介会及省、市举办的其他各类展览会、展销会，宣传展示和推广我县农业特色和名优农产品，并充分利用网络平台，建立多方面农产品宣传推广渠道。 3、建设现代农业产业园区，推动特色农产品标准化规模化生产。依托软籽石榴、樱桃等优势特色主导产品，创建了1个省级农业园区（金桥现代农业园区）和3个市级高质高效示范园（是金桥现代农业园区、中子嵋园区和潼和谷大樱桃示范园），着力抓好金桥现代农业园区、中子嵋园区等现代农业园区建设，不断优化农产品品种布局，推进我县特色农产品规模化、标准化生产。 4、探索线上销售模式，扩大市场，提高知名度。通过网上商城、抖音、拼多多、淘宝等网络平台开展线上营销活动，利用互联网优势，最大限度地把我县优秀品牌、优质水果直接推介给消费者，有效降低企业营销信息传播的成本。 5、注重媒体宣传。在宣传方面，我们加强与各级新闻媒体的联系，通过微信、抖音、电视、报纸、网络等多种媒体介质塑造品牌价值，提升品牌知名度，更好地把潼关特色农产品推向消费市场。 |
|
|
|
|
|
| 10  - 8 - | 关于农业引进高端设施，在农业基础上下功夫的建议 | 农业  农村局 | 1、科技支撑不断增强，现代农业稳步发展。新增秸秆还田机7台、玉米精量播种机5台、微耕机65台。“三夏”累计投入小麦联合收割机134台，小麦机收10.38万亩，机收率98.7%；落实农机购置补贴资金77.93万元，受益农户326户，补贴机具353台，培训农机手174名，农业机械化水平持续提升。 2、农产品仓储保鲜冷链物流设施建设全覆盖。目前，我县农产品产地冷藏保鲜设施70余座，总容量7000吨。已初步形成了以特色、优质农产品生产基地为基础，以区域性、综合性、专业性冷链物流市场为依托的多元发展格局。 3、实现城乡一体化生活垃圾转运体系。投入专项资金4000万元，建设垃圾中转站10座，垃圾收集点284个，配备小型垃圾保洁车、分类垃圾车65辆，分类垃圾桶1.4万个，污水处理站（厂）3个。 |
|
|
| 11 | 关于大力发展上善村连翘产业带动农民增收致富的建议 | 农业  农村局 | 1、依托资源发展。上善村地处秦岭北麓，温度气候适宜，有发展中药材的天然优势，全村总人口5125人，总户数1215户，年人均纯收入14650万元，目前种植连翘1200亩，预计2025年挂果，亩收益在5500-6000元之间，纯利润在4500元-5000元，每年可增加人均纯收入1000元左右。 2、建立种植基地。积极鼓励药材企业、合作社及村集体经济等新型经营主体在太要社区太峪片发展中药种植基地。我县药材生产一是订单生产，依托一些国内中药企业药材基地为后盾，县域中药材企业、专业合作社与种植户签订种植协议，根据订单组织生产，避免了中药材生产的盲目性；二是合作社或中药材企业直接承包或组织社员承包农民土地及山地连片种植，形成基地规模化生产。 3、畅通销售渠道。为解决销售问题，让中药材销售无后顾之忧。依托潼关县药材协会和中药材销售经纪人，将中药材以原材料的形式收购并销往河南、广西、安徽、重庆、成都等地的大中型制药厂或中药材批发市场，已先后和陕西森佛公司、商洛天士力、陕西万寿、利君中药、商洛香菊制药等药材公司建立长期合作关系，为我县中药材销售搭建桥梁。 4、做好技术服务。积极邀请专家指导农户使用先进的技术进行种植，及时解决相应的问题，以提升种植户的抗风险能力。及时组建成立了药材专家技术团队，为药材生产保驾护航。专业技术团队由西北农林科技大学、县级专业技术人员和协会技术人员长期合作，并邀请陕西中药材首席专家王渭玲教授对潼关道地药材“潼沙苑”、丹参、地黄、苦参等中药材进行现场技术指导和业务培训。 5、资金扶持。先后向上善村拨付产业扶贫资金105万元用于连翘产业发展。其中去年拨了55万元，今年又拨了50万元用于扩大连翘产业发展。为上善村连翘产业良好发展，增加农民收入奠定了坚实的基础。 |
|
|
|
|
|
| 12  - 9 - | 关于太要社区太峪片发展中药产业的意见建议 | 农业农村局、林业局 | 目前太要镇种植的中药品种主要有酸枣仁和连翘。鼓励药材企业、合作社及村集体经济等新型经营主体在太要社区太峪片发展中药种植基地。为解决销售问题，依托潼关县药材协会和中药材销售经纪人，将中药材以原材料的形式收购并销往河南、广西、安徽、重庆、成都等地的大中型制药厂或中药材批发市场，已先后和多家药材公司建立长期合作关系。积极指导农户使用先进的技术进行种植，及时解决相应的问题，以提升种植户的抗风险能力。组建成立了药材专家技术团队，为药材生产保驾护航。专业技术团队由西北农林科技大学、县级专业技术人员和协会技术人员长期合作，并邀请王渭玲教授对潼关道地药材“潼沙苑”、丹参、地黄、苦参、五味子等中药材进行现场技术指导和业务培训。加大资金扶持。今年，为了中药材产业的发展，向太要镇拨付40万元用于支持太要镇药材五味子的种植，为全县药材产业发展，增加农民收入打下了良好的基础，让乡村走进振兴，迈向富裕。 潼关中药材产业化发展的框架已具雏形，已初步向基地标准、订单式采购、产品优质化方向发展。南部山区野生连翘、五味子、黄精、等中药材资源十分丰富，大约120余种，目前野生连翘分布面积3000余亩，山区群众引进优良品种人工种植五味子60余亩，通过两年的观察长势健壮良好，适合当地土壤、气候生长。县林业局今年5月份联合潼关县药材协会，对我县中药材产业发展及南部山区开展了野生中药材资源初步调研，联合相关部门发布了关于严禁野生连翘“抢青”采收的通告，下一步将联合省市专家教授、科研单位对我县山区野生种质资源，开展调查研究，加大科技培训力度，强化潼关道地药材种质资源和濒危物种保护、药材道地性研究，实现中药材产业资源可持续利用。 |
|
|
| 13 | 关于农村排污管网工程加快实施的建议 | 农业农村局、住建局 | 目前，桐峪社区污水处理站工程已基本建设完成，工程已进入验收阶段，目前正在协调用电事宜。上善村污水处理站及配套管网工程，主体工程目前已基本建设完成，正在完善辅助工程。秦东污水处理厂管网延伸项目污水管网工程，目前管网布设工程已全部完成，待全线贯通后接入秦东镇污水厂。制定方案。结合我县工作实际，制定《潼关县2023年农村人居环境整治工作实施方案》。方案聚焦农村人居环境整治提升工作任务，重点实施“七大”工程，其中包括农村生活污水治理工程。该工程由市生态环境局潼关分局具体负责。加强沟通协调。 |
| 14 | 关于加强矿山公园维护管理，推动文旅融合多元发展的建议 | 城关  街道办 | 一是高度重视小秦岭金矿国家矿山公园项目西北地区唯一的稀缺性，将该项目列入城关街道全域旅游重点推进项目；二是积极参与省市县各类项目招商推介会，通过大力宣传推介，加快招商引资步伐，进一步推动项目建设；三是按照属地管理，夯实责任，积极改善环境面貌，加大旅游安全巡查力度；四是协调相关部门积极盘活闲置资源，合理利用。 |
|
| 15 | 关于加强“西姚芯子”等非物质文化遗产抢救性保护的意见建议 | 文旅局 | 1、西姚芯子”是潼关特色的民间社火表演，为使其重新登上表演舞台，对代字营镇“西姚芯子”的表演道具与表演人员进行摸排并登记造册，积极联系“西姚芯子”所在的镇村及项目相关人员，指导其按照非遗项目申报要求整理资料。 2、积极搜集整理“西姚芯子”文字影像资料，目前已收集到视频影像资料1部、照片文字资料50余副，为2024年“西姚芯子”申报市级非遗项目打好坚实的基础，推动其更好的保护传承。 |
|
| 16 | 关于加快环山路建设，避免大型车辆驶入镇区的建议 | 交通局 | 桐安路（环山路）改造项目已纳入2023年潼关县的县乡路改造项目，渭南市交通运输局已下达建设任务，委托中铁二十局集团有限公司拿出初步设计，设计方案已申报市行政审批局、市交通运输局，施工图审批手续已完成，待招标完成后，将积极组织施工，确保工程建设按期完工。 |
|
| 17 | 关于加快工业园区到桐峪镇区的道路建设的建议 | 交通局 | 2022年，县交通局申请桐峪镇至窑上县乡路改造项目，同年完成项目前期手续办理和施工。目前，工业园区至桐峪镇道路畅通，满足当地群众生产生活需求和产业发展。 |
|
| 18  - 10 - | 关于加快上善村旅游评级认定的建议 | 文旅局 | 根据上善村乡村旅游发展情况，成立了上善村旅游评级认定工作专班，对标对表完善上善村评级资料，指导上善村进行申报创建3A级旅游景区，创建计划已于5月份上报市局，市文旅局对上善村评级资料进行初步审核，并提出创建意见建议。对照反馈意见进行了上善村创建实施和资料整理汇编，目前已整理完毕待达到认定标准后再次邀请景区评定委员会对上善村进行A级景区评定。 下一步，将加强与市文旅局以及桐峪镇上善村的沟通衔接，做好A级景区创建的申报指导，加快上善村旅游评级认定工作。 |
|
|
| 19  - 11 - | 关于开通旅游专线的意见建议 | 交通局  文旅局 | 一是在元宵节、五一节假日期间，开通了潼关县城至马趵泉1号假日旅游专线和潼关县城至东山古城景区2号假日旅游专线等两条旅游专线，为旅客提供免费乘车服务。其中在五一假日期间免费运送旅客2000余人次。 二是规划设计了《潼关县旅游指南手册》，按照游客需求合理安排部署运营线路。截至2023年，我县共有A级景区6个，其中4A级景区1个（潼关古城景区），3A级景区5个（杨震廉政博物馆、万盛园景区、秦王寨马趵泉景区、岳渎景区、古渡口景区）。万盛园景区在县城内，交通便利；岳渎景区位于城关街道办庆丰村，有免费公交车可直接抵达；古城景区、古渡口景区位于秦东镇港口社区，有县城通往秦东镇西北村的城乡公交车可抵达；杨震廉政博物馆位于秦东镇四知村，有县城通往华阴的班车可抵达；秦王寨景区位于太要镇秦王寨社区，有县城通往河南豫灵的班车可抵达，目前通往各景区皆备有公共交通。 |
|
|
|
|
|
| 20 | 关于太峪至洛南路段修复的意见建议 | 交通局  水务局 | 1、经积极申请，太峪至洛南段县乡路改造项目已经市交通运输局批复。今年建设计划已下达，现正在进行施工图评审和施工图批复。前期手续完成后，将积极组织招标、施工。争取年内完成所有建设任务，为当地群众生产生活和产业发展助力。 2、近年来，极端天气频发。去年主汛期以来，我县先后经历多次强降雨天气过程，致我县水利基础设施发生不同程度水毁，太峪至洛南路段河堤多处水毁，存在安全隐患。去年汛后，县水务局积极收集统计水利设施水毁受灾情况并将统计数据上报上级主管部门，积极争取上级水利救灾资金支持。待水利救灾资金下达后，将谋划实施太峪至洛南段堤防水毁修复工程，对水毁堤防进行修复加固，确保堤防工程防洪减灾效益持续正常发挥，为过往车辆通行安全提供保障。 |
|
|
| 21 | 关于修复国欧路的意见建议 | 交通局 | 以前的国欧路经过路网提升该线路更名为310国道至地质公园路。2022年完成该项目立项审批及前期手续办理工作，2023年3月15日正式开工建设，于2023年4月17日完成全线沥青路面铺设；项目全长 3.952km，三级公路技术标准，总投资1100余万元。该项目建成通车后，将有力促进地方产业发展升级和乡村振兴。 |
|
| 22  - 12 - | 关于北赤路全面提升改造的建议 | 交通局  秦东镇 | 一是在节假日期间，为全力做好北赤路交通减压工作，最大限度防止交通拥堵，对北赤路重点路口、路段设置交通安全劝导岗，停车场门前设置党员志愿服务岗，引导车辆有序停放、文明出行；二是整合利用智慧秦东平台在北赤路重要交通节点安装监控设备，节假日与恶劣天气下由专人负责对北赤路交通状况进行动态监测；三是在景区周围规划建设智慧停车场，全力减轻节假日北赤路车流压力；四是对北赤路进行安全隐患排查，检修基础排水设施，开展路域环境提升整治；五是配合相关部门在北赤路沿线增加基础设施，建成建设绿色小景观、湿地公园等项目，增强夜间照明设施；六是开展北赤路污水管网提升改造项目，研判道路下水井盖设置，减少车辆颠簸与路面积水，消除安全隐患。北赤路已升级为628国道，已移交公路段管理。交通部门即将实施628国道改造项目，彻底解决安全隐患和照明问题。 |
|
| 23 | 关于秦东镇上斜路道路面治理的建议 | 交通局 | 今年，县交通局就对上斜路进行盖板修复7次，清理水渠200米，使用‘12砖’3000块，沙子10余吨，水泥3吨，更换盖板93块，修复过水钢网2处，花费养护经费约30000元。一直以来，潼关县农村公路服务中心积极对县内县乡道路进行巡查，发现问题，科学制定措施，修补道路病害。尤其是对县道X203秦洛路上斜路段的道路基础设施加强巡查，有效保障了行车安全。 将进一步加强道路巡查力度，对发现的问题及时整改，全面提升公路品质，完善公路质量，优化基础设施，提高农村公路的安全性、舒适性，着力形成更为通畅、便捷、舒适、安全的农村公路体系。 |
|
|
|
| 24 | 关于维护我县黄河老腔艺术团相关费用的建议 | 文旅局 | 为了宣传、保护黄河老腔的传承和发展，黄河老腔已被列入省级濒危保护戏种，由省财政每年给予25万元经费支持，用于培养人才、宣传黄河老腔。县文旅局也将黄河老腔的发展壮大列入潼关传统文化传承的重要内容，将黄河老腔艺术团纳入到县“四进零距”文化惠民演出，每年定期签订演出合同。在重要节日、文化活动中也安排了演出任务，增加了黄河老腔的曝光率和演出收入。 |
|
| 25 | 推行城乡居民医疗保险逐年结转的情况 | 医保局 | 自2020年起，城乡居民医疗保险市级统筹，实行城乡居民医保普通门诊统筹制度，未制定个人账户结转累计制度；按照现行的门诊统筹制度，参保人在统筹区域内社区卫生服务中心（乡镇卫生院）、社区卫生服务站（村卫生室）门诊就诊产生的政策范围内医疗费用，不设起付线，社区卫生服务中心（乡镇卫生院）支付比例为60%，社区卫生服务站（村卫生室）支付比例为70%。普通门诊统筹年最高支付限额为100元/人。 |
|
| 26  - 13 - | 关于加大乡镇中心幼儿园师资力量的意见建议 | 教科局 | 1、教科局党委高度重视，第一时间召开专题会议，深入分析、研判，强化工作措施，加大乡镇幼儿园的师资力量补充。 2、继去年幼儿教师招聘15人之后，今年的事业单位招聘仍在幼儿园岗位设置15个招聘名额，目前已进入体检政审环节，在8月份这些新生力量将按照计划进入需要服务的一线幼儿园，今后我们将进一步加大招聘力度，为潼关县招聘更多的幼儿教育人才。 3、通过逐层培训，“名师+”等形式让新手型教师学习发展，能手性教师创新发展，骨干型教师科研发展；通过总结分析、自我反省、专题研讨等方式促进幼儿园教师的专业成长。 |
|
|
|
|
|
| 27 | 关于改善高速沿线居民、学生就学环境的建议 | 交通局  交警大队 | 秦东地区北赤路即319县道西段，过往车辆较多，车速较快，对沿途上下学学生和接送学生的家长人身安全具有很大威胁，为确保学生和家长及行人通行安全，一是在319县道西段设置了多处减速带，设立了限速30KM/h监控卡口和提醒标牌，对违反限速车辆予以处罚；二是发布通告，禁止危化车、大型货车及19座以上客运车辆通行，进一步减缓该路段通行压力；三是县交警大队秦东中队对该路段常态化巡逻管控，在西入口潼关华阴交界，东入口豫陕交界对大型车辆进行远端分流，劝导其进入连霍高速通行。同时，在学生上放学期间，坚持指挥车辆疏导交通，全力消除交通安全隐患，为沿线学生上放学和居民出行创造良好的道路交通环境。四是县交通局和高速部门联系，在高速路秦东段有村民居住路段隔音挡板进行排查完善，并安装提醒标志。并在北赤路秦东段加装了限速标志牌7块，对有学校路段安装提醒标志2块。 |
|
| 28 | 关于医疗保险个人缴费标准应相对稳定的建议 | 医保局 | 城乡居民医疗保险是以大病统筹为主的居民医疗互助共济制度。个人缴费标准由国家和省上统一研究制定，2023年全省个人参保缴费标准为350元，明确要求各统筹区不得自设标准。实行市级统筹后，医保政策均由省市医保部门统一制定，县级只能按照市级确定的标准执行，针对提出的稳定缴费标准、建立参保奖励机制、差异化参保标准、利用个人账户报销的意见建议已积极向上级医保部门进行反馈。若省市医保政策进行调整，将第一时间向群众告知宣传。 |
|
| 29  - 14 - | 关于加强建设工程生产安全管理的建议 | 住建局  城管局  应急局  公安局  检察院 | 一是开展专项行动。落实落细安全生产十五条硬措施和省上50条举措，集中力量对建筑施工领域安全隐患进行研判，细化专项行动工作方案，扎实开展安全排查整治工作，成立专项行动领导小组，负责对全县房屋市政基础设施工程专项行动的组织领导，统筹推进专项行动，研究解决重大问题。二是集中开展整治。严格按照“三个必须”“三个责任”要求及省、市、县有关安全生产工作的通知精神，对监管的建筑项目开展了7次监督检查，监管覆盖率达到100%。重点对建筑企业依法招投标、施工许可证和房屋预售证办理、房地产开发资质、企业资质情况以及特种作业人员持证上岗、落实建筑施工安全生产标准化考评和危大工程管控情况进行检查。三是狠抓落实。今年以来共发现整改安全隐患87条，下发各工程质量安全整改通知书23份。针对检查中发现的问题，建立隐患排查台帐，责令责任人限期整改，并对安全隐患整改情况重点复查、跟踪问效，切实做到安全隐患不消除不放过。四是加强宣传教育。5月16日建设工程安全生产专业委员会办公室组织召开了工作推进会，会上组织学习了《建设工程领域重大事故隐患排查整治工作方案》及《全县建筑工地全面停工开展安全隐患“大排查、大整治”的通知》，明确各单位安全生产职责，6月6日下午组织全县建筑工地建设、施工、监理单位项目负责人，商混企业负责人，检测机构相关负责人召开建设工程领域质量安全培训。6月15日下午，组织举办了2023年建筑施工行业突发安全事故应急演练观摩会，观看了建筑施工领域《安全警示教育片》，演练内容包含了高处坠落、火灾事故2个科目，在全体工作人员及协助单位的通力配合下，所有应急演练科目均高质量完成。五是加大犯罪打击力度。在重大工程项目工地设立警务室，派驻人员，帮助企业开展务工人员身份信息核查，指导企业做好安全防范工作，全力维护建设工地社会治安秩序，为项目建设创建良好的治安环境，公安部门依法严厉打击工程领域等各类违法犯罪活动。 |
|
| 30 | 关于建设潼关县城北综合市场及物流配送中心的建议 | 城关  街道办 | 我办高度重视，积极与相关部门对接，下一步，我办将依据相关政策，做好支持与服务工作，同时将进一步加强与县发改局、财政局、住建局等部门对接，加快该建设项目实施。 |
|
|
| 31 | 关于拆除抽黄大渠的建议 | 港口抽黄管理局 | 代表提出的“潼关县吴村塬上抽黄大渠”是指渭南市港口抽黄灌区吴村分干渠道，该渠道为国有骨干工程，产权由渭南市行政事业单位国有资产管理局集中管理，使用权归渭南市港口抽黄工程管理中心。吴村分干简介：1977开工，1985年试机上水，全长6.901千米（其中塬上渠道5.69公里），设计灌溉面积2.66万亩。目前该渠道承担着潼关县高桥塬、吴村塬部分农业灌溉用水，同时担负潼关县人引抗旱水源地的城市供水任务。因此该建议不利于潼关当地工农业发展。 |
|
|
|
|
| 32  - 15 - | 关于治理县城建筑装修垃圾乱倒现象的建议 | 城管局 | 1、深入整治建筑垃圾源头问题。产生建筑垃圾的各类建设单位、施工单位及个人，应经核准后方可处置，建筑垃圾必须倾倒于合法的建筑垃圾消纳场，严禁向河道、渠道、道路及田野、空地、沟壑等非指定区域倾倒。2、深入整治建筑垃圾非法运输问题。每周开展三次联勤执法，加大重点区域、重点路段、重点时段的检查执法力度和检查频次，对随意涂改、倒卖、出租、出借等非法转让建筑垃圾处置核准文件行为严肃查处；对沿途抛洒、带泥上路、不按规定时间路线行驶、乱倾倒等违法违规行为依法从严查处；严厉打击组织未经核准的企业和个人非法运输，对偷排乱倒建圾违法行为一律严管重罚、一查到底。3、严格落实“四清一责任”工作机制。督促各镇（办）及县级有关部门对各自辖区，职责范围内的建筑垃圾进行了全面的排查，建立问题台账，明确责任领导和责任人，制定整改措施，组成督察检查组，对各镇（办）整改完成情况进行检查。4、工作成效。今年以来，城管局共出动执法人员100余人次，督促清理垃圾乱堆乱倒点13处，立案处理擅自运输建筑垃圾1起，处罚15万元。 |
|
|
|
| 33 | 关于潼关县老旧小区水表及管网改造的建议 | 陕西水务集团潼关分公司 | 为加强和规范城市供水用水管理，保障城市供水安全，进一步规范用水价格，全面开展城区计量设施更换和管网改造工作。目前17个老旧小区户表改造工作正在进行中，管网改造工程于2023年6月28日已启动开工仪式，预计2024年9月完成项目改造，该工程完成后将全面改善我县供水秩序，有效提升广大群众的幸福感和满足感。 |
|
| 34 | 关于进一步完善太潼灌区的管网设施的建议 | 水务局 | 太潼灌区建成于上世纪六十年代，年久失修，加之缺乏工程维护资金，致渠系管道破损，输水效率低。县水务局积极争取谋划，于2017年实施了太潼灌区节水配套改造项目（I期）, 对损毁的干支渠进行修复加固，并对2座陂塘进行衬砌改造，恢复其输水储水能力。由于政策变化，太潼灌区节水配套改造项目 （II、III期）未能落地实施。下一步，将紧盯上级政策，积极向上争取，尽早落地实施后续2期太潼灌区节水配套改造项 目，保证农业用水的持续性，让群众用上放心水。 |
|
|
|
|
| 35  - 16 - | 关于增设县城停车位问题的建议 | 住建局  城管局 | 一是调研包装策划了4个停车场项目，其中双桥大街停车场、民生公园停车场两个项目已进行试运营，双桥大街停车场新增停车位96个，民生公园停车位新增停车位240个，剩余两个停车场其中祥和广场停车场新增停车位285个，添景苑生态停车场新增停车位90个，计划年底前投入运营。二是对城区内主次街道道沿以上车位划分情况进行全面的调查摸底，建立排查台账，制定具体的工作方案，通过多种形式开展宣传活动，加大宣传力度，争取广大市民的理解和支持。三是集中整治。县城管局逐条路段开展整治，联合县交警大队、县融媒体中心、各镇（办）配合对各单位、小区、酒店落实停车收费情况进行集中检查，对部分单位、小区、酒店未按照相关规定实施的，将诫勉约谈相关负责人，对相关部门通过媒体曝光。四是停车收费工作开展情况。县城管局、财政、发改、住建、交警大队、城乡公司等单位对停车收费项目进行了考察学习。借鉴先进经验，确定了以完成特许经营权出让项目和智慧停车平台搭建项目两大任务为目标，目前特许经营权项目各项资料已经准备完毕，正在组织在省平台挂网交易、第三方公司摘牌等事宜，待交易完毕，预计今年年底在全县实施停车收费，有效缓解我县停车难问题。截至目前共规划非机动车位618个，机动车车位30余个，催移违规机动车500余辆，暂扣违规非机动车及共享单车600余辆。 |
|
|
|
|
| 36 | 关于我县烟花爆竹燃放改“禁”为“限”的建议 | 公安局 | 2022年县政府出于环保考虑，由公安局起草，经县级多个部门审核，并提请县常委会同意，通告发布了《潼关县主城区禁止燃放烟花爆竹管理规定》。近期上级发文明确烟花爆竹禁燃禁售，故此建议无法实施。 |
|
|
| 37 | 关于南新社区污水管道纳入城市管网管理的建议 | 县住建局 | 由于县住建局负责城区居民生活污水的排放问题，南新社区的秦福苑小区在桃林路铁路桥以南，已超出城区范围，加之火车铁路问题，将南北隔开后，无法将其纳入市政管网。下一步将积极包装策划项目，实施南新社区污水管网提升。 |
|
| 38 | 关于潼洛河流域屯丰段通村桥加固的建议 | 城关  街道办 | 城关街道积极与交通局、水务局等相关部门衔接沟通，实地查看摸清水毁桥梁损毁情况，加快潼洛河流域屯丰段通村桥加固项目的申报工作，争取早日落实。 |
|
|
|
| 39  - 17 - | 关于吴村中心社区天然气入户全覆盖及背街小巷基础设施修复提升的建议 | 住建局  城管局 | 吴村中心社区位于潼关县县城中心城乡结合部，区域范围，东至和平路、西至中心街西段西沟边、南至南新街、北至兴隆街。社区特点为居民基数大、街道狭窄、基础设施落后，给排水、强弱电等各种管线错纵复杂，自建房、独院较多房屋建设错落不齐。一是目前已通燃气用户789户，正在施工335户，准备施工300户。住建局将督促新能源天然气公司合理安排施工人员、加快施工进度，尽快让小区群众通气使用，届时吴村中心社区天然气将基本全覆盖。二是对背街小巷路灯及部分巷道损毁路面、污水井盖进行修复。城管局立即对县城区内的因基础设施陈旧造成路灯照明问题的行道路灯进行全面摸排，对严重损坏无法照明的路灯进行登记，建立工作台账，定期对损坏严重存在安全隐患的路灯进行登记、拆除和更换。背街小巷更换老化线路500余米，处理老化接头200余处，接12345市民热线50余起，亮灯率达99%以上。 |
|
|
|
| 40 | 关于做好农村留守老人养老的建议 | 民政局 | 一是养老服务体系建设。全县共建成养老机构22所，其中：1所县中心敬老院（公建民营），1所镇级敬老院（正在建设），1所民办养老院，建设了社区日间照料中心9所，农村互助幸福院提升改造10所，养老服务设施建设达到全覆盖，基本满足了辖区内老年人的日间照料、生活饮食、文化娱乐等需求；二是开展留守老人探访关爱。开展了全县留守老人探访关爱工作，落实了《农村留守老年人信息卡》、《季度走访探望情况登记表》，做到了精准排查、精准界定、精准识别，目前，全县留守老年人共110人，关爱走访达到全覆盖；三是丰富老年人文化生活。全县各养老机构及养老服务设施于重要节日、时间节点等组织各类活动丰富入住老人及留守老人文化生活，并全天候开放机构内文化娱乐室为老人进行服务。 |
|
|
| 41  - 18 - | 关于加强物管小区管理的建议 | 住建局 | 为进一步提升物业服务水平，一是制定了《关于加强物业管理工作，提升物业服务水平的行动方案》，明确了小区物业管理工作的范围和任务，落实了各部门(单位)在物业管理中具体承担的工作职责。建立县、街道办、社区三级联动机制，联合考核，每年开展物业服务企业专项检查和创优竞赛活动，建立物业企业信用档案，通过对全县物业服务企业服务质量的定期考核，及时、全面、客观地记录企业的人员配置、服务业绩、业主投诉及不良信用等。二是制定了业主委员会成立流程图，并于6月中旬下发街道办，由街道办选择条件成熟的小区成立业主委员会，确立街道办事处和社区居委会对业主委员会的领导、管理和监督地位，监督业主委员会日常工作。三是针对物业服务和供水、价格、供暖等居民反映的突出问题，成立由社区、发改（价格主管部门）、市场监管、水务集团、城管、司法等部门相关股室负责人为成员的专业调解委员会，及时协调解决群众急难愁盼问题。 |
|
|
|
| 42 | 关于规范农村地区物资购销的意见建议 | 供销联社 | 县供销联社充分发挥农资供给主渠道优势，组织生产资料公司及农资经营网点积极与知名农资生产厂家对接，严把农资进货关口，做好农业生产物资的储备和销售工作，全系统2023年各农资网点与厂家及经销商签订供应合同，储备各种优质化肥1.2万余吨、农药12吨，其他各类种子5.5余吨。保障货源充足、质优价稳。在春播、“三夏”期间，多次组织县社工作人员下沉一线，实地查看农资保供工作落实情况，抢抓有利时机，现场组织农资配送车辆，分别将农资配送到种植大户及群众的田间地头，确保优质服务到地头、群众需求到农家。 |
|
|
|
|
|
| 43  - 19 - | 关于加快潼关肉夹馍产业发展的建议 | 商业发展服务中心  文旅局 | 一是开展调查研究，就肉夹馍产业发展提出意见建议，起草了《关于加快潼关肉夹馍高质量发展的意见》，经县委十八次全委扩大会议审议通过，以县委县政府名义下发贯彻落实。二是精心筹备组织举办了潼关肉夹馍高质量发展大会和和潼关特色小吃大赛，通过专家指导、发布文件、签订相关合作协议和宣传报道，进一步擦亮了潼关肉夹馍名片。三是制订了潼关肉夹馍从和面、打馍到烤馍，从卤肉制作到夹馍全过程的加工制作标准体系，正在完善、规范“潼关肉夹馍”原材料和产品的采购、包装、销售、服务等行业标准体系，四是积极开展宣传推介活动，先后组织潼关肉夹馍参展中国国际消博会、西安大都市圈商务合作网销资源对接会、“丝路云南、嗨购全球”全国农产品对接会、“良品共享 产业共赢”镇江产销对接会、“聚力畅渠道 凝心促发展”榆林全国农产品产销对接会等各类展示宣传活动15场次，大幅度地提升了潼关肉夹馍品牌的知名度和影响力。五是与西安顺丰速运有限公司签订了战略合作框架协议。在全国设置了14个潼关千层饼前置仓，潼关千层饼自6月28开始试运营，到7月26日总计发送5万余单，统计显示95%运单次日达，个别偏远地区隔日达，坏单率由之前的27%下降到千分之五，客户满意度显著提升。速冻饼出口新加坡、美国、加拿大、韩国、意大利、马来西亚、英国、日本等国家，共计193万饼，货值达61.4万元。4月份，在第三届中国国际消费品博览会渭南推介会上，潼关肉夹馍企业与海南知名饮食企业签订购销合同，合作金额达到5000余万元。目前，我县从事工业化生产的肉夹馍企业13家，有生产线33条。其中以肉夹馍为核心，不断延伸产品种类、拓展产业链，一二三产业融合发展的企业2家。正常情况下，全县每天生产速冻饼260万个，全年产出将超过7亿个，年产值达到10亿元，直接或间接带动就业达2万余人。 潼关肉夹馍是省级非物质文化遗产项目，为了加快潼关肉夹馍产业的发展，2023年重点打造了产业赋能“潼”赢天下——潼关肉夹馍产业高质量发展高峰论坛，会上潼关县政府与英国陕西商会、西安顺丰速运有限公司等多家企业举行项目合作签约仪式，为潼关肉夹馍产业规模化、产业化、标准化、品牌化的创新融合高质量发展增效赋能。同时潼关肉夹馍登上了央视17套《致富经》、《经济半小时》栏目。通过这些活动的宣传推广，使肉夹馍成为潼关特色产业发展之路，逐渐擦亮这一产业金色名片。 2023年潼关县盛潼餐饮管理有限公司被评为省级非遗工坊，非遗工坊的成立促进了非遗保护项目传承在经济社会可持续发展中发挥更大的作用，促进了就业增收，巩固脱贫成果，助力乡村振兴发展。 |
|
|
| 44  - 20 - | 关于进一步优化我县法治营商环境保护民营企业合法权益的建议 | 发改局 | 一是提升行政审批服务，激发市场主体活力。开展“一表申报、一窗出件”工作，受理企业开办279件。实行“先证后核”，推出“便企服务卡”，开展企业帮办“连心卡”活动。二是提升行政执法能力，提高政府监管效能。印发了《潼关县2023年行政执法工作要点》，建立潼关县行政执法联席会议制度，建立全县行政执法信息共享制度。加强执法证件管理，全面提升执法队伍法治素养。确保行政执法人员持证上岗、亮证执法。三是畅通投诉监督渠道，解决优化营商环境难点问题。印发了《潼关县优化营商环境投诉举报处理制度》，聘任营商环境监督员8名，行政执法特邀监督员19名，畅通市场主体反映问题渠道，规范投诉举报处理流程。召开市场主体座谈会，解决营商环境领域难点堵点问题6个。开展营商环境问卷调查，789名群众、138户市场主体参与，收集问题56个，开展助企惠企行动，解决市场主体发展问题263个。开办“话举措、亮承诺”访谈栏目，共录制访谈节目16期。下一步，我们将加强营商领域政策解读阐释，提高市场主体及人民群众的知晓率，加强对措施办法、工作成效的宣传，展示全县稳定、公平、透明、可预期的良好营商环境。 |
|
|
| 45 | 关于加大化解信访积案问题的建议 | 信访局 | 历史遗留问题仍然是我县信访稳定的重点群体。我县积存的未“心事双解”历史问题23件，大多为法律程序虽已终结，但信访人反复上访率仍较高。这种现象已引起国家重视，已出台举措依法进行全面整治。中省市县排查交办了两批次57件重复信访件，绝大部分已化解，极大地改善了非法信访、谋利信访乱象，信访形势向好，缓解了全县稳定工作的压力，一定程度上也减轻了基层稳控工作的压力。我们将充分利用国家高度重视信访稳定这个契机，努力依法做好了民情解民意化民怨工作。一是组织领导和机构定位，为信访工作提供了强大的组织领导和赋予了更加明确的职能。二是以问题为导向的信访中心工作及考核机制确立，为化解解决信访矛盾提供了针对性。三是“五级书记抓信访”的举措，是推进社会稳定和重复信访治理、化解积案化解专项工作不断取得成效。四是紧抓信访机构队伍的能力和素质建设，为依法依规规范化履职提供保障。五是以谁主管谁负责、谁造成谁解决的指导原则，持续推进重复信访治理，积案化解专项工作不断继续深入。 |
| 46  - 21 - | 关于设立潼关肉夹馍研究院的建议 | 商业发展服务中心 | 就设立潼关肉夹馍研究院问题，进行了相关调研，查阅了有关规定，咨询了编委办、市管局、行政审批局等有关人员，与他们进行了深入的交流探讨，并交换了意见。聘请魏益民博士担任潼关肉夹馍产业常年技术顾问，指导潼关肉夹馍产业发展和技术研发，也邀请陕西省地理标志产业协会会长武晋仓到潼关参加高质量发展大会，取得他的指导和支持。目前我县设立肉夹馍研究院的条件还不够成熟，一是规模还不够大。全县只有33条肉夹馍生产线，正常情况下，全县日生产速冻饼260万个，全年产出仅7亿多个；二是缺乏必要的基础支撑。食品集聚区还在规划编制阶段，肉夹馍企业布局分散，还没有形成集聚效应。待建成食品集聚区、肉夹馍产业发展到一定规模后，可以争取设立肉夹馍研究院。目前肉夹馍发展遇到的问题，将联合专家和中国农业科学院农产品加工研究所共同研究攻关，予以解决。 |
|
|
| 47 | 关于落实顺丰社区集体建设用地的建议 | 自然  资源局 | 顺丰社区位于县城西侧，交通便利，地理位置优越，对于秦岭大道两边无集体建设用地，工业发展有局限性的问题，乡村振兴用地政策已列入自然资源部重点工作，拓展优化乡村振兴用地空间，优化农村产业用地布局，科学编制国土空间规划，因地制宜合理安排建设用地规模、结构和布局及配套公共服务设施、基础设施，重点保障乡村产业发展用地。统筹考虑土地利用、产业发展、居民点布局、人居环境整治、生态保护，在县级国土空间总体规划中统筹城镇和村庄布局，科学确定村庄分类，加快推进有条件有需求的村庄编制“多规合一”实用性村庄规划。已在秦岭大道东侧预留100余亩建设用地规划指标，为乡村振兴用地工作提供自然资源要素保障。 |
|
| 48 | 关于提升村（社区）工作经费的意见建议 | 财政局 | 近几年，按照省市文件要求和县委县政府工作部署，全力保障村（社区）基本工作经费，确保村（社区）正常运转。今后，县财政将积极与县级相关部门沟通对接，待相关提标政策或文件出台后，积极筹集资金，全面落实。 |
|
| 49  - 22 - | 关于做好村（社区）长远发展规划的意见建议 | 农业农村局、自然资源局 | 1、分类指导，因村施策。编制村容村貌提升导则，持续深化现代农业产业园“四级联创”。围绕品种培优、品质提升、品牌打造，加快软籽石榴、花椒、生猪、中药材全产业链发展，依托区位优势，以地黄、连翘、五味子、丹参、黄芪、柴胡等为重点，围绕“一村一品”，按照“衔接县城主导产业、配套镇域特色产业、发展农村集体经济”的定位，突出标准化种养，产后初加工，乡土手工业等上下游配套产业，建设一批多种功能的专业村。立足“一镇一产”，打造各具特色的产业强镇。建设富有特色、规模适中、带动力强的产业集聚区，支持代字营龙儿堰梅花鹿养殖基地，推动农村一二三产业深度融合。 2、编制了《潼关县村庄规划编制工作方案》，结合工作实际情况，完成了村庄分类工作，开展了2个省级试点、10个市级试点村庄规划编制工作。目前2个省级试点和10个市级试点村庄规划成果已按照《陕西省实用性村庄规划编制技术导则》要求组织汇交，后期按要求与《潼关县国土空间总体规划（2021-2035）》评审稿进行上位衔接，确保县村庄规划成果的严肃性，按省市时间节点组织报批工作。剩余10个村纳入2023年编制计划，目前6个村编制工作已启动，剩余4个村的编制工作也在稳步推进中，2023年底实现村庄规划全覆盖，此项工作进展情况位于全市前列。 |
|
|
|
|
| 50 | 关于实行村（社区）干部同工同酬的意见建议 | 民政局 | 社区工作者薪酬待遇是根据省市《关于健全社区工作者职业体系的指导意见》文件精神，结合潼关实际，征求县委组织部、县财政局、县人社局等相关部门意见后，制定了《关于印发<潼关县关于健全社区工作者职业体系的实施方案>的通知》（潼组通〔2022〕16号）并按标准执行；村干部待遇是按照《关于进一步完善村（社区）待遇经费保障机制及规范考核奖惩办法的意见》(潼办字〔2016〕49号)标准执行。目前，我们尚未接到省、市任何关于调整村干部待遇的文件，现已积极向县委组织部提出提高村干部待遇的建议。 |
|
| 51  - 23 - | 关于解决离任村（社区）干部待遇问题的建议 | 民政局 | 社区工作者薪酬待遇是根据省市《关于健全社区工作者职业体系的指导意见》文件精神，结合潼关实际，征求县委组织部、县财政局、县人社局等相关部门意见后，制定了《关于印发<潼关县关于健全社区工作者职业体系的实施方案>的通知》（潼组通〔2022〕16号）并按标准执行；村干部待遇是按照《关于进一步完善村（社区）待遇经费保障机制及规范考核奖惩办法的意见》(潼办字〔2016〕49号)标准执行。目前，我们尚未接到省、市任何关于调整村干部待遇的文件，现已积极向县委组织部提出提高村干部待遇的建议。 |
|
| 52 | 关于规范太要镇镇区综合秩序的意见建议 | 市管局  城管局  交警大队 | 一是太要市场监管所联合太要城市管理执法队对太要出点经营商户进行约谈，告诫他们不要占道经营，并进行限期整改。目前，出店经营现象得到明显改善。二是由镇政府牵头，桐峪镇交警队派驻小队对乱停乱放问题进行常态化治理。同时镇政府在指定区域划分了约300个车辆停车位，有效改善了乱停乱放现象。三是建立常态会机制，采取不定期巡查方式，积极配合镇政府等部门持续开展联合执法，保持辖区良好的市场经营秩序。今年以来共整治出店经营100余起，乱摆摊点40余起，乱堆乱放杂物、占道堆放垃圾50余起，私拉乱挂40余起，整治非机动车乱停乱放行为160余辆次，催移机动车50余辆次，有力改善了镇域内市容市貌。 |
|
|
| 53 | 关于给予村小组干部适当补贴的建议 | 县民政局 | 村干部待遇是按照《关于进一步完善村（社区）待遇经费保障机制及规范考核奖惩办法的意见 》(潼办字〔2016〕49号)标准执行。目前，我们尚未接到省、市任何关于给予村小组干部补贴的文件，我们已积极向县委组织部提出给予村小组干部适当补贴的建议。 |
|
| 54  - 24 - | 关于加强我县一二三产业融合发展的建议 | 农业农村局、商业发展服务中心、供销联社、文旅局 | 1、抓好软籽石榴、生猪、花椒、中药材4个全产业链的发展。“岳渎红”软籽石榴是通过陕西省林业厅审定的全省唯一软籽石榴新品种，“红宝石”牌软籽石榴先后在第二届中国石榴博览会、第七届全国石榴生产与科研研讨会、中国怀远第三届石榴节上获得金奖，“潼关软籽石榴”获得国家地理标志证明商标。“潼关红宝石软籽石榴农民专业合作社石榴基地”被评为“中国优质石榴基地”称号。软籽石榴年产值1.2亿元；花椒年产值5.4亿元；成功创建省、市级现代产业园区各1个、认证软籽石榴、黄金桃等“两品一标”5个，创建农产品标准化生产示范基地5个。 2、发展肉夹馍产业。通过出台文件、举办高质量发展大会、服务肉夹馍企业，促进潼关肉夹馍产业高质量发展，带动小麦种植、生猪养殖和相关调料的生产加工，实现三产融合发展目标。与交通、文旅部门协调，鼓励支持潼关肉夹馍门店进高路服务区、进景区，同旅游业结合，实现互促共赢。目前老城黄河风景区已有潼关肉夹馍店10余家；我县正在与省交控集团磋商，潼关肉夹馍将很快入驻陕西高路服务区。随着旅游业的发展，潼关肉夹馍店在景区的数量还会进一步增加。 3、成立的农业社会化服务中心。建成花椒示范基地、加工厂，并提供18项全产业链服务，已辐射5镇（办）27村（社区），已服务小麦、花椒等农作物约1.5万余亩次；依托联创云网络公司，通过线上销售我县农副产品，助农增收，积极参加省社、市社以及县上等农产品市场产销对接、宣传推介活动，将我县潼关酱菜、肉夹馍、软籽石榴、黄金桃、花椒等特色产品向县域外宣传推介，助力我县农业发展、农民增收。 4、文旅融合效果明显。编制潼关县文化旅游产业五年规划，依托“一城三园－街”和“十里画廊慢游潼关”两大旅游体系，促进旅游转型升级，发挥乡村旅游对促进消费、改善民生、推动高质量发展的带动作用，将优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化纳入旅游线路设计、展陈展示、讲解体验，积极开展系列创建活动，开展系列宣传推介活动，传播潼关好声音。 |
|
|
|
|
|
|
| 55  - 25 - | 关于农村机井变压器“电损”费用减免的建议 | 国网潼关供电公司 | 目前我县农业机井的表计受现场因素制约，均装设在变压器的低压侧，未安装在产权分界点处，根据《供电营业规》第六章第七十四条规定，应由产权所有者承担线路、变压器的损耗电能。故供电公司每月以“加减电量”的形式，对运行中的配变收取“铁铜损”费用。各用户之间线路、变压器的损耗根据变压器的型号、容量大小、使用班次及下户线长度的不同对应计收的电量值不一样，收取费用标准严格按照相关标准执行。为了降低非灌溉期间农村机井得使用费用，各机井产权所有者可以根据《供电营业规则》第三章第二十四条规定，“用户在每一日历年内，可申请全部（含不通过受电变压器的高压电动机）或部分用电容量的暂时，每次不得少于15天，一年累计暂停时间不得超过6个月”，向我公司申请机井配变得暂停，配变暂停期间，线路及变压器损耗均不计收。 |
|
| 56 | 关于发展潼关特色文创产品的建议 | 文旅局 | 文创产品开发推广是延伸消费链条、拉动产业增长的重要抓手。县文旅局积极探索潼关文创产品的开发创作，以景区为载体，以古城文化、军事文化、黄金文化、美食文化等为内涵，创新开发思路，潼关古城设计制作的书签、香薰灯、雨伞、香皂以及潼关交通博物馆的交通博物馆浮雕图定制银币在得到广大消费者高度认可的同时，更有效带动地域特色文化资源“活”起来、文创产品“火”起来。向全国开展潼关LOGO征集活动，为文创产品的开发奠定基础。下一步以满足消费者的文化需求为第一要义，通过多部门协同，校企合作，引进社会力量，加大对潼关特色文旅产品设计包装力度，重点对南马村粉条、西廒村小米、等优质农产品进行包装推介，加快我县名优土特产品向旅游商品转化。充分发挥“线上+线下”的全渠道销售模式，筛选潼关优质文创产品进驻网店、直播平台，重点推介潼关优质农副产品，扩大潼关富有特色农产品的影响力。 |
|
|
| 57 | 关于加大县域内充电站（桩）建设的建议 | 住建局 | 1、制定了充电桩安装实施计划，分批逐年度进行实施。具体情况：和平路中段民生公园停车场内安装60kw汽车充电桩17个；添景苑生态停车场安装60kw双口汽车充电桩16个；2023年在我县老旧小区内安装7kw汽车充电桩100个，目前已完成85个充电桩安装；2、通过摸底调研策划包装了潼关县新能源电动车充电桩建设项目，项目计划建设电动充电桩500个，建设电动自行充电桩3000个（150个电动自行车充电站），设置于各停车场、物业小区、老旧小区、企业单位、市政道路等。目前正在积极向上争取资金。3、强化统一管理，项目建成后，将委托第三方公司进行互联网+管理平台建设，通过平台建设对县域内停车场、市政道路、老旧小区等地方的充电桩集中监控和管理从而实现“网络化、智能化、无人化”的科学管理模式。 |
|
|
| 58 | 关于加强旅游景区车辆综合指挥的建议 | 交警大队 | 1、东山旅游公司和秦东镇政府在景区周边已建设了停车场，大部分建设已完成，小部分正在建设。岳渎阁景区周边没有明确规划停车场，关于建设景区综合指挥系统已在建设规划中。2、目前岳渎阁景区周边因地形限制没有办法规范建设大型停车场供游客使用，景区周边都是耕地，道路较窄，无法建设停车场。3、因组建建设综合指挥系统，牵扯部门较多，应根据实际情况，因地制宜，尽量建设停车场，保证景区高峰期使用。4、在综合指挥系统未建设完成之前，交警大队常态化将在景区安排足够警力指挥交通，确保道路畅通。因节假日带来的人流车流高峰期，县交警大队将派警力进行支援秦东中队，全力开展缓堵保畅工作。 |
|
|
| 59  - 26 - | 关于铺设太要镇寺底—下堡障河堤路的建议 | 交通局 | 太要镇寺底至下堡障河堤路权属是县水务局。鉴于乡村振兴和镇村建设需求的迫切性，县交通局及时对接太要镇，并达成共建意向，由镇村（涉及秦王寨、太要两个社区）实施征迁和打底子（路基），交通负责铺面子（水泥路面）。目前镇村正在抓紧组织完成征迁清表。交通局也积极向上级争取相应路面建设项目资金，同步申请改造寺底跨河桥。目前，项目设计方案已完成。正在进行镇村土地手续办理和征迁工作。 |
|
|
|
| 60 | 关于对太要镇黄金路进行绿化提升的建议 | 林业局 | 实施了黄金路绿化美化项目，工程突出沿线空地、道路、村庄三个节点，以绿色为主色调，穿点成线、点线结合、立体推进，形成绿树花草滕合围，层次分明的景观廊道，成为县域交通干线一道靓丽的风景线。目前，沿线黄金路绿化美化10.1公里已全部完工，栽植银杏、独杆月季、金森女贞球、樱花、海棠等苗木4500余株，地被7220㎡，粉刷外墙11350㎡，砌筑花墙3711m，现今养护抚育正在有条不紊进行中。 |
|
| 61 | 关于对太要社区部分路段进行亮化的建议 | 农业农村局、乡村振兴局、太要镇 | 太要镇、乡村振兴局、水土和移民保持中心深入调查研究、认真统筹谋划，策划包装项目，目前项目已经批复，预计安装路灯150个，解决太要社区1-5组照明问题。 |
|
| 62  - 27 - | 关于治理育贤路电动车乱停乱放的建议 | 交警大队 | 县交警大队在育贤路与桃林路十字设有护学保障岗，确保师生上下学期间道路安全畅通，预防交通事故的发生。一是继续加强对校园周边乱象的治理力度，最大限度保障道路的安全、畅通；二是加强与潼关中学、城关二中联合治理校园周边乱象，拿出切实可行的治理方案，保障在校师生的交通便利，同时，全面治理校园周边的交通乱象；三是充分发挥交安委的职能，责令相关单位加强基础设施建设，从根源上解决师生停车难问题。 |
|
|
| 63 | 关于修复南新社区城南潼洛路（桥头至周家城三组）路灯的建议 | 城管局 | 经城管局路灯站人员实地摸排，确定路灯故障原因为小部分太阳能板损坏，大部分铅酸电瓶寿命已过，不能存储电量。根据问题，制定工作计划，采购物资，预计11月中旬68个损坏路灯将全部抢修完成。以后的工作中将定时巡检维修，消除隐患。 |