潼关县太要镇太要村二、四组黄土崩塌治理工程采购需求

一、基本要求

1、功能要求：根据对潼关县太要镇太要村二、四组黄土崩塌地质灾害隐患点的调查分析评价， 从治理工程的角度出发，分析该灾害隐患点的发展变化趋势，并进行危害性预测，采取必要的工程治理措施，防止崩塌活动造成危害，为潼关县的社会发展与经济建设作出贡献，为当地人民群众营造一个安全的生活环境。

2、采购项目需要落实的政府采购政策：（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
（3）《民政部、财政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
（4）《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248号）；
（5）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；
（6）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；
（7）《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）；
（8）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；
（9）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；
（10）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；
（11）《关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见》的通知（财库〔2021〕20号）；
（12）《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；
（13）其他需要落实的政府采购政策（如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行）；
    3、合同履行期限：自合同签订之日起180日历天。

4、服务地点：渭南市潼关县

二、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范标准

（1）《建筑边坡工程技术规范》（GB 50330-2013）；

（2）《工程测量标准》（GB 50026—2020）；

（3）《建筑地基基础设计规范》(GB 5007-2011)；

（4）《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）2016 版；

（5）《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2015）；

（6）《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300—2013）；

（7）《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）；

（8）《滑坡崩塌泥石流灾害调查规范（1:50000）》（DZ/T 0261-2014）；

（9）《崩塌防治工程勘查规范（试行）》（T/CAGHP011-2018）；

（10）《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001）,2009 年版；

（11）《崩塌防治工程施工技术规范（试行）》（T/CAGHP041-2018）；

（12）《工程地质手册》第五版。

三、服务指标的具体要求

1）潼关县太要镇太要村二、四组黄土崩塌威胁房屋约 187 间，威胁人数约 114 人，属中型地质灾害，潜在经济损失约 935 万元，急需治理。（2）潼关县太要镇太要村二、四组黄土崩塌采用削坡卸载+窑洞回填+毛石混凝土护 面墙+钢筋混凝土护面墙+截排水渠+散水+监测工程等方案进行工程治理。（3）潼关县太要镇太要村二、四组黄土崩塌治理工程招标金额为3463371.48元（4）治理工程实施后，将全面消除潼关县太要镇太要村二、四组黄土崩塌地质灾害隐患，确保受太要村二、四组黄土崩塌地质灾害威胁的人民群众生命财产安全。（5）通过对潼关县太要镇太要村二、四组黄土崩塌的治理，不仅可以消除安全隐患，还将美化环境，营造幸福潼关、实力潼关。